SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Remont  dróg  gminnych :

- Dzięczyna  -  Sarbinowo

- do m. Dzięczynka

GMINA   PONIEC

2009 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

1. BRANŻA :                            drogowa

2. INWESTOR :

Gmina  Poniec

ul. Rynek  24

64-125  PONIEC

pow. Gostyń

3. NAZWA OBIEKTU :

Remont  dróg gminnych :

-   Dzięczyna - Sarbinowo  o l = 2 850 mb

-   do m. Dzięczynka   o l = 315 mb

Gmina  Poniec

ROK  2009

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I    CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

- Przedmiar robót

- Zestawienie materiałów

4. Wzór umowy

5. Instrukcja dla oferentów

Zał. nr  5/1    Oświadczenie

Zał. nr  5/2    Potencjał  kadrowy

Zał. nr  5/3    Potencjał  techniczny

Zał. nr  5/4    Wykaz realizowanych prac

6. Formularz  oferty

7. Tabela elementów  rozliczeniowych

II    CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plany  orientacyjne

2.1-2.2 Przekroje  normalne  drogi  gminnej  Dzięczyna-Sarbinowo

3. Przekrój normalny  drogi gminnej  do m.Dzięczynka

Zał. nr 1

Opis techniczny

przedmiotu zamówienia

- Gmina w Poniecu ul. Rynek 24 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe związane z  wykonaniem remontu  dróg  gminnych :

- Dzięczyna  - Sarbinowo o  l = 2 850 mb :

-  ułożenie w-wy górnej podbudowy tłuczniowej  na  długości  l  = 450 mb

-  oraz wyrównanie  i remont nawierzchni  tłucznowo-żużlowej na długości   l =  2 400 mb

- do m. Dzięczynka :  pojedyncze powierzchniowe utrwalenie  nawierzchni drogi gminnej

na    długości 315 mb  i łącznej powierzchni 1 260 m².

- Stan techniczny i parametry  istniejących dróg gminnych:

a.  Dzięczyna – Sarbinowo i  l = 2 850 mb

o nawierzchni tłuczniowo- żużlowej i o szer. 4,50 m,

nawierzchnia  o lokalnych  zaniżeniach  głównie  krawędzi  jezdni , wybojach

b, do m.Dzięczynka l =315 mb , nawierzchnia bitumiczna o szer. 4,0 m w  stanie

technicznym złym

występują  spękania , wyłuszczenia i ubytki nawierzchni

- Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty  drogowe:

- oznakowanie  robót  drogowych

A.  Dzięczyna – Sarbinowo l = 2 850 mb

-  wyprofilowanie  i zagęszczenie  podłoża na  całej  długości

- wyrównanie lokalnych istniejącej podbudowy  tłuczniem  z  zagęszczeniem

- ułożenie  górnej w-wy podbudowy z kruszyw  łamanych w m.Sarbinowo

na odcinku l = 450 mb

B. droga  do m. Dzięczynka  l = 315 mb

-   mechaniczne  oczyszczenie  nawierzchni drogowych  ,

-    wykonanie   wymaganego  remontu  cząstkowego ubytków do 1,5 cm grysami emulsją

Kationową

- wykonanie  lokalnego remontu cząstkowego ubytków > 3 cm ,mieszanką mineralno-

asfaltową

-  wykonanie pojedynczego   powierzchniowego utrwalenia  emulsją kationową K 1 – 65

oraz  grysami kamiennymi   płukanymi 5/8 mm  w ilości 10 dcm3/m2

4. Warunki wykonania  robót :

Warunkiem  przystąpienia  do wykonywania  robót jest  temperatura  otoczenia  nie  niższa od + 10˚C oraz temperatura utrwalanej nawierzchni 
nie  niższa  od  +  5 ˚ C .

Nie  dopuszcza  się przystąpienia  do  wykonywania  robót  podczas  deszczu.

Dokładną ilość  kruszywa  oraz  emulsji  niezbędną  do  właściwego  wykonania

robót  ustali  wykonawca  robót.

Na  świeżo  wykonanym odcinku  powierzchniowego  utrwalenia nawierzchni należy  ograniczyć  szybkość  ruchu drogowego  do 40 km/h.

Długość  okresu  w którym  nawierzchnia powinna być  chroniona  po wykonaniu robót zależy  od warunków  atmosferycznych  -  może  to być  jeden dzień  , jeżeli pogoda jest  sucha i gorąca  do kilku dni w przypadku pogody wilgotnej i chłodnej.

Świeżo  wykonane  powierzchniowe utrwalenie  może  zostać  oddane  do  ruchu niekontrolowanego  nie  wcześniej  , aż  wszystkie  niezwiązane  ziarna  zostaną usunięte  z  nawierzchni szczotkami  mechanicznymi lub  specjalnym urządzeniem  do  zbierania  podciśnieniowego   ziarna .

5.Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty zgodnie z  zasadami zawartymi

w  SST  oraz  zgodnie  z Polską Normą dotyczącą poszczególnych materiałów

i asortymentów robót:

- SST D – 05 .03.09 Nawierzchnia pojedynczo  powierzchniowo utrwalana

- PN –B-11112  Kruszywa  łamane  do nawierzchni drogowych

- D.04.04.02 Wykonane  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

w-w górna

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów

znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 14 października

2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz   wykonaniem  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem

/Dziennik Ustaw Nr  177, poz. 1729/.

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury

i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków i sygnałów drogowych   oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków  ich umieszczania  na  drogach   /Dz. U. Nr 220 /.

oraz  załącznik do nr 220 . poz. 2181 z  dnia  23 grudnia 2003 r.

- Projekt  organizacji ruchu  na  czas  robót  drogowych  przygotowuje  wykonawca

robót

Opracowała:

Małgorzata Wydrzyńska

Projekt UMOWY NR

W dniu...............................2009 r. w................................pomiędzy .......................................................siedzibą, w ...........................................................................

zwanym dalej ,, Zamawiającym “reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.	Podstawa zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości   ............zł.(z VAT-em )

słownie ...........................................................................................................................	złotych. 3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w .......................................................                    
     nr ................................................ na konto wykonawcy w ...........................................................

nr .....................................................................................................

§2

1.	Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy, natomiast rękojmia 24 miesiące.

§3

1. Do dnia............................2009 r. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy i księgę obmiaru robót.

§4

Termin wykonania okreś1onego w § I zakresu robot wynosi...............................	miesiące od dnia podpisania umowy.

§5

Nadzór nad rea1izacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

1. ..................................................................................................................................................

§6

1.	Zakończenie wykonania robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

2.	Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy

3.	Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

4.	Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

5.	Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 30 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują, obie strony.

§7

1.	Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

§8

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości

30 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w wysokości 0,1 % ceny umownej.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanową następujące załączniki:

a)	Instrukcja dla oferentów

b ) .........................................................................................

c ) .........................................................................................

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

1.	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.	Zamawiający zobowiązany jest, do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3.	Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają Zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą, sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA

Zał. Nr  5

Instrukcja  dla  oferentów

- ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest  Gmina Poniec

Adres:  ul. Rynek  24,   64 -125  Poniec

Telefon:  065 573 15 33   ; strona  wwwponiec.pl

Adres e-mail: um@poniec.pl

NIP:  696-174 95 93  ; Regon:  411050385

2        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest  „ Remont  dróg  gminnych  :

-  Dzięczyna /dr. powiatowa/ - Sarbinowo

- droga  gminna do  w m.  Dzięczynka

na  terenie    Gminy Poniec

3.1

Wspólny Słownik Zamówień:   45.23.31.23-7   Drogi  podrzędne

Remont  dróg gminnych  :

- Dzięczyna –Sarbinowo  o  l = 2850 mb

- do  m. Dzięczynka  o l = 315 mb

Zamówienie obejmuje wykonanie   następujących robót ;

-  roboty pomiarowe,

- oznakowanie  odc.  robót  drogowych – projekt organizacji robót wykonuje  zleceniobiorca

wraz  z  zatwierdzeniem

a. dr gminna  Dzięczyna – Sarbinowo :

- profilowanie i zagęszczanie  podłoża  wykonane mechanicznie wraz  z uformowanie krawędzi koryta

z  materiału powstałego w czasie profilowania na odc .0+000 – 0+450

- wyrównanie lokalne  istniejącej podbudowy tłuczniem / zaniżenia lokalne/

- wykonanie górnej w-wy podbudowy gr. 15 cm  z  kruszyw  łamanych stabilizowanych mechanicznie

w  km 0+000 do 0+450

b. dr  gminna  do m. Dzięczynka :

- oczyszczenie mechaniczne  nawierzchni bitumicznej

- remont  cząstkowy nawierzchni bitumicznej i powierzchniowe utrwalenie  grysami

- remont cząstkowy  nawierzchni bitumicznej  wykonany  mieszanką  mineralno-asfaltową

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej wykonane  emulsją  asfaltową i grysem kamiennym

Wg SST n-ry : D - 00.00.00., D- 01.01.01 , D-04.03.01.  D.04.08.04  ,D.04.04.02, D-05.03.17.14 , D.05.03.17.11 ,

D.05.03.09.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3.2     W cenie oferty każdy oferent uwzględnia koszty związane z wykonaniem dokumentacji oznakowania i zabezpieczenia robót.

3.3     Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.   Oferty nie  zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.4    Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   ograniczenia  ilości  robót   i  asortymentu  w zależności od uzyskanych środków finansowych.

4       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 31 X .2009

5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Warunek do spełnienia | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników | Oferent zatrudnia minimum 5 osób, w tym : - 3 pracowników bitumiarzy z wykształceniem drogowym lub przyuczonych do tego zawodu, - 1 operatora zagęszczarek drogowych z uprawnieniami - 1 kierownika budowy z uprawnieniami drogowymi i będącego członkiem WIIB , | 5/2 |
| 2 | Wypis z ewidencji działalności gospodarczej | Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem |  |
| 3 | Akceptacja warunków umowy | Oferent parafuje wszystkie strony umowy jako znak jej akceptacji | 4 |

5.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz

informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy  przekazują  pisemnie,   faksem   lub   droga

elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których

mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

3.1    W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

l      Zdzisław  Ambroży  tel. ( 065) 573 15 33

3.2    W    zakresie    merytorycznym    osobami    upoważnionymi    do    kontaktu

z Wykonawcami są:

l       Zdzisław  Ambroży  tel (065) 573 15 33

7       WADIUM:

7. l     W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

8        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

8.l     Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni.

8.2     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.3     W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

9        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

9. l    Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2     Wykonawcy   mogą wspólnie  ubiegać   się   o   udzielenie  zamówienia  na  zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.3     Wykonawcy, który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie  zamówienia   z   przyczyn   leżących   po    stronie   zamawiającego.   W   pozostałych   przypadkach wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

9.4     Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

9.5     Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej   Specyfikacji.

.

9.6     Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

9.7     Wszystkie   zapisane    strony   oferty   wraz   z   załącznikami   muszą   być   kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane.

9.8     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9.9     Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

9.10 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularz oferty | Wypełniony formularz oferty | 6 |
| 2 | Kosztorys ofertowy | Wypełniony kosztorys ofertowy Wykonawcy z cenami jednostkowymi na poszczególne elementy zamówienia | 7 |
| 3 | Oświadczenie z art.22 ust. 1 pkt. 1-3 i art.24 | Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy | 5/1 |
| 4 | Wykaz personelu | Wykaz kadry ze wskazaniem kierownika budowy i jego doświadczeniem (załączyć odpis stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy) i odpis zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego | 5/2 |
| 5 | Wykaz sprzętu | Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje wykonawca | 5/3 |
| 6 | Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku spółki - umowa spółki |  |
| 7 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 8 | Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat | Wykaz prac zrealizowanych w ciągu ostatnich 2 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie | 5/4 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Zamawiający  wzywa  wykonawców ,którzy w określonym terminie nie  złożyli oświadczeń

lub  dokumentów , o których mowa w  art. 25 ust. 1 lub którzy  złożyli dokumenty o których mowa  w art. 25 ust. 1  zawierające błędy  do ich uzupełnienia w  wyznaczonym terminie.

Wykonawców , u których  wystąpiły  przesłanki zawarte  w  art. 24  wyklucza  się  z postępowania

o udzielenie zamówienia  .

9.11   Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„ Oferta na remont  dróg  gminnych

- Dzięczyna – Sarbinowo

- droga  do m.  Dzięczynka

Gmina Poniec „

NIE OTWIERAĆ  przed 2009 – 10-07   godz10:00"

9.12   Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9.13   Wykonawca może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną przez  siebie  ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

9.14   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177).

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

10.1    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 3  do dnia 2009 -10-07 .. do     godz 10:00....

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2  Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu

2009  10-07o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr .7

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

11.1 Przy robotach budowlanych do obliczenia ceny oferty należy uwzględnić zmiany przepisów wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. nr 80 z 2001 r.)

11.2 Rozporządzenie określa jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych w tym rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania.

11 .3 Rozporządzenie stosuje się do kosztorysów stanowiących kalkulację cen na obiekty i roboty budowlane, opracowywanych przez wykonawców robót na żądanie Zamawiającego.

11.4 Oferent oblicza cenę oferty dodając wartość netto bez podatku VAT poszczególnych elementów zamówienia, a następnie od tej sumy Oferent może odjąć wszelkie zniżki i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza .w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

12   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

12.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

12.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( C min: C of) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

12.3 Punkty uzyskane za powyższe kryterium stanowić będą końcową ocenę danej oferty.

12.4W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

13   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

13.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

13.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177).

13.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę.

13.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

13.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia

postępowania.

14   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

14.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

15 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

15.1  Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

15.2 Wobec  czynności podjętych przez Zamawiającego  w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

15.2.1  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.2.2  Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi. się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

15.2.3  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

15.2.4 Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

15.3 Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.

15.4 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

16  INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, póz. 177)

ZAŁ.NR 5/1

/pieczęć oferenta /

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w  postępowaniu  o zamówienie publiczne na :

„ Remont  dróg  gminnych :

- Dzięczyna – Sarbinowo

- do m.Dzięczynka

Gmna Poniec „

…………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że :

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie

z  wymaganiami  ustawowymi

2. Posiadamy  uprawnienia niezbędne do wykonania określonych  w przekazanej

przez zamawiającego dokumentacji prac czynności

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 .

………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela )

…………………….dnia…………………..

| ZAŁĄCZNIK NR 5 /2 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | POTENCJAŁ KADROWY |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w realizacji zamówienia (rola w zespole) | Wykształcenie/ uprawnienia/ lata doświadczenia | Zobowiązanie do współpracy (podpis osoby wskazanej w kolumnie nr 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga !

- W zestawieniu należy uwzględnić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia.

- W kolumnie 4 wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień budowlanych, lata pracy na zajmowanych stanowiskach.

- W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest zobowiązanie do współpracy (podpis w kolumnie 5).

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

| ZAŁĄCZNIK NR 5/3 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | POTENCJAŁ TECHNICZNY |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... oświadczamy, że dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/ urządzeniami/ zapleczem:

| Lp. | Opis (rodzaj, typ, model, pojemność/ wydajność, rok produkcji) | Liczba sztuk | Podstawa władania/ właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga !

W zależności od tego, czy realizacja będzie następować w oparciu o własny potencjał techniczny, czy też inny niż własny, należy odpowiednio wypełnić kolumnę 4.

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

| ZAŁĄCZNIK NR 5/4 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na .......................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 2 (roboty budowlane)  lat następujące zamówienia:

| Nazwa zamówienia, miejsce realizacji, nazwa i adres zamawiającego | Wartość zamówienia | Rodzaj i zakres zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga !

Prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

ZAŁ. NR 6

/pieczęć adresowa oferenta /

FORMULARZ  OFERTY

do

Gmina  w Poniecu

ul. Rynek  24

Nawiązując  do  zaproszenia  do  wzięcia udziału w  przetargu  nieograniczonym  na :

‘’ Remont  dróg  gminnych :

A. - Dzięczyna – Sarbinowo

B.  - do m. Dzięczynka „

Gmina  Poniec

  - Oferujemy  wykonanie  robót  objętych  zaproszeniem ,

    - za cenę netto  w  wysokości :

…………………………………………………….

    - łącznie z podatkiem  od  towarów  i  usług  VAT w  wysokości

…………………………………………………….

Słownie złotych (……………………………………………………………………………..)

Zgodnie z  wypełnionym  kosztorysem  ofertowym.

2. Oświadczamy , że zamówienie zrealizujemy  w  terminie  do    …………………………..

3. Oświadczamy , że wykonany  przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres ………….

4. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się warunkami określonymi w Instrukcji dla  oferentów

i w specyfikacjach   technicznych   nie  wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz , że uzyskaliśmy

niezbędne informacje do  przygotowania oferty .

5. Oświadczamy , że  zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy  , które zawarte  zostały

w Dokumentacji  Przetargowej   i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej  oferty

do  zawarcia umowy na  wymienionych  w niej  warunkach   oraz  w terminie i miejscu

wyznaczonym  przez  zamawiającego.

6. Oświadczamy  ,że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas  wskazany w Instrukcji

dla  oferentów.

Składamy ofertę na  …….  kolejno ponumerowanych   stronach.

Załącznikami do niniejszej ofert są ;

a)………………………………………

b)………………………………………                               ………………………………..

c)………………………………………                                 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela/

……………… , dnia  …………………

|  |  | TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  |  |  | zał. Nr 7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMINA PONIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzięczyna - Sarbinowo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspólny słownik zamówień /CPV/ 45 000 000-7 Roboty budowlane 45 233 142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nr SST | Nr poz. Ceno- wej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |  | Cena jednostkowa | Wartość /zł/ |
|  |  |  |  | nazwa |  | ilość |  |  |
| 1 | D- 04.01.01 |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 12825,00 |  |  |
| 2 | D- 04.08.04 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm | m2 |  | 63,45 |  |  |
| 3 | D- 04.04.02 |  | W-wa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm | m3 |  | 2025,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT / 22 % / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |  |

|  |  | TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  |  |  | zał. Nr 7.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont dróg gminnych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GMINA PONIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. droga do m. Dzięczynka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspólny słownik zamówień /CPV/ 45 000 000-7 Roboty budowlane 45 233 142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nr SST | Nr poz. Ceno- wej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |  | Cena jednostkowa | Wartość /zł/ |
|  |  |  |  | nazwa |  | ilość |  |  |
| 1 | D- 04.03.01 |  | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych | m2 |  | 1260 |  |  |
| 2 | D- 05.03.17.14 |  | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy pomocy grysów i emulsji asfaltowej – rakowizny | m2 |  | 63,00 |  |  |
| 3 | D- 05.03.17.11 |  | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mieralno- Asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie | t |  | 1,50 |  |  |
| 4 | D- 05.03.09 |  | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym granitowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 wykonane kombajnem z urządzeniami dozującymi materiały sterowanymi elektronicznie | m2 |  | 1260 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM NETTO |  |  |  |
|  |  |  | Podatek VAT / 22 % / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OGÓŁEM BRUTTO |  |  |  |  |  |