SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Przebudowa  drogi  gminnej

ul .Mickiewicza

l = 203 mb

na

Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Poniecu

GMINA   PONIEC

2009 r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

1. BRANŻA :                            drogowa

2. INWESTOR :

Gmina  Poniec

ul. Rynek  24

64-125  PONIEC

pow. Gostyń

3. NAZWA OBIEKTU :

Przebudowa   drogi gminnej

ul.Mickiewicza l =203 mb

na

Osiedlu Domków Jednorodzinnych

Gmina Poniec

L = 203 mb

4. PROJEKTANT :

Małgorzata  Wydrzyńska

5. SPRAWDZIŁ :

mgr inż. Rajmund  Jakuszkowiak

upr. proj. nr  341/82/LO

ROK  2009

Spis  załączników

- Część opisowa

-----------------------------

- Opis  techniczny

- Przedmiar  robót

- Zestawienie materiałów

4.   Wzór umowy

5.   Instrukcja  dla  oferetów

Zał. Nr  5/1  Oświadczenie

Zał. Nr  5/2  Potencjał  kadrowy

Zał. Nr  5/3  Potencjał  techniczny

Zał. Nr  5/4  Wykaz  realizowanych prac

6. Formularz  oferty

7. Tabela elementów  rozliczeniowych

8. Szczegółowe specyfikacje  techniczne

II        Część   rysunkowa

----------------------------------

- Plan orientacyjny

- Plan  sytuacyjny  1 :500

- Przekrój  podłużny

- Przekroje normalne

  - Konstrukcja nawierzchni jezdni

  - Konstrukcja nawierzchni parkingu

  - Konstrukcja nawierzchni wjazdów

  - Konstrukcja nawierzchni chodnika

  - Szczegół połączenia nawierzchni z kostki betonowej ,ścieku i krawężnika

  - Przekrój  przez chodnik

6.      Rys  studni wpustowej

7.     Rys. studni  kontrolnej

zał. nr 1

Opis techniczny

przedmiotu zamówienia

- Gmina w Poniecu ul. Rynek 24 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty drogowe związane z  przebudową drogi gminnej - ul. Mickiewicza o l = 203 mb na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w m. Poniec ,  Gmina  Poniec

Należy wykonać  ją  zgodnie  z posiadaną  przez  Gminę  Poniec dokumentacją  budowlaną.

- Stan techniczny i parametry  istniejącej  drogi  gminnej:

-szerokość pasa  drogowego  ca  17,50 m

- nawierzchnia  z trylinki

- na całym odc. istniejąca kanalizacja  sanitarna ,

- na części odcinka  kanalizacja deszczowa

3. Założenia projektowe:

- klasa techniczna  drogi – L /lokalna/

- szerokość jezdni 2 x 3,50 = 7,0 m  odc. 0+572 – 0+540

2 x 3,00 = 6,0 m  odc. 0+540 – 0+432

- proj. obciążenie ruchem drogowym : KR -1

docelowo      KR 1-2  : 13 – 70 osi obl. na  pas /dobę    – 100kN/dobę

- przekrój normalny uliczny   z krawężnikiem i  ściekiem    przykrawężnikowym

z kostki betonowej prostokątnej gr. 8 cm po  stronie  prawej  ,

- nawierzchnia  jezdni  z kostki betonowej gr. 10 cm

- spadek poprzeczny jezdni   ; 2 % , daszkowy

3.1 Konstrukcja  nawierzchni jezdni  :

- w-wa gr. 15 cm  mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanym

w betoniarce o Rm =  2,5 MPa

- w-wa podbudowy    gr. 20 cm z kamienia łamanego  stabilizowanego mechanicznie

-

- w-wa ścieralna  z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm

1 : 3 spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu 0-4 mm

3.2 Konstrukcja nawierzchni parkingów

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr 10 cm i spoiny wypełnione piaskiem o uziarnieniu

0-4 mm, na podsypce gr 3 cm cementowo-piaskowej.

- Podbudowa gr. 20 cm kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie

- W-wa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa

gr. w-wy 15 cm.

3.3  Krawężniki projektuje  się  uliczne betonowe 100 x 30 x15 cm posadowione  cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej 15 x 10 cm z oporem 15 x 25 cm z betonu klasy  B-15.

3.4 Odwodnienie  jezdni:

- Ścieki dwurzędowe z kostki betonowej prostokątnej  kolorowej 20x10x8 cm posadowione  na  podsypce  cementowo-piaskowej gr. 5 cm  i ławie  20 x20 cm z betonu klasy B-15 należy  wykonać  obustronnie.

- Istniejące  studnie  kontrolne kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz istniejące wpusty uliczne

należy  dostosować  do proj. niwelety   nawierzchni.

Projektuje  się  układ  studni wpustowych i kontrolnych z odprowadzeniem  do istniejącej

kanalizacji ø 60 cm w km 0+540 – 0+572 .

Przykanaliki  projektuje  się z rur PCV ø  200 x 5,9 mm  cm  i o sztywności obwodowej

SN>=  8,0 kN/m2 , a kolektor ø 315 x9,2 mm  i o sztywności obwodowej SN>= 8 kN/m2

oraz  o długości    l= 19 mb

Studnie  ściekowe  uliczne  ø 50 cm zakłada  się  wykonać  z  elementów prefabrykowanych

oraz  należy  wyposażyć  je  we wpusty uliczne typu  ciężkiego , natomiast  studnie kontrolne

ø 100 cm  zaprojektowano  z rur betonowych  z  żeliwnym włazem ø 60 cm   typu ciężkiego.

4. Inwestor planuje zlecić w trybie przetargu następujące roboty  drogowe:

- oznakowanie  robót  drogowych

- roboty  w  zakresie  przedstawionym  w  przedmiarze  robót

5 . Warunki wykonania  robót :

Wszystkie  roboty  należy  wykonać  zgodnie  z projektem i zasadami zawartymi w  PN

dotyczącymi  poszczególnych  materiałów   i asortymentów  robót

W pasie  drogowym znajduje  się  uzbrojenie  niezwiązane  z drogą – przy wykonywaniu  robót  należy postępować zgodnie  z uzgodnieniami  branżowymi

Tj. kanalizacja  sanitarna K-300  , napowietrzne linie energetyczne , kabel eNN ,

wodociąg , gazociąg , kabel tekomunikacyny.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać oznakowanie robót drogowych i pojazdów

znajdujących się na budowie zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 14 października

2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach

oraz   wykonaniem  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem

/Dziennik Ustaw Nr  177, poz. 1729/.

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury

i z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie  szczegółowych warunków  technicznych dla  znaków i sygnałów drogowych   oraz urządzeń  bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków  ich umieszczania  na  drogach   /Dz. U. Nr 220 /.

oraz  załącznik do nr 220 . poz. 2181 z  dnia  23 grudnia 2003 r.

- Projekt  organizacji ruchu  na  czas  robót  drogowych  przygotowuje  wykonawca

robót

Opracowała :

UMOWA NR

W dniu...............................2009 r. w................................pomiędzy .......................................................siedzibą, w ...........................................................................

zwanym dalej ,, Zamawiającym “reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

zwanym dalej ,, Wykonawcą” reprezentowanym przez:

p.   ...............................................................................................................................................

p.   ...............................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

1.	Podstawa zawarcia umowy stanowi wybór oferty w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną w wysokości   ............zł.(z VAT-em )

słownie ...........................................................................................................................	złotych.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w .......................................................                    
     nr ................................................ na konto wykonawcy w ...........................................................

nr .....................................................................................................

§2

1.	Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy, ustala się okres gwarancji, który wynosi 12 miesięcy, natomiast rękojmia 24 miesiące.

2.   W celu  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  , ustanawia  się  zabezpieczenie  należytego wykonania  umowy

w  wysokości  5 %  ceny  umownej  w  formie  zgodnej  z  art. 148  Ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo  Zamówień  Publicznych

3. Zwrot  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy  nastąpi  w  trybie  art. 151 Ustawy – Prawa  Zamówień  Publicznych

§3

1. Do dnia............................2009 r. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy i księgę obmiaru robót.

§4

Termin wykonania okreś1onego w § I zakresu robot wynosi...............................	miesiące od dnia podpisania umowy.

§5

Nadzór nad rea1izacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

1. ..................................................................................................................................................

§6

1.	Zakończenie wykonania robot Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

2.	Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

Zamawiający dokonuje odbioru robót z udziałem Wykonawcy

3.	Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

4.	Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót.

5.	Po upływie okresu gwarancji, Zamawiający w ciągu 30 dni dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru ostatecznego. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego, który podpisują, obie strony.

§7

1.	Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane roboty, ceny umownej w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego.

§8

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości

30 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

§9

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w wysokości 0,1 % ceny umownej.

§ 10

Integralną część niniejszej umowy stanową następujące załączniki:

a)	  Oferta  i kosztorys  ofertowy

b )    Instrukcja  dla  oferentów

c)     Projekt  budowlany

d ) .........................................................................................

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 12

1.	W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2.	Zamawiający zobowiązany jest, do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

3.	Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia, lub nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.2 Wykonawca może zwrócić się do Sądu Gospodarczego w Poznaniu.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają Zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę niniejszą, sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-nym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA:

Zał. Nr  5

Instrukcja  dla  oferentów

- ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest  Gmina Poniec

Adres:  ul. Rynek  24,   64 -125  Poniec

Telefon:  065 573 15 33   ; strona  wwwponiec.pl

Adres e-mail: um@poniec.pl

NIP:  696-174 95 93  ; Regon:  411050385

2        TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa  UL.MICKIEWICZA   na długości  203 mb  na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w m. Poniec .

3.1

Wspólny Słownik Zamówień: 45.23.31.23-7   Drogi  podrzędne

Przebudowa  drogi gminnej w  m . Poniec

Gmina Poniec

Zamówienie obejmuje wykonanie   następujących robót ;

-  roboty pomiarowe,

- rozebranie nawierzchni ulicy  z trylinki , chodnika z płyt betonowych , krawężników ulicznych

betonowych

- transport materiałów z rozbiórki na miejsce  składowania

-  wykopy  pod  koryto  z odwiezieniem urobku na odl.1 km i  wykopy  ze  złożeniem gruntu na

poboczu

- ręczne  formowanie nasypów

Uzupełnienie kanalizacji :

- roboty ziemne  pod przy- kanaliki ,kolektor , studnie  wpustowe i kontrolne

- wykonanie przy- kanalików ø 200 x 5,9 mm  z PCV  i studni wpustowych ø 500  mm

betonowych

- wykonanie kolektora ø 315 mm x 9,2 mm z rur PCV i studni kontrolnych  ø 1000 mm

- regulacja wysokościowa istniejących studni wpustowych i kontrolnych

- regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych i innych

Roboty nawierzchniowe :

- ułożenie krawężnika betonowego ulicznego na ławie z oporem

- wykonanie ścieku przy-krawężnikowego na ławie z betonowej

- profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod koryto drogi

- warstwa odcinająca gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o RM = 2,5 MPa

- podbudowa  gr. 20 cm z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- plantowanie  poboczy i porządkowanie placu budowy

Wg SST n-ry : D - 00.00.00., D- 01.01.01 ,D.01.02.04, D-02.01.01.D-03.02.01 , D.04.01.01 ,D04.02.02.  , D-04.04,02 ,

D-05.03.23  , D.08.01.01 ,D.08.02.02 ,  D.08.03.01, D.08.05.02

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

3.2     W cenie oferty każdy oferent uwzględnia koszty związane z wykonaniem dokumentacji oznakowania i zabezpieczenia robót.

3.3     Zamawiający  nie  dopuszcza  składania  ofert  częściowych.   Oferty nie  zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

3.4    Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo   ograniczenia  ilości  robót   i  asortymentu  w zależności od uzyskanych środków finansowych.

4       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 15.12..2009

5 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

5.1  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177),tekst

jednolity (Dz.U.z 2007 r. Nr 223 poz. 1655.) spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5.2 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

| Lp | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Warunek do spełnienia | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników | Oferent zatrudnia minimum 6 osób, w tym : - 3 pracowników z wykształceniem drogowym lub przyuczonych do tego zawodu, - 1 operatora koparki - 1 operatora zagęszczarek drogowych z uprawnieniami - 1 kierownika budowy z uprawnieniami drogowymi i będącego członkiem WIIB , | 5/2 |
| 2 | Wypis z ewidencji działalności gospodarczej | Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem |  |
| 3 | Akceptacja warunków umowy | Oferent parafuje wszystkie strony umowy jako znak jej akceptacji | 4 |

5.3 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

6 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:

6.1 Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

6.2 W niniejszym postępowaniu wszelkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz

informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy  przekazują  pisemnie,   faksem   lub   droga

elektroniczną.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których

mowa wyżej, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.3 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

3.1    W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

l      Zdzisław  Ambroży  tel. ( 065) 573 15 33

3.2    W    zakresie    merytorycznym    osobami    upoważnionymi    do    kontaktu

z Wykonawcami są:

l       Zdzisław  Ambroży  tel (065) 573 15 33

7       WADIUM:

7. l     W danym postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

8        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

8.l     Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni.

8.2     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.3     W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

9        OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

9. l    Wykonawca  może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2     Wykonawcy   mogą wspólnie  ubiegać   się   o   udzielenie  zamówienia  na  zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9.3     Wykonawcy, który złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty jedynie w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie  zamówienia   z   przyczyn   leżących   po    stronie   zamawiającego.   W   pozostałych   przypadkach wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.

9.4     Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

9.5     Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej   Specyfikacji.

.

9.6     Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

9.7     Wszystkie   zapisane    strony   oferty   wraz   z   załącznikami   muszą   być   kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony muszą być parafowane.

9.8     Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

9.9     Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

9.10 Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

| Lp | Nazwa dokumentu potwierdzającego: | Wymagany dokument: | Nr załącznika do SIWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularz oferty | Wypełniony formularz oferty | 6 |
| 2 | Kosztorys ofertowy | Wypełniony kosztorys ofertowy Wykonawcy z cenami jednostkowymi na poszczególne elementy zamówienia | 7 |
| 3 | Oświadczenie z art.22 ust. 1 pkt. 1-3 i art.24 | Oświadczenie wykonawcy, że spełnia wymagania art.22 Ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Ustawy | 5/1 |
| 4 | Wykaz personelu | Wykaz kadry ze wskazaniem kierownika budowy i jego doświadczeniem (załączyć odpis stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy) i odpis zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego | 5/2 |
| 5 | Wykaz sprzętu | Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia, jakim dysponuje wykonawca | 5/3 |
| 6 | Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej | Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku spółki – umowa spółki |  |
| 7 | Zaświadczenie z właściwego organu podatkowego oraz ZUS | Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert |  |
| 8 | Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat | Wykaz prac zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie | 5/4 |

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.

Zamawiający  wzywa  wykonawców ,którzy w określonym terminie nie  złożyli oświadczeń

lub  dokumentów , o których mowa w  art. 25 ust. 1 lub którzy  złożyli dokumenty o których mowa  w art. 25 ust. 1  zawierające błędy  do ich uzupełnienia w  wyznaczonym terminie.

Wykonawców , u których  wystąpiły  przesłanki zawarte  w  art. 24  wyklucza  się  z postępowania

o udzielenie zamówienia  .

9.11   Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób:

„ Przebudowa  ul. Mickiewicza w m. Poniec ”

NIE OTWIERAĆ przed 2009 -10  -27      godz. 10:00

9.12   Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9.13   Wykonawca może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną przez  siebie  ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 9.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA" lub „WYCOFANIE".

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity (Dz. U.

z 2007 r. Nr  223 , poz. 1655)

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

10.1    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr:  3  do dnia 2009 -10  -27 do     godz.10 °°

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.2  Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu

2009 -10 -27.o godz.10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7

11.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

11.1 Przy robotach budowlanych do obliczenia ceny oferty należy uwzględnić zmiany przepisów wynikające z nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. Nr 80 z 2001 r.)

11.2 Rozporządzenie określa jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych w tym rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania.

11 .3 Rozporządzenie stosuje się do kosztorysów stanowiących kalkulację cen na obiekty i roboty budowlane, opracowywanych przez wykonawców robót na żądanie Zamawiającego.

11.4 Oferent oblicza cenę oferty dodając wartość netto bez podatku VAT poszczególnych elementów zamówienia, a następnie od tej sumy Oferent może odjąć wszelkie zniżki i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza .w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

12   KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

12.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

12.2 Punkty przyznawane za podane w pkt 12.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów = ( C min: C of) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |

12.3 Punkty uzyskane za powyższe kryterium stanowić będą końcową ocenę danej oferty.

12.4W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

13   UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

13.1  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

13.2 Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity

(Dz.U.z  2007 r. Nr  223, poz. 1655)

13.3 O dokonaniu wyboru oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i siedzibę Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz jej cenę.

13.4 Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze po upływie 7 dni od dnia powiadomienia o wynikach postępowania, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

13.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia

postępowania.

14   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

14.1 Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

15 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

15.1  Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawne określone we wspomnianej ustawie.

15.2 Wobec  czynności podjętych przez Zamawiającego  w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do Zamawiającego.

15.2.1  Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

15.2.2  Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi. się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

15.2.3  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

15.2.4 Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

15.3 Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania Zamawiającego.

15.4 Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia zespołu arbitrów, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

16  INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) tekst  jednolity (Dz.U. z 2007 r. Nr  223  poz. 1655)

ZAŁ.NR 5/1

/pieczęć oferenta /

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w  postępowaniu  o zamówienie publiczne na :

„Przebudowę  ul. Mickiewicza w m. Poniec ”

Inwestor :   Gmina  Poniec

…………………………………………………………………………………………

Oświadczamy , że :

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie

z  wymaganiami  ustawowymi

2. Posiadamy  uprawnienia niezbędne do wykonania określonych  w przekazanej

przez zamawiającego dokumentacji prac czynności

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny,

a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia

4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

5. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 .

………………………………

( podpis upoważnionego przedstawiciela )

…………………….dnia…………………..

| ZAŁĄCZNIK NR 5 /2 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | POTENCJAŁ KADROWY |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

..................................................................................................................................................................... ..………………....................................................................................................................................................................

oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Rola w realizacji zamówienia (rola w zespole) | Wykształcenie/ uprawnienia/ lata doświadczenia | Zobowiązanie do współpracy (podpis osoby wskazanej w kolumnie nr 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga !

- W zestawieniu należy uwzględnić tylko te osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia.

- W kolumnie 4 wpisać wykształcenie, nr i zakres posiadanych uprawnień budowlanych, lata pracy na zajmowanych stanowiskach.

- W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest zobowiązanie do współpracy (podpis w kolumnie 5).

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

| ZAŁĄCZNIK NR 5/3 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | POTENCJAŁ TECHNICZNY |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

. oświadczamy, że dysponujemy następującymi, w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowymi/ urządzeniami/ zapleczem:

| Lp. | Opis (rodzaj, typ, model, pojemność/ wydajność, rok produkcji) | Liczba sztuk | Podstawa władania/ właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga !

W zależności od tego, czy realizacja będzie następować w oparciu o własny potencjał techniczny, czy też inny niż własny, należy odpowiednio wypełnić kolumnę 4.

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

| ZAŁĄCZNIK NR 5/4 Strona ..... z ogólnej liczby .....stron |  |
| --- | --- |
| (nazwa i adres Wykonawcy) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na .......................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 5.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 (roboty budowlane)  lat następujące zamówienia:

| Nazwa zamówienia, miejsce realizacji, nazwa i adres zamawiającego | Wartość zamówienia | Rodzaj i zakres zamówienia | Czas realizacji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Uwaga !

Prosimy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością.

.....................................................

................................., dnia .........................                                        (podpis Wykonawcy)

ZAŁ. NR 6

/pieczęć adresowa oferenta /

FORMULARZ  OFERTY

do

Gminy Poniec

ul.  Rynek  24

Nawiązując  do  zaproszenia  do  wzięcia udziału w  przetargu  nieograniczonym  na :

‘’ Przebudowę  ul. Mickiewicza   l = 203 mb w m. Poniec

Gmina  Poniec „

  - Oferujemy  wykonanie  robót  objętych  zaproszeniem ,

    - za cenę netto  w  wysokości :

…………………………………………………….

    - łącznie z podatkiem  od  towarów  i  usług  VAT w  wysokości

…………………………………………………….

Słownie złotych (……………………………………………………………………………..)

Zgodnie z  wypełnionym  kosztorysem  ofertowym.

2. Oświadczamy , że zamówienie zrealizujemy  w  terminie  do    …………………………..

3. Oświadczamy , że wykonany  przedmiot umowy udzielimy gwarancji na okres ………….

4. Oświadczamy ,że zapoznaliśmy się warunkami określonymi w Instrukcji dla  oferentów

i w specyfikacjach   technicznych   nie  wnosimy  do nich zastrzeżeń oraz , że uzyskaliśmy

niezbędne informacje do  przygotowania oferty .

5. Oświadczamy , że  zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy  , które zawarte  zostały

w Dokumentacji  Przetargowej   i zobowiązujemy się  w przypadku wyboru naszej  oferty

do  zawarcia umowy na  wymienionych  w niej  warunkach   oraz  w terminie i miejscu

wyznaczonym  przez  zamawiającego.

6. Oświadczamy  ,że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas  wskazany w Instrukcji

dla  oferentów.

Składamy ofertę na  …….  kolejno ponumerowanych   stronach.

Załącznikami do niniejszej ofert są ;

a)………………………………………

b)………………………………………                               ………………………………..

c)………………………………………                                 /podpis upełnomocnionego przedstawiciela/

……………… , dnia  …………………