# PLAN

# GOSPODARKI  ODPADAMI

GMINY  PONIEC

aktualizacja  na lata 2010-2013

z perspektywą do roku 2019

OPRACOWANIE :

#### Biuro Usług  Ekologicznych „EKOMAL”

Andrzej  Malatyński

64-140  Włoszakowice, ul. Zalesie 11c

## PONIEC, grudzień  2009

##### SPIS  TREŚCI

1.	Wstęp	4

1.1.	Wprowadzenie, podstawa  prawna	4

1.2.	Wnioski  z  Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Gostyńskiego	4

1.3.	Cele  Planu  gospodarki  odpadami  gminy  Poniec	8

1.4.	Przepisy  prawa  obowiązujące  w  zakresie  gospodarki  odpadami	9

1.4.1.	Akty  prawne  w  Polsce	9

1.4.2.	Obowiązki  gmin	9

1.4.3.	Obowiązki  właścicieli  nieruchomości	10

1.5.	Układ  dokumentu	11

2.	Charakterystyka  terenu  gminy	11

2.1.	Położenie  geograficzne	11

2.2.	Sytuacja  demograficzna	13

2.3.	Sytuacja  gospodarcza	14

2.4.	Ekofizjografia	14

2.4.1.	Hydrogeologia  i  hydrologia	14

2.4.2.	Warunki  glebowe	15

2.4.3.	Obszary  chronione	15

3.	Gospodarka odpadami  - stan aktualny	15

3.1.	Rodzaj, ilość  i  źródła  powstawania  odpadów	15

3.1.1.	Odpady  komunalne	15

3.1.2.	Osady  ściekowe	17

3.1.3.	Odpady  inne  niż  komunalne	18

3.2.	System  zbierania  odpadów	18

3.2.1.	Selektywna  zbiórka  odpadów	20

3.2.2.	Transport  i  zbieranie  odpadów	22

3.3.	Odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów	22

3.3.1.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	22

3.3.2.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	23

3.3.3.	Unieszkodliwianie  odpadów  poprzez  składowanie  na  składowisku	23

3.3.4.	Nieczynne  składowiska  odpadów	24

4.	Założenia  planu  gospodarki  odpadami	25

4.1.	Wskaźniki	25

4.2.	Prognozy  zmian	27

4.2.1.	Prognoza  liczby  mieszkańców	28

4.2.2.	Prognoza  ilości  odpadów	28

4.2.3.	Prognozowane  zmiany  w  zakresie  systemu  gospodarki  odpadami	30

5.	Plan  gospodarki  odpadami	32

5.1.	Cele	32

5.2.	Zadania  strategiczne  –  długoterminowe	32

5.3.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótkookresowych	33

5.4.	Program  zamykania składowisk odpadów  - obiekt  w  Wydawach.	39

5.5.	Planowane  poziomy  odzysku  odpadów	39

5.5.1.	Odpady  ulegające  biodegradacji	39

5.5.2.	Poziomy  odzysku odpadów opakowaniowych	40

5.5.3.	Poziomy  odzysku odpadów wielkogabarytowych i budowlanych	42

6.	Sposoby  i  źródła  finansowania	42

6.1.	Przewidywane  źródła  finansowania  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach  międzygminnego  systemu  gospodarowania  odpadami	42

6.2.	Inne  źródła  finansowania  inwestycji  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami	43

7.	Edukacja  ekologiczna	43

8.	Wnioski  z  analizy  oddziaływania  projektu  planu  na środowisko	44

9.	Sposób  monitoringu  i  oceny  wdrażania  planu	46

10.	Streszczenie	48

SPIS  TABEL

Tabela  nr  1  –  Struktura własności gruntów

Tabela  nr  2  –  Liczba ludności gminy Poniec

Tabela  nr  3  –  Ilość  odpadów  komunalnych zebranych na terenie gminy

Tabela  nr  4  –  Rozmieszczenie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych

###### Tabela  nr  5  –  Rozmieszczenie  pojemników do  selektywnej  zbiórki  odpadów

###### Tabela  nr  6  –   Ilość selektywnie zebranych odpadów w latach 2005-2008

Tabela  nr  7  –  Wskaźniki nagromadzenia strumieni odpadów komunalnych

Tabela  nr  8  –   Spodziewane zmiany demograficzne (wg GUS)

Tabela  nr  9  –  Prognoza  liczby  ludności do roku 2019

Tabela  nr 10 –  Wskaźniki nagromadzenia  odpadów

Tabela  nr 11  –  Prognoza  ilości  wytwarzanych  odpadów komunalnych

Tabela  nr 12  –  Prognozowana ilość odpadów z uwzględnieniem składu morfologicznego

Tabela  nr 13  –  Harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  na  lata 2010-2013

Tabela  nr 14  –  Dopuszczalna ilość odpadów biodegradowalnych, przeznaczonych do

składowania

Tabela  nr 15  –  Planowane do pozyskania ilości odpadów opakowaniowych na terenie

gminy Poniec w latach 2010-2013

SPIS  WYKRESÓW

Wykres nr  1  –  Struktura gruntów Gminy Poniec

Wykres nr  2  –  Ilości  odpadów  komunalnych zbieranych w gminie Poniec

w latach 2004 – 2008

Wykres nr  3  –  Skład  morfologiczny odpadów komunalnych

### Wstęp

### Wprowadzenie, podstawa  prawna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aktualizacja  planu  gospodarki  odpadami Gminy Poniec na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2019. Opracowany w 2004 roku Plan gospodarki odpadami Gminy Poniec przyjętego uchwałą Nr XXVI/165/2005 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Poniec wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Poniec .

Opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami wynika z art.14 ust.14 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) i winno być dokonane nie rzadziej niż co 4 lata.

W myśl  art. 15  ww. Ustawy  wszystkie  plany gospodarki  odpadami  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa, zaś  poszczególne  plany  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  planami  wyższego  szczebla.

W niniejszej aktualizacji dokonano dostosowania „Planu gospodarki odpadami Gminy Poniec” do wytycznych zawartych w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010” i aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2019”. W dokumencie wykorzystano dane z dotychczasowego planu, o ile nadal zachowały swoją aktualność, szczególnie co do opisu położenia, warunków glebowych, hydrologii, opisu stanu przyrody i hydrogeologii.

Art. 14 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska określa, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata oraz że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Tak więc plany gospodarki odpadami powinny obejmować okres 8 lat planowania strategicznego i w tym okresie 4 lata planowania operacyjnego. Z uwagi jednak na przyjętą w PGO dla Województwa Wielkopolskiego perspektywę do roku 2019 - cele i zadania określone w niniejszej Aktualizacji... zostały przedstawione w perspektywie 2010-2019 obejmującej perspektywę krótkoterminową 2010-2013 i perspektywę długookresową do roku 2019.

Przedstawione dane liczbowe dotyczące aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy obejmują okres od 2004 - 2008r. Informacje te stanowiły podstawę do wyliczenia prognozowanych wskaźników oraz kierunków działań niezbędnych do określenia celów długookresowych.

### Wnioski  z  Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Gostyńskiego

Opracowany  na  przełomie  lat  2003-2004  Plan  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Gostyńskiego  został  zatwierdzony  uchwałą  nr  XX/140/04 Rady  Powiatu  Gostyńskiego  z  dnia  8 lipca 2004 r.

Dokument  ten  stanowi  plan  szczebla  wyższego  w  stosunku  do  niniejszego  opracowania. W  myśl  cytowanych  na  wstępie  przepisów  prawa  gminne  plany    gospodarki  odpadami  powinny  być  opracowywane  zgodnie  z  planami  powiatowymi.

Z uwagi na fakt, iż Plan  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Gostyńskiego nie został zaktualizowany jego postanowienia pozostają aktualne i są następujące :

- objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  obsługą  w  zakresie  gromadzenia  i  wywozu  zmieszanych  odpadów  komunalnych, a  mianowicie :

- do 2007 roku – 95 % mieszkańców  terenów wiejskich,

- do 2012 roku – 100 % mieszkańców  terenów  wiejskich,

- zapobieganie  powstawaniu  odpadów - wobec niewielkiego  wpływu  władz  samorządowych na  możliwość  zapobiegania  powstawaniu  odpadów, należy  podjąć  następujące  działania :

  - prowadzić  stałą  kampanię  edukacyjną  wśród  młodzieży  i  osób  dorosłych, kreującą  proekologiczne  zachowania,

  - zwiększyć  nadzór  nad	  jednostkami  handlowymi, zobowiązanymi  do dysponowania  odpowiednią  ilością  towarów  w  opakowaniach  wielokrotnego  użytku,

- zmniejszenie  ilości  odpadów  kierowanych  na  składowisko (obiekty  tego  typu, dotychczas dominujące powinny być zdegradowane do roli ostatniego  ogniwa  przyjmującego  wyłącznie  tylko  te  odpady, których  nie  można  zagospodarować  w  inny  sposób), poprzez odzysk  i  recykling  odpadów :

  - zadania  w  okresie  krótkoterminowym  do  2007 roku

- osiągnięcie 50 % odzysku i 25 % recyklingu odpadów opakowanio-wych  ogółem, w  tym :

opakowania  z  papieru  i  tektury		-  25 %

opakowania  kompozytowe		-  25 %

opakowania  z  tworzyw  sztucznych	-  25 %

opakowania  szklane			-  40 %

opakowania  stalowe			-  20 %

opakowania  aluminiowe			-  40 %

- osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku i recyklingu innych rodzajów odpadów komunalnych :

odpady  biodegradowalne			-  25 %

odpady  niebezpieczne			-  15 %

odpady  wielkogabarytowe			-  20 %

odpady  budowlane				-  20 %

- deponowanie na  składowiskach nie więcej  niż 75 % wytwarzanych odpadów komunalnych,

  - zadania  w  okresie  długoterminowym  2008 – 2012 r.

- utrzymanie  lub  zwiększenie  poziomów  odzysku  do  około 65 % i recyklingu   do  około  30 % odpadów opakowaniowych,

- osiągnięcie  zakładanych  poziomów odzysku i  recyklingu  innych  rodzajów  odpadów  komunalnych :

odpady  biodegradowalne			-  50 %

odpady  niebezpieczne			-  50 %

odpady  wielkogabarytowe			-  50 %

odpady  budowlane				-  50 %

komunalne  osady  ściekowe		-  55 %

- deponowanie na składowiskach nie więcej niż około 60% wytwarzanych  odpadów  komunalnych,

- pozyskanie  odpadów  opakowaniowych  - 50 % do  roku  2007  oraz  65 %  do  roku 2012, poprzez :

  - selektywną  zbiórkę  odpadów „u  źródła” w  kolorowych  workach  foliowych  na  obszarach  wiejskich,

  - selektywną zbiórkę  odpadów w ogólnodostępnych trójpojemnikowych zestawach na obszarze miast i w miejscowościach o zwartej zabudowie typu miejskiego,

- sukcesywna  redukcja  odpadów  biodegradowalnych  deponowanych  na  składowiskach  do  poziomu  25 %  w  2007 r.  i  około  50 %  w 2012 roku  oraz  komunalnych  osadów  ściekowych  do  50 %, poprzez :

  - lokalne  zagospodarowywanie  odpadów  biodegradowalnych  w  przydo-mowych lub przyzagrodowych  kompostowniach – na terenach  wiejskich  i  częściowo  na  terenach  budownictwa  jednorodzinnego,

  - selektywne  gromadzenie  odpadów  biodegradowalnych  w  specjalnych  pojemnikach  kompostowych  i  wywożenie  do  kompostowni – na  terenach  miejskich,

  - wspólne  kompostowanie  odpadów  z  terenów  zieleni  i  komunalnych  osadów  ściekowych  w  ramach  recyklingu  organicznego,

- selektywne  pozyskiwanie innych  odpadów  komunalnych, tj. odpadów  niebezpiecznych (15-50%), odpadów wielkogabarytowych (20-50%) i innych, poprzez :

  - zorganizowanie  w  każdej  gminie  centrum  recyklingu  czyli  zbiorczego  punku  selektywnego  gromadzenia, do  którego  mieszkańcy  mogą  przynosić-dowozić, przeważnie  bezpłatnie, różnego  rodzaju  odpady  z  gospodarstw  domowych. Punktu  takie  są  ważnymi  centrami  odzysku  odpadów  poużytkowych – umożliwiając  pozyskanie  znacznie większej gamy surowców niż ogólnodostępne trójpojemnikowe  zestawy  na  odpady  opakowaniowe,

  - centra  recyklingu  mogą  przyjmować  niewielkie  ilości  odpadów  budowlanych  oraz  motoryzacyjnych  od  ludności,

  - centra  recyklingu  mogą  też  przyjmować  odpady  niebezpieczne  od  małych  i  średnich  podmiotów  gospodarczych (odpłatnie  na  zasadzie  usługi),

- gromadzenie  odpadów  zmieszanych – w  różnego  rodzaju, ale  typowych  pojemnikach  współpracujących  ze  specjalistycznymi  samochodami  do  wywozu  odpadów. Zakaz  gromadzenia  odpadów  w  antysanitarnych, betonowych  śmietnikach  i  ręcznego  ich  przeładowywania  na  samochody  skrzyniowe. Gromadzenie  odpadów  zmieszanych  realizowane  wg następujących  zaleceń :

  - częstotliwość  wywozu  dla  warunków  klimatycznych  Polski  przyjmuje  się  jako  optymalną :

- dla  centrów  usługowo-handlowych – codziennie,

- dla budownictwa  zwartego i osiedlowego – 2 x w tygodniu,

- dla budownictwa  jednorodzinnego – 1 x w tygodniu,

- dla budownictwa  zagrodowego – 2 x w miesiącu,

  - typowe  pojemniki :

- 110 – 240 l – budownictwo jednorodzinne  i  zagrodowe,

- 1,1 – 2,2 m3 – budownictwo  wielorodzinne,

- kontenery KP - 7 m3 –  tereny  otwarte  i  zakłady  gospodarcze,

  - właściciel  nieruchomości  jest  zobowiązany  do  wyposażenia  nieruchomości  w  pojemniki  i  korzystania  z  usług  wywozowych  uprawnionego przedsiębiorcy,

  - gmina  ma  prawo  do  ustalania  rodzaju  pojemników, wymagań  dotyczących  ich  rozmieszczenia  i  utrzymania  oraz  częstotliwości   opróżniania,

  - właściciel  nieruchomości  płaci  za  wywóz  faktycznej  ilości  odpadów, a nie za „wywrót  pojemnika”  w  związku  z  powyższym  powinien  mieć  możliwość  dobrania  wielkości  pojemnika  stosownie  do  ilości  wytwarzanych  odpadów  w  okresie  międzywywozowym.

- wywóz  odpadów - przy  wywozie  odpadów  należy  kierować  się  minimalizacją  kosztów, które aktualnie  są  dominującym  udziałem  około 60-70%  kosztów  ogólnych  zagospodarowania  odpadów.

Zadania :

  - dobierając  przewoźnika  należy  analizować  posiadany  tabor  samochodowy : ładowność, możliwość  zagęszczania  odpadów, współpraca z pojemnikami,

  - likwidacja  składowisk  gminnych  spowoduje  znaczący  wzrost  odległości  do  ZZO – zakładów  zagospodarowania  odpadów. Wg KPGO  przy  odległościach  powyżej  30 km należy  stosować  przeładunek  odpadów  do  pojazdów  wysokotonażowych,

  - wywóz  odpadów  zmieszanych  powierza  się  zazwyczaj  różnym  firmom  komercyjnym  działającym  w  oparciu  o  wymagane  pozwolenia,

  - wywóz  odpadów  surowcowych  pochodzących  ze  zbiórki  selektywnej  wskazanym byłoby powierzyć jednemu przewoźnikowi z całego powiatu podległemu  bezpośrednio  samorządowym  jednostkom  gminnym,

- rekultywacja  zamkniętych  składowisk – zgodnie  z  art. 102 ustawy  Prawo  ochrony  środowiska obszary  zdegradowane  w  wyniku  wykorzystania  ich  pod  składowiska  odpadów  powinny  być  przywrócone  do  stanu  pierwotnego,

- składowiska  gminne, które w wyniku Przeglądów Ekologicznych  ocenione  zostały  negatywnie  jako  nie  spełniające  obecnych  wymogów  muszą  być  dostosowane  lub  zlikwidowane.

  - Na  obszarze  powiatu  występuje  6 składowisk  gminnych :

- Dalabuszki  gm.Gostyń	– ocena  pozytywna, wypełnienie 2010 r.

- Karolew  gm.Borek Wlkp.	– ocena  pozytywna, wypełnienie 2013 r.

- Karzec  gm.Krobia		– ocena  negatywna, wypełnienie 2006 r.

- Czeluścin  gm.Pępowo	– ocena  pozytywna, wypełnienie 2015 r.

- Smogorzewo  gm.Piaski	– ocena  pozytywna, wypełnienie 2021 r.

- Wydawy  gm.Poniec	– ocena  negatywna, wypełnienie 2008 r.

Ustawowy  termin  porządkowania  istniejących  składowisk :

- 31 grudnia 2005 r.  –  dostosowanie  do  wymagań,

- 31 grudnia 2009 r.  –  przebudowa w oparciu o nowe pozwolenie na

budowę.

Starosta Gostyński  wydał  w  2003r.  decyzje  zatwierdzające  instrukcje  eksploatacji ww. składowisk precyzując niezbędne doposażenie techniczne i kontrolne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących składowisk oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia  2002 r.  w sprawie  warunków  prowadzenia  monitoringu.

Niespełnienie wymogów zawartych w decyzjach powinno prowadzić do zamknięcia składowisk niezależnie od stopnia wypełnienia pojemności.

- zagospodarowanie  odpadów  komunalnych – zamykanie składowisk nie spełniających współczesnych  wymogów – Karzec i Wydawy – oraz  stopniowe wypełnianie składowisk, które mają szanse i możliwości modernizacyjne  przy  zakazie  budowy  nowych  składowisk  spowoduje  podporządkowanie  zapisom  WPGO :

  - odpady z 5 gmin zachodnich Powiatu - w tym gmina Poniec - wywozić do planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Obszar Leszno ( udziały w  Spółce MZO Leszno),

  - odpady z 2 gmin wschodnich Powiatu wywozić do planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Obszar Sulmierzyce - Ostrów Wlkp.

- integracja gmin Powiatu Gostyńskiego do  realizacji zadania  publicznego  jakim  będzie  usprawnienie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  zgodnie  ze  współczesnymi  wymaganiami – jest  to  wariant  lub  uzupełnienie  ww.  zadania

  - zgodnie  z  zaleceniami  KPGO  inwestowanie  w  racjonalne  zagospo-darowanie  odpadów  komunalnych  w  skali  powiatu  jest  bardziej  efektywne  ekonomicznie, organizacyjnie  i technicznie niż  w  skali  pojedynczych  gmin. W  związku  z  powyższym  doprowadzić  do  porozumienia  komunalnego  wszystkich  gmin  Powiatu  w  zakresie :

- ujednolicenia  systemu  pozyskiwania  odpadów opakowaniowych,

biodegradowalnych  i  niebezpiecznych,

- wybudowanie na jednym z obecnych składowisk sortowni i kompostowni  oraz  gminnych  centrów  recyklingu,

- przejęcie  pełnej  kontroli  nad  systemem  od  momentu  zbiórki  po  moment  sprzedaży,

- transfer  komunalnych  odpadów  zmieszanych  do  ZZO  w  Lesznie, w  Sulmierzycach – Ostrowie Wlkp.  lub  do  innego  ZZO.

### Cele  Planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Poniec

Ustawa  o  odpadach  wprowadza  obowiązek  opracowania  planów  gospodarki  odpadami, które  stanowić  mają  istotne  narzędzie  stosowane, aby :

- ułatwić  osiągnięcie  celów  założonych  w  polityce  ekologicznej  państwa,

- stworzyć  w  kraju  zintegrowaną  sieć  instalacji  i  urządzeń  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów,

- praktycznie  realizować  zasady  gospodarki  odpadami  określone  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska.

Plan  gospodarki  odpadami  powinien  umożliwić  uzyskanie  ogólnego  poglądu na gospodarkę odpadami na danym terenie, zidentyfikowanie najważniejszych problemów w tej dziedzinie wraz z propozycjami systemowych  rozwiązań [3].

Zasadniczymi elementami podjętej aktualizacji planu gospodarki odpadami jest kompleksowe przedstawienie zmian ilościowych i jakościowych odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie Gminy Poniec oraz określenie zmian w przepływie strumienia odpadów komunalnych, w związku z wdrażaniem międzygminnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie subregionu leszczyńskiego.

### Przepisy  prawa  obowiązujące  w  zakresie  gospodarki  odpadami

### Akty  prawne  w  Polsce

Postępowanie z odpadami  regulują  w  naszym  kraju następujące  podstawowe  przepisy prawa :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.)

- Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.),

- Ustawa  z  dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.),

- Ustawa  z  dnia 11 maja 2001 r.  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.),

- Ustawa  z  dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.),

wraz  z  następującymi  rozporządzeniami :

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27września 2001r. w sprawie  katalogu  odpadów (Dz. U. Nr112, poz.1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr220, poz.1858 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz.620 ze zm.).

### Obowiązki  gmin

Zadania własne gmin obejmują m.in. planowanie przestrzenne, ochronę środowiska  i  ochronę  przyrody, urządzeń  sanitarnych  czy  składowisk komunalnych [2].

Kształtowanie i  prowadzenie  polityki  przestrzennej  na  terenie  gminy  realizowane  jest  poprzez  uchwalenie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego, jak  również  poprzez  uchwalanie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.

Utrzymanie  czystości  i  porządku  w  gminach  należy  do  zadań  własnych  gminy, realizowanych  w  szczególności  poprzez :

- tworzenie  warunków  do  wykonywania  prac  związanych  z  utrzymaniem czystości  i  porządku  na  swoim  terenie,

- zapewnienie  budowy, utrzymania i eksploatacji  własnych  lub  z  innymi  gminami :

  - instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  - stacji  zlewnych,

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

- zapobieganie  zanieczyszczeniu  ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie  się  błota, śniegu, lodu oraz innych  zanieczyszczeń  uprzątniętych  z  chodników  przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego  celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

- organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w  tym odpadów  niebezpiecznych, przydatnych  do  odzysku  oraz  współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność  w  zakresie  gospodarowania tego  rodzaju  odpadami,

- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich  opróżniania  i  opracowywania  planu  sieci  kanalizacyjnej,

- prowadzenie  ewidencji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  celu  opracowywania  planu  rozwoju  sieci  kanalizacyjnej,

- prowadzenie ewidencji umów na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

Realizacja  powyższych  zadań  powinna  odbywać  się  zgodnie  z  gminnym  planem gospodarki odpadami, którego opracowanie należy do obowiązków gminy.

Ponadto, uchwalony  plan  podlega  aktualizacji – w myśl art.14 ust.14 ustawy o odpadach – nie  rzadziej  niż  co  4  lata.

### Obowiązki  właścicieli  nieruchomości

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  przez :

- wyposażenie  nieruchomości  w  urządzenia  do  zbierania  odpadów  oraz  ich  utrzymanie  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym, porządkowym  i  technicznym,

- zbieranie  powstałych  na  terenie  nieruchomości  odpadów  komunalnych  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  uchwale  rady gminy  oraz  pozbywanie  się  tych  odpadów  w  sposób  zgodny  z  przepisami  tejże  ustawy,

Przy  wykonywaniu  powyższego  obowiązku, właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  udokumentowania  korzystania  z  usług  świadczonych  przez  przedsiębiorcę  posiadającego  stosowne  zezwolenie  lub  przez  zakład  będący  gminną  jednostką  organizacyjną. Za  nie  dopełnienie  ww. obowiązków  omawiana  ustawa  przewiduje  nałożenie  kary  grzywny.

### Układ  dokumentu

W niniejszej Aktualizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Poniec  zawarto  informacje  dotyczące  gospodarowania  odpadami  powstającymi wyłącznie  w  sektorze  komunalnym.

Podstawowymi  zagadnieniami  opisanymi  w  niniejszej Aktualizacji  są :

- aktualny  stan  gospodarki  odpadami  w  gminie – w kontekście zmian do Planu gospodarki odpadami Gminy Poniec (2004),

- prognoza  zmian  w  zakresie  gospodarki  odpadami,

- działania  zmierzające  do  poprawy  sytuacji – określenie  celów

krótko-  i  długoterminowych,

- instrumenty  finansowe  służące  realizacji  zamierzonych  celów,

- system  monitoringu  i  oceny  realizacji  zamierzonych  celów.

W  poszczególnych  rozdziałach  opracowania  omówiono  ww.  zagadnienia  uwzględniając  jednocześnie  zapisy  planów  wyższego  szczebla, a  mianowicie  Powiatowego  Planu Gospodarki  Odpadami  oraz  wojewódzkiego  i  krajowego.

Zgodnie  z  wyznaczonymi   w  tych  dokumentach  kierunkami  rozwiązania  problematyki zagospodarowania odpadów na obszarze tzw. „subregionu  leszczyńskiego”, na  terenie  którego  znajduje  się  Gmina  Poniec – uwzględniono   realizowany obecnie Zakład Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany w miejscowości  Trzebania,  gmina Osieczna.

Tak sporządzona konstrukcja dokumentu wynika z uwzględnienia wymagań  ustawy  o  odpadach  oraz  innych  aktów  prawa  obowiązujących  w  tym  zakresie.

### Charakterystyka  terenu  gminy

### Położenie  geograficzne

Znajdująca  się  w  powiecie  gostyńskim  Gmina  Poniec  usytuowana  jest  w  południowo-zachodniej  części  województwa  wielkopolskiego.

Na dzień 01 października 2009 r. liczba mieszkańców wynosi 7.949 i w stosunku do roku 2004 zmniejszyła się o 124 osoby.

Powierzchnia gminy wynosi 13 193 ha,

w tym:

- użytki rolne (grunty orne, rolne zabudowane, sady)	8 602 ha,

- użytki zielone (łąki, pastwiska)			1 422 ha,

- lasy i grunty zadrzewione			2 441 ha,

- wody (stawy, rowy)		 	   130 ha,

- tereny zabudowane i zurbanizowane		  	   537 ha,

- nieużytki, tereny różne		    	     61 ha,

Wykres nr 1 – Struktura gruntów Gminy Poniec

Tabela nr 1 - Struktura własności gruntów

| Lp. | Rodzaj własności | Powierzchnia (ha) | Procentowy udział w ogólnej powierzchni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grunty osób fizycznych | 6 183 | 46,9 % |
| 2. | Grunty Skarbu Państwa (bez Lasów Państwowych) | 3 446 | 26,1 % |
| 3. | Lasy Państwowe | 2 345 | 17,8 % |
| 4. | Pozostałe grunty (gminne, powiatowe, spółdzielcze...) | 1 219 | 9,2% |
| Ogółem |  | 13 193 | 100 % |

Siedzibą  gminy  jest  miasto  Poniec.

Gmina  Poniec  zlokalizowana  w  południowo-zachodniej  części  powiatu  gostyńskiego, sąsiaduje  z  następującymi  gminami :

- z gminą  Krobia	 -  od  strony  wschodniej,

- z gminami Bojanowo i Miejska  Górka  (powiat  rawicki)

-  od  strony  południowej,

- z  gminami  Rydzyna  i  Krzemieniewo (powiat  leszczyński)

-  od  strony  zachodniej

- z gminą Gostyń	 -  od  strony  północno-wschodniej.

Zgodnie  z  regionalizacją  fizyczno-geograficzną  J. Kondrackiego  gmina  położona jest  na  obszarze  Wysoczyzny  Leszczyńskiej, mezoregionu  stanowiącego  fragment  Nizin  Środkowopolskich.

Rozpatrywany  obszar  stanowi  wysoczyznę  morenową, zbudowaną  głównie  z  glin  i  glin  piaszczystych, miejscami  przykrytą  utworami  piaszczystymi.  Rzeźba  terenu  jest  dość  zróżnicowana. Obszar  ten  przecina  szeroka, licząca  około 1-2 km  dolina  Rowu  Polskiego. W  centralnej  części  gminy, gdzie  system  teras  rzecznych  jest  mocno  rozbudowany  krawędzie  dolin  rzecznych  są  na  ogół  łagodne, natomiast  odcinki  przełomowe  pradolin  pozbawione  teras  charakteryzuje  co  najmniej  kilkunastometrowej  wysokości  strome  zbocze  ze  śladami  licznych  drobnych  rozcięć  erozyjnych.

### Sytuacja  demograficzna

W  gminie  Poniec  znajduje  się  25 miejscowości (w  tym  19  wsi  sołeckich  i 1 miasto). Liczbę ludności w rozbiciu na poszczególne miejscowości przedstawiono w Tabeli nr 2, która zawiera stan z dnia 01.10.2009 r.

Tabela nr 2 - Liczba ludności gminy Poniec (stan na dzień 01 października 2009 r.)

| Lp. | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bączylas | 142 |
| 2. | Bogdanki | 153 |
| 3. | Czarkowo | 171 |
| 4. | Drzewce | 370 |
| 5. | Dzięczyna | 359 |
| 6. | Dzięczynka | 33 |
| 7. | Franciszkowo | 35 |
| 8. | Grodzisko | 183 |
| 9. | Janiszewo | 254 |
| 10. | Kopanie | 51 |
| 11. | Łęka Mała | 195 |
| 12. | Łęka Wielka | 646 |
| 13. | Maciejewo | 11 |
| 14. | Miechcin | 96 |
| 15. | Poniec | 2 871 |
| 16. | Rokosowo | 357 |
| 17. | Sarbinowo | 245 |
| 18. | Szurkowo | 321 |
| 19. | Śmiłowo | 504 |
| 20. | Teodozewo | 144 |
| 21. | Waszkowo | 167 |
| 22. | Włostki | 14 |
| 23. | Wydawy | 88 |
| 24. | Zawada | 95 |
| 25. | Żytowiecko | 444 |
| Razem |  | 7 949 |

Do  największych, znacznie  przewyższających  liczbą  ludności  pozostałe  miejscowości,  należy  miasto  Poniec (2871), na  terenie  którego  zamieszkuje  ponad  36 % mieszkańców  gminy.

### Sytuacja  gospodarcza

Gmina  Poniec  zaliczana  jest  do  rejonów  o  dobrze  rozwiniętych  funkcjach  rolniczych, charakteryzujących  się  wysoką  kulturą  upraw.

Posiada  dobrze  ukształtowaną  infrastrukturę  w  tym  zakresie, a  duży  procent  gleb  o  wysokiej  klasie  bonitacyjnej (68 % gruntów ornych zalicza się do IIIa-IVa klasy bonitacji) umożliwia  rozwój  rolnictwa  i  prowadzenie  intensywnej  produkcji  roślinnej. W  strukturze  upraw  przeważają  zboża, rośliny  okopowe ( głównie buraki  cukrowe) oraz warzywa (głównie pomidory), natomiast  w  hodowli  prowadzony  jest  chów  zarówno  bydła, jak  i  trzody  chlewnej.

Rolnictwo  w  gminie  Poniec  cechuje  znaczny  stopień  mechanizacji  produkcji  i  wysoka  efektywność  gospodarowania.

Spośród  firm  działających  w  sektorze  produkcji  i  przetwórstwa  rolno-spożywczego  do   największych  należą :

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ŁAGROM” – Poniec,

- Młyn Gospodarczy „MIXT” Sp. z o.o. – Poniec,

- PHU „INTERMAX” (przetwórstwo i sortownia warzyw) – Poniec,

- Gorzelnia Łęka Wielka, TOP FARMS Wielkopolska Sp. z o.o.

Poza  przedsiębiorcami  prowadzącymi  działalność  związaną  z  sektorem  rolnym, na  terenie  gminy  funkcjonują  m.in. następujące firmy :

- Huta Szkła Gospodarczego i Kryształów „GLOSS” S.C. – Poniec,

- Tartacznictwo i Wytwórnia Parkietów i Listew WOLDREW Sp. J. – Poniec,

- Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych

- Ślusarstwo, Mechanika Maszyn „SIERAKOWSKI i SYN” S.C. – Poniec,

- Zakład Stolarski Andrzej  Sierakowski – Poniec.

### Ekofizjografia

### Hydrogeologia  i  hydrologia

Głębokość  zalegania  wód  podziemnych  nawiązuje  do  ukształtowania  terenu, powtarzając  w  złagodzonej  formie  jego  kształt - przebieg  hydroizobat  ma  charakter  współkształtny  do  powierzchni  terenu.

Na  przeważającej  części  obszaru  wody  podziemne zalegają  dość  płytko, w  dolinach – głębokość  do  zwierciadła nie przekracza 1,0 m, natomiast  na  terenach wysoczyznowych  wody  podziemne  zalegają  na  głębokości  od  2,0  do  5,0 m  ppt.

Na  terenie  gminy  Poniec  występują  2  gminne (czwartorzędowe) ujęcia  wód   podziemnych – Drzewce  i  Dzięczyna  oraz  1 ujecie  zakładowe – Wydawy, stanowiące  własność  firmy  ROLGOS  Gościejewice.

Rozpatrywany  obszar  leży  w  strefie  najniższych odpływów  w  Polsce, które  wynikają  główne  z  niedoboru  opadów  oraz  małej  zdolności  retencyjnej    tego  obszaru.

### Warunki  glebowe

Teren  gminy  Poniec  położony  jest  na  obszarze, w którym  dominują  gleby  dobre  i  średnie. Wśród  gruntów  ornych  przeważają  grunty  wysokich  klas  bonitacyjnych, stwarzające  korzystne  warunki  dla  rozwoju  rolnictwa - głównie klasa III : IIIa i IIIb stanowiące 52,5 % gruntów  ornych  oraz  klasa IV – 23,3 %, występuje  również  klasa II – 7,3 %.

Na  obszarze  gminy  Poniec  przeważają  gleby  brunatne  właściwe  i  wyługowane  oraz  lokalnie  czarne  ziemie, wytworzone  z  glin  i  piasków  gliniastych  mocnych. Bardziej  zróżnicowane  są  natomiast  gleby (czarne ziemie właściwe i zdegradowane, gleby murszowo-mineralne i murszowe, torfowe i mułowo-torfowe, mady itp.) w dolinach  rzek  i  cieków, zajęte  przez  użytki  zielone.

### Obszary  chronione

Na  terenie  gminy  Poniec  znajduje  się  kilka  obiektów  wyróżniających się  walorami  przyrodniczo-krajobrazowymi, dla których  ustanowiono  ochronę  prawną.

Szczególnie  cenne  obiekty  i  zabytki  przyrody  objęte są  ochroną  pomnikową. Na  terenie  gminy  wyznaczono  szereg  pomników  przyrody  natury  ożywionej  jak  i  nieożywionej. Na  terenie  parku  podworskiego  w  Rokosowie  znajduje  się  8  drzew  pomnikowych : 2 brzozy, 2 dęby, 1 jesion, 1 topola, 1 lipa oraz 1 platon. W parku w Łęce Wielkiej występują 2 drzewa pomnikowe : 1 dąb i 1 platan.

### Gospodarka odpadami  - stan aktualny

### Rodzaj, ilość  i  źródła  powstawania  odpadów

### Odpady  komunalne

Zgodnie  z  podaną  w  ustawie  o  odpadach   definicją – odpadami  komunalnymi  są  odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych, a  także  odpady  nie zawierające  odpadów  niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców, które ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  powstających  w  gospodarstwach  domowych.

Źródła powstawania odpadów komunalnych stanowią :

- gospodarstwa domowe (stanowiące źródło powstawania również odpadów wielkogabarytowych  i niebezpiecznych),

- obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk,

- place i ulice.

Odbiorem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  gminy  zajmują  się  następujące  firmy :

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu ul. Krobska 45a (do 30 czerwca 2009 r.)

- Miejski Zakład  Oczyszczania  Sp. z o.o., Leszno, ul. Saperska  23,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM Barbara Rajewska, Bogusławski 8B, 63-800 Gostyń

- EKO-SKÓRTEX Gizałki  Sp. z o.o., Nowa Wieś, 63-308 Gizałki,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107.

Przedsiębiorcy  dokonujący  odbioru  odpadów  przewożą  zebrane  odpady własnym transportem na  następujące  składowiska :

- Zakład  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w  Poniecu  –  składowisko w  Sowinach (eksploatację obiektu zakończono 30.06.2009 r.),

- MZO Sp. z o.o. w Lesznie – składowiska w Dalabuszkach i Koszanowie

- PH-U „TRANS-KOM” – składowisko  w  Dalabuszkach,

- EKO-SKÓRTEX, Sp. z o.o.  Nowa Wieś – składowisko  w  Dalabuszkach,

- MZO Sp. z o.o. Gostyń – składowisko Dalabuszki.

Transport odpadów na wyżej wskazane składowiska może odbywać się do końca 2009 r. Po tym okresie, tj. od 01.01.2010 r. odbierane od mieszkańców odpady będą przywożone na Stację przeładunkową odpadów w Goli, gmina Gostyń lub Rawicza, skąd transportem IIº (samochody kontenerowe obsługiwane przez MZO Sp. z o.o. Leszno) będą przewożone do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani. Jednak do czasu oddania do użytku ZZO w Trzebani, planowanego na 01.07.2010 r. odpady będą transportowane do najbliżej położonych instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

Na podstawie informacji  podanych  przez  ww. przedsiębiorstwa  sporządzono  zestawienie  ilości  odpadów  komunalnych  zbieranych  w  gminie  Poniec  na  przestrzeni  lat  2004 – 2008.

Wyniki  przedstawiono  w  zamieszczonej  poniżej  tabeli nr 3  oraz  w  formie  graficznej  na  wykresie  nr 2.

Tabela  nr 3 – Ilość  odpadów  komunalnych zebranych na terenie gminy

| Lp. | Rok | Ilość zebranych odpadów [ Mg ] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2004 | 510 |
| 2. | 2005 | 539 |
| 3. | 2006 | 576 |
| 4. | 2007 | 580 |
| 5. | 2008 | 610 |

Podane  ilości  odpadów  stanowią  strumień  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  zarówno  przez  mieszkańców  gminy  jak  i  podmioty  gospodarcze, z  którymi  firmy  wywozowe  posiadają  zawarte  umowy.

Wykres nr 2 – Ilość  odpadów  komunalnych zbieranych  w gminie Poniec

w  latach 2004-2008

### Osady  ściekowe

Na  terenie  gminy  Poniec  zlokalizowane  są  następujące  oczyszczalnie  ścieków :

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Rokosowie, eksploatatorem której  jest  zakład HJ Heine Polska S.A. S.A.  z  siedzibą  w  Pudliszkach. Jest to oczyszczalnia komunalno-przemysłowa przyjmująca ścieki z zakładu „Pudliszki” oraz miejscowości Pudliszki, gm. Krobia oraz miasta Krobi a także Drzewiec, gm. Poniec. Przepustowość oczyszczalni wynosi 7 177 m3/d.

- mechaniczno-biologiczna  czyszczalnia  ścieków w  Śmiłowie  o  przepustowości  630 m3/d (I etap), eksploatatorem  której  jest  Gminny  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Poniecu  z/s  w  Drzewcach (zgodnie  z  projektem  planowany  jest  do  realizacji  II etap  budowy  oczyszczalni  mający  na  celu  zwiększenie  możliwości  przyjęcia  ścieków  o  600 m3/d – w terminie do 2015 r.),

- mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, typu EKO-WGB o przepustowości 40 m3/d. Oczyszczalnia stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu, w zarządzie Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w Starym Bojanowie, gmina Śmigiel. Oczyszczalnia obsługuje budynki spółdzielni mieszkaniowej w Łęce Wielkiej.

Istotnym  problemem  dotyczącym  oczyszczalni  ścieków  i  jednocześnie  ściśle  związanym  z  gospodarką  odpadami  na  terenie  gminy  jest  kwestia  zagospodarowania  osadów  ściekowych.

Eksploatacja  ww. oczyszczalni  ścieków  powoduje  powstawanie  następujących   ilości  odpadów :

- oczyszczalnia  w  Rokosowie  -  w  zależności  od  rodzaju  i  wielkości  produkcji powstaje  od  4000 do 5000 Mg  osadów uwodnionych w ciągu roku, które  są  wykorzystywane  na  cele  rolnicze  i  rekultywacyjne,

- oczyszczalnia ścieków Łęce Wielkiej – osady w postaci płynnej (bez odwodnienia) przewożone są beczkowozem do oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Jest to oczyszczalnia nowo uruchomiona, tak więc nie jest jeszcze znana dokładna ilości osadów powstających w ciągu roku,

- oczyszczalnia  w  Śmiłowie  (dane z 2008 r.):

  - skratki		-       8 Mg

  - piasek		-     17 Mg

  - osady  ściekowe	-   510 Mg.

Odpady  te  składowane  były  na  składowisku  odpadów  w  Wydawach do 1.07.2008 r., następnie na składowisku w Sowinach. Natomiast od 1.07.2009 (tj. po zamknięciu obiektu w Sowinach) ww. odpady z oczyszczalni ścieków kierowane są na składowisko odpadów w Dalabuszkach.

### System  zbierania  odpadów

Odpady  komunalne  wytwarzane  na  terenie  gminy  Poniec  gromadzone  są  u  wytwarzających  w  typowych  pojemnikach.

Ilość  i  rozmieszczenie  pojemników  przeznaczonych  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych przedstawiono w tabeli nr 4. Łącznie na terenie gminy rozlokowanych jest 1477 pojemników o różnej pojemności od 60 l do 1100 l oraz kontenery o pojemności 7 m3.

Jak  wspomniano  w  punkcie  3.1.1.  prowadzeniem  działalności  w  zakresie  zbierania odpadów  komunalnych  na  terenie  gminy  Poniec  zajmują się następujące  firmy  wywozowe :

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Leszno,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM B. Rajewska, Gostyń,

- EKO-SKÓRTEX Gizałki Sp. z o.o., Nowa Wieś.

#### Tabela  nr 4 – Rozmieszczenie  pojemników do gromadzenia opadów komunalnych

| Lp | Miejscowość | Typ pojemnika – wg pojemności |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SM 60 | SM 80 | SM 110 | SM 120 | SM 140 | SM 180 | SM 240 | SM 360 | 1100 | KP7 |
|  | Bączylas |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bogdanki |  | 3 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czarkowo |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drzewce |  | 3 | 38 | 35 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Dzięczyna | 1 | 5 | 70 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Dzięczynka |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Franciszkowo |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grodzisko |  | 4 | 117 | 35 |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  | Janiszewo |  | 5 | 52 |  |  | 2 | 8 | 1 |  |  |
|  | Kopanie |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łęka Mała |  |  | 24 | 5 |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Łęka Wielka |  |  | 51 | 13 |  |  | 14 |  | 6 | 2 |
|  | Maciejewo |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miechcin |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poniec |  | 3 | 129 | 49 | 9 | 2 | 120 |  | 15 | 4 |
|  | Rokosowo |  | 6 | 85 | 1 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |
|  | Sarbinowo |  | 3 | 49 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | Szurkowo |  |  | 55 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Śmiłowo |  | 1 | 86 | 1 |  | 1 | 6 |  |  | 1 |
|  | Teodozewo |  |  | 25 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Waszkowo |  | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 5 |  |  |  |
|  | Włostki |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wydawy |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawada |  | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | Żytowiecko |  | 6 | 34 | 48 | 1 |  | 7 |  | 2 | 1 |
|  | Razem : | 1 | 42 | 987 | 200 | 15 | 11 | 184 | 1 | 27 | 9 |

Częstotliwość  oraz  opłata  za  wywóz  odpadów  komunalnych  jest  różna  u  ww.  przewoźników  i  przedstawia  się  następująco :

- Miejski  Zakład  Oczyszczania  Sp. z o.o. , Leszno

  - częstotliwość  odbioru  odpadów – 1 lub 2 razy w miesiącu (w zależności od umowy),

  - opłata za  opróżnienie  i  wywóz  odpadów  pojemnika  przedstawia  się  następująco :

      - pojemnik     80-litrowy   -     8,00 zł

      - pojemnik   110-litrowy   -   11,50 zł

      - pojemnik   240-litrowy   -   20,00 zł

      - pojemnik 1110-litrowy   -   73,00 zł

      - kontener  KP7	       - 370,00 zł

- Miejski  Zakład  Oczyszczania  Sp. z o.o. w Gostyniu

  - częstotliwość  odbioru  odpadów

      - pojemniki 120-1100 l -  1 raz w miesiącu

      - kontenery - na zgłoszenie.

  - opłata za  opróżnienie  i  wywóz  odpadów  pojemnika  przedstawia  się  następująco :

      - pojemnik   120-litrowy   -   11,90 zł

      - pojemnik   240-litrowy   -   22,00 zł

      - pojemnik 1110-litrowy   -   52,00 zł

      - kontener  KP7	       -  62,22 zł/ 1m3

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM B. Rajewska, Gostyń

  - częstotliwość  odbioru  odpadów – 1  raz  na  dwa  tygodnie,

  - opłata za  opróżnienie  i  wywóz  odpadów  uzależniona  jest  od  wielkości  pojemnika i przedstawia  się  następująco :

      - pojemnik   120-litrowy   -  12,00 zł

      - pojemnik   240-litrowy   -  22,00 zł

      - pojemnik 1100-litrowy   -  58,00 zł

- EKO-SKÓRTEX Gizałki Sp. z o.o., Nowa Wieś

  - częstotliwość  odbioru  odpadów – 1 raz w miesiącu (możliwość wywozu 2 razy w miesiącu)

  - opłata za  opróżnienie  i  wywóz  odpadów  uzależniona  jest  od  wielkości  pojemnika i przedstawia  się  następująco :

      - pojemnik     60-litrowy   -  11,37 zł

      - pojemnik     80-litrowy   -  13,13 zł

      - pojemnik   120-litrowy   -  13,52 zł

      - pojemnik   140-litrowy   -  14,40 zł

      - pojemnik   180-litrowy   -  19,20 zł

      - pojemnik   240-litrowy   -  26,25 zł

      - pojemnik   360-litrowy   -  38,50 zł

      - pojemnik 1100-litrowy   -  74,16 zł

### Selektywna  zbiórka  odpadów

Segregację  odpadów  komunalnych  rozpoczęto  na  terenie  gminy  Poniec  w  listopadzie  2003 roku.

Selektywna  zbiórka  odpadów  realizowana  jest  w   systemie  zbierania  odpadów  „u źródła”, polegającym  na   selekcjonowaniu  poszczególnych  frakcji  odpadów  przez  mieszkańców.

System  ten  jest  najbardziej  pożądany  z  punktu  widzenia  technologii  odzysku  zebranych  surowców  wtórnych. Wyselekcjonowane  odpady  cechują  się  wysoką „jakością” tj. są czyste, nie  zanieczyszczone  innymi  odpadami, w  szczególności  organicznymi.

Początkowo, na  terenie  gminy  Poniec, prowadzono selektywną zbiórkę jednej frakcji odpadów opakowaniowych – tworzyw sztucznych. Obsługa systemu prowadzona była wówczas przez organizację odzysku - Wielkopolska Korporacja S.A. z siedzibą w Poznaniu. Obecnie do prowadzenia selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów komunalnych jest zobowiązany każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Poniec rozlokowanych jest 41 ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych (zbierana frakcja - tworzywa sztuczne). Są to pojemniki metalowe, ażurowe o pojemności 3,0 m3 (miejsca usytuowania pojemników przedstawiono w tabeli nr 5). Większość pojemników (37 sztuk) stanowi własność Gminy Poniec, natomiast 4 sztuki zostały usytuowane przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, który prowadzi obsługę w zakresie odbioru zebrany odpadów z tworzyw sztucznych.

###### Tabela  nr 5 – Rozmieszczenie  pojemników do  selektywnej  zbiórki  odpadów

| Lp | Miejscowość | Liczba pojemników |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bączylas | 1 |
| 2. | Bogdanki | 1 |
| 3. | Czarkowo | 1 |
| 4. | Drzewce | 2 |
| 5. | Dzięczyna | 2 |
| 6. | Dzięczynka | - |
| 7. | Franciszkowo | - |
| 8. | Grodzisko | 1 |
| 9. | Janiszewo | 1 |
| 10. | Kopanie | - |
| 11. | Łęka Mała | 1 |
| 12. | Łęka Wielka | 2 |
| 13. | Maciejewo | - |
| 14. | Miechcin | 1 |
| 15. | Poniec | 17 |
| 16. | Rokosowo | 2 |
| 17. | Sarbinowo | 1 |
| 18. | Szurkowo | 1 |
| 19. | Śmiłowo | 2 |
| 20. | Teodozewo | 1 |
| 21. | Waszkowo | 1 |
| 22. | Włostki | - |
| 23. | Wydawy | - |
| 24. | Zawada | 1 |
| 25. | Żytowiecko | 2 |
| Razem : |  | 41 |

Ponadto, w gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w systemie workowym, którą oferuje każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych. System workowy „u źródła” jest najbardziej efektywnym sposobem zbierania odpadów materiałowych i polega na zbieraniu przez mieszkańców poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych w workach o odpowiednich kolorach:

- biały worek		– szkło białe,

- zielony worek	– szkło kolorowe,

- żółty worek		– tworzywa sztuczne,

- niebieski worek	– papier.

Posegregowane odpady w workach odbierane są co drugi miesiąc bezpłatnie w ramach umowy z przedsiębiorcom dokonującym odbioru odpadów komunalnych.

Efekty selektywnej zbiórki odpadów w okresie od 2005 r. do 2008 r. przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli nr 6:

###### Tabela  nr 6– Ilość selektywnie zebranych odpadów w latach 2005-2008

| Lp | Rodzaj odpadu | Ilość zebranych odpadów w latach [ Mg ] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1. | Tworzywa sztuczne | 1,555 | 14,870 | 22,90 | 26,784 |
| 2. | Papier i tektura | - | 0,210 | 1,650 | 2,020 |
| 3. | Szkło (białe i kolorowe) | - | 14,170 | 30,040 | 34,122 |
| 4. | Złom | - |  |  |  |
| 5. | Odpady wielkogabarytowe | 0,120 | 0,150 | 0,200 | 0,23 |

### Transport  i  zbieranie  odpadów

Prowadzeniem działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  transporcie  odpadów  na  składowisko  zajmują  się  następujące  firmy  wywozowe :

- Miejski  Zakład  Oczyszczania  Sp. z o.o.  w  Lesznie  transportuje  odpady, korzystając  z  następującego  sprzętu :

  - śmieciarki  bębnowe,

  - śmieciarki  z  systemem  prasowani odpadów,

  - samochody  kontenerowe,

  - samochody  kontenerowe z systemem  HDS,

  - samochód  „hakowiec” o ładowności  do 24 ton,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM B. Rajewska, Gostyń, odbiera  odpady  wykorzystując  następujący  tabor  samochodowy :

  - 3 samochody specjalistyczne przystosowane do wywozu odpadów gromadzonych w pojemnikach (śmieciarki bębnowe Man, Volvo, Renault),

  - 2 samochody specjalistyczne przystosowane do transportu kontenerów

(Mercedes-Benz, Volvo),

- Zakład Handlowo-Usługowy EKO-SKÓRTEX  A. Ligocka, Tomice, odbiera odpady  przy  użyciu  następującego  sprzętu :

  - samochód specjalistyczny Man,

  - samochód specjalistyczny do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki Mercedes-Benz,

- Miejski  Zakład  Oczyszczania  Sp. z o.o.  w Gostyniu  transportuje  odpady, korzystając  z  następującego  sprzętu:

  - samochód do wywozu odpadów w pojemnikach,

  - samochód specjalistyczny do wywozu kontenerów 4,5 – 10,0 m3.

Na  terenie  gminy  funkcjonuje  kilka  podmiotów  gospodarczych  prowadzących  działalność  w  zakresie  zbierania  lub  transportu  odpadów, a  mianowicie :

- Jerzy Pieprzyk Skup Złomu i Surowców Wtórnych – zbieranie złomu, szkła, makulatury,

- Polski  Koncern  Naftowy  ORLEN S.A. – Stacja Paliw nr 296 zlokalizowana  w Poniecu - zbieranie  opakowań  zanieczyszczonych  substancjami  niebezpiecznymi (butelki z tworzyw sztucznych po olejach i smarach),

- Huta Szkła „GLOSS” S.C. – transport  odpadów  szkła  i  odpadów  opakowaniowych  ze  szkła.

### Odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

W  zakresie  działań  związanych  z  odzyskiem  odpadów  komunalnych  w  gminie  Poniec  prowadzona  jest  selektywna  zbiórka  odpadów  komunalnych, umożliwiająca  poddanie  wydzielonych  frakcji  procesom  odzysku. Jednakże  na  terenie  gminy  nie zlokalizowano  żadnej  instalacji  przystosowanej  do  realizacji  odzysku  odpadów  opakowaniowych.

Na  terenie  gminy  Poniec  znajdują  się  dwa  przedsiębiorstwo  prowadzące  działalność  w  zakresie  odzysku  odpadów:

- Huta Szkła „GLOSS” Glonek-Busz Sp.j. zlokalizowana  w  Poniecu, która  w  wyniku  prowadzonej  działalności  dokonuje  odzysku  odpadów  szkła oraz odpadów związanych z hutnictwem szkła.

Na prowadzenie tej działalności uzyskano pozwolenie zintegrowane (2008 r.),  w którym dopuszczono do odzysku następujące rodzaje i ilości odpadów:

15 01 07 – opakowania ze szkła	-	15 000 Mg/r

17 02 02 – szkło			-	     250 Mg/r

17 04 05 – żelazo i stal		-	         8 Mg/r

19 12 05 – szkło			-	     250 Mg/r

20 01 02 – szkło 			-	     250 Mg/r

- Skup Złomu, Metali Kolorowych, Surowców Wtórnych, Makulatury, Szkła w Poniecu prowadzący zakład demontażu pojazdów, w którym dokonuje odzysku zużytych pojazdów.

Zgodnie z posiadaną decyzją do odzysku przewidziano następujące rodzaje i ilości odpadów :

16 01 04* – zużyte i nienadające się do użytku pojazdy	- 420 Mg/r

16 01 06  – zużyte i nienadające się do użytku pojazdy niezawierające 
 	         cieczy i innych niebezpiecznych elementów   -  30 Mg/r

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Zgodnie z art.3 ust.3 ppkt. 21 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 628, poz.628 ze zm.)  jedną  z  metod  unieszkodliwiania  odpadów  jest  ich  składowanie  na  składowisku  odpadów – metoda D5 wymieniona  w załączniku  nr 6 do ww. ustawy.

Do dnia 30.06.2008 r. na terenie gminy Poniec działała jedna instalacja  przeznaczona do unieszkodliwiania odpadów komunalnych tj. składowisko  odpadów komunalnych zlokalizowane w miejscowości Wydawy. Ze  względu  na  rodzaj  składowanych  odpadów  obiekt  ten  określono  jako  składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne.

### Unieszkodliwianie  odpadów  poprzez  składowanie  na  składowisku

Właścicielem  składowiska  odpadów  w  Wydawach  jest  Gmina  Poniec, natomiast  zarządzającym  obiektem  był Zakład  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu  z  siedzibą  przy  ul. Krobskiej 45a (do dnia 30.09.06r.) a następnie Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (do 30.06.2008 r.).

Wykonane w 1993 roku, na miejscu byłego wyrobiska gliny, składowisko w Wydawach posiadało uregulowany stan formalno-prawny w następującym zakresie:

- sposób  zagospodarowania  terenu, na  którym  zlokalizowano składowisko  zgodny  jest  z  planem  zagospodarowania  przestrzennego,

- obiekt  wykonano  zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę  wydanym   przez  Kierownika Urzędu Rejonowego w Gostyniu z dnia 24.07.92 r. Nr NB-7351/P/45/92,

- w  roku 2002 r. została  sporządzona  instrukcja  eksploatacji  składowiska odpadów,

- w październiku 2002 roku  został  wykonany  przegląd  ekologiczny  obiektu,

- Starosta  Gostyński  wydał  decyzję  zatwierdzającą  instrukcję eksploatacji  (decyzja z  dnia 18.06.2003 r.  nr  OR.AB.7648-27/02).

Zakończenie eksploatacji obiektu nastąpiło dnia 30 czerwca  2008 roku – zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska (nr DSR.III.7662-22/08 z dnia 22.09.2008 r.). W decyzji tej został określony również techniczny sposób zamknięcia obiektu oraz harmonogram działań związanych z jego rekultywacją. Składowisko zostało zrekultywowane w ramach realizowanego projektu pn. „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” z udziałem dofinansowania z Funduszu Spójności.

Monitoring  składowiska

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  9 grudnia 2002 r. w  sprawie  zakresu, czasu, sposobu  oraz  warunków  prowadzenia  monitoringu  składowisk  odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.1858)  na  składowisku  odpadów  należy  prowadzić  monitoring.

W  celu  spełnienia  ustawowego  obowiązku  zostały  podjęte  działania  mające  na  celu  założenie  sieci  monitoringu  lokalnego  obiektu. Została  wykonana   Dokumentacja  hydrogeologiczna  określająca  warunki  techniczne  założenia  sieci  piezometrów  oraz  zakres  prowadzonych  badań. Po  zatwierdzeniu  dokumentacji  wykonano sieć piezometrów, składającą się z 3 szt. i rozpoczęto prowadzenie  badań  monitoringowych.

### Nieczynne  składowiska  odpadów

Na  terenie  gminy  Poniec zlokalizowane  są  następujące  nieczynne  składowiska  odpadów:

- we wsi Wydawy – legalne, gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, eksploatowane w latach 1994-2008, zrekultywowane,

- we wsi Żytowiecko (miejsce nielegalnego gromadzenia odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy), powierzchnia około 1,0 ha, rejon byłego wyrobiska kruszywa naturalnego (żwiru). Obecnie  trwają  prace  rekultywacyjne. Wykonano ogrodzenie, dokonano wyrównania  terenu  i  umieszczenia  tablic  informujących  o zakazie  składowania  odpadów,

- we wsi Szurkowo (miejsce nielegalnego gromadzenia odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy), powierzchnia  około  0,5 ha, teren  po  eksploatacji kruszywa naturalnego (wyrobisko żwiru), obiekt  nadpoziomowy, wymaga  rekultywacji.

Opis sposobu przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów w Wydawach, wynikający z decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego wyrażającej zgodę na zamknięcie obiektu.

- techniczny sposób zamknięcia składowiska

  - przygotowanie terenu, w tym usunięcie istniejącej roślinności, rozbiórka ogrodzenia, uformowanie  i wyrównanie kopca odpadów,

  - wykonanie rekultywacji technicznej, na którą składa się wykonanie następujących warstw rekultywacyjnych oraz elementów technicznych:

    - warstwa wyrównawcza z pospółki o miąższości 10 cm,

    - warstwa odgazowania o miąższości 30 cm,

    - studnie odgazowania,

    - uszczelnienie z geomembrany PEHD o grubości 1,5 mm,

    - zabezpieczenie z geowłókniny o gramaturze min.205 g/m3

    - warstwa filtracyjna o miąższości 30 cm,

    - warstwa poglebia o miąższości 30 cm,

    - opaskowy rów ewaporacyjny

  - wykonanie rekultywacji biologicznej, polegającej na

    - nawiezieniu i wbudowaniu warstwy humusu o grubości 20 cm,

    - przygotowanie podłoża i zadarnienie mieszanką traw,

    - dokonanie nasadzeń roślinności niskiej i drzew

  - roboty końcowe – uporządkowanie terenu wokół składowiska, w tym zadarnienie.

- Harmonogram działań

  - rekultywacja techniczna – do 30 kwietnia.2009 r

  - rekultywacja biologiczna – do 30 maja 2009.

### Założenia  planu  gospodarki  odpadami

### Wskaźniki

Wielkości wskaźników  generowania  strumieni  odpadów  komunalnych - dla  potrzeb  niniejszego  opracowania - przyjęto  zgodnie  z  Planem  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Gostyńskiego  oraz  w  oparciu  o  analizę  ilości  odpadów  zbieranych  w  gminie.

Za  podstawę  prognozowania  ilości  odpadów  w  gminie  Poniec  na  lata  następne  przyjęto  ilość  odpadów  zebranych  na  tym  terenie w roku 2008 wynoszącą 610,0 Mg, co stanowi 2355 m3– wg  przelicznika  ciężaru  nasypowego  odpadów  przyjmowanego  w  Wielkopolsce (WPGO) wynoszącego 259  kg/m3.

Zgodnie  z  PGO Powiatu Gostyńskiego  na  prognozowanie  zmian  wielkości  strumienia  odpadów  komunalnych  składają  się  następujące  czynniki :

- liczba  ludności,

- jednostkowy  wskaźnik  nagromadzenia  odpadów.

W latach 2001-2003 na  terenie  gminy  Poniec  występował  wyjątkowo  niski  jednostkowy   wskaźnik  nagromadzenia  odpadów  wynoszący  64,4 kg/M rok. Wynikał  on  najprawdopodobniej  z  niewielkiego  stopnia  obsługi  mieszkańców  w  zakresie  odbioru  odpadów oraz specyfika  terenu, z  którego  odbierane  są  odpady, a  więc  fakt, iż  są  to tereny w  przeważającej  mierze  wiejskie  o  dominującym  charakterze  zabudowy  zagrodowej, gdzie  w  naturalny  sposób  wykorzystywane  są  pewne  frakcje  odpadów  komunalnych  tj. odpadki  żywności, odpady  zielone, papier, itp.

Prawdopodobne jest również, że znaczna część odpadów była spalana w przydomowych  kotłowniach  lub wywożona  na  nielegalne  składowiska  śmieci.

W  myśl  zapisów  PGO Powiatu  Gostyńskiego  tzw. „stopień  okubłowania  mieszkańców”  na  terenie  powiatu  wynosi 59 %, mogący mieć wpływ na niski  ww.  wskaźnik  nagromadzenia  odpadów.

Obecnie nie stwierdzono zdecydowanej zmiany w tym zakresie, wskaźnik nagromadzenia odpadów za rok 2008 wynosi 76,7 kg/mieszkańca/rok.

Dokonane  w  Planie Gospodarki Odpadami Powiatu Gostyńskiego  założenia  przewidywały osiągnięcie w 2007 roku  wartości  wskaźnika  nagromadzenia  odpadów  na  poziomie  262  kg/M rok. Zgodnie z prognozami zawartymi w Planie gospodarki  odpadami  Gminy  Poniec (2004) wskaźnik nagromadzenia odpadów w takiej wielkości w roku 2007 nie został osiągnięty.

Nie będzie on również osiągniętego w roku 2010 (jak przewidywano w gminnym PGO).

W  porównaniu  do   aktualnie  pozyskiwanych  na  terenie  gminy  Poniec  ilości  odpadów  osiągnięcie  ww. wielkości  wskaźnika  nagromadzenia  odpadów  byłoby  możliwe  w  wyniku  gwałtownego (ponad 3-krotnego)  wzrostu  ilości  odpadów  wytwarzanych  przez  mieszkańców  gminy  i  odbieranych  przez  uprawnionych   przedsiębiorców.

W  tabeli  nr 7  przedstawiono  wskaźniki  generowania  poszczególnych  strumieni  odpadów  komunalnych  z  podziałem  morfologicznym –  występujące  w   gminie  Poniec (2008r. – na podstawie rzeczywistej ilości zebranych odpadów)  jak i określone w PGO Powiatu Gostyńskiego, jakie planowane były do osiągnięcia w gminie Poniec w 2007r.

Tabela  nr 7  - Wskaźniki nagromadzenia strumieni odpadów komunalnych

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Wskaźnik nagromadzenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/M/r PGO Powiat-2007r. | kg/M/r Gmina Poniec-2008r. |
| 1. | Domowe odpady organiczne (kuchenne) | 24,3 | 7,1 |
| 2. | Odpady zielone | 4,8 | 1,4 |
| 3. | Papier i karton nieopakowaniowy | 12,0 | 3,5 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 17,3 | 5,1 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe (kompozytowe) | 1,9 | 0,7 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 21,7 | 6,3 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,1 | 2,0 |
| 8. | Szkło nieopakowaniowe | 1,1 | 0,4 |
| 9. | Opakowania ze szkła | 21,7 | 6,3 |
| 10. | Metale | 4,8 | 1,4 |
| 11. | Opakowania z blachy stalowej | 1,7 | 0,5 |
| 12. | Opakowania z aluminium | 0,5 | 0,2 |
| 13. | Tekstylia | 5,2 | 1,5 |
| 14. | Odpady mineralne | 13,5 | 3,9 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 34,2 | 10,0 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 19,9 | 5,8 |
| 17. | Odpady budowlane | 67,1 | 19,7 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 3,0 | 0,9 |
| ##### R A Z E M : |  | 262,0 | 76,7 |

Zamieszczony  poniżej  wykres nr 3  przedstawia  podział  morfologiczny  strumienia odpadów komunalnych, jaki  kształtował  się  w  gminie  Poniec  w  2008r.

Wykres  nr 3 – Skład  morfologiczny   odpadów  komunalnych

### Prognozy  zmian

Zgodnie  z  założeniami  przyjętymi  w  Planie  Gospodarki  Odpadami Powiatu Gostyńskiego  na  prognozowane  zmiany  wielkości  strumienia  odpadów  komunalnych  składają  się  następujące  czynniki :

- zmiana  liczby  mieszkańców,

- zmiana  wskaźnika  nagromadzenia  odpadów na  jednego  mieszkańca [1].

Tendencje  zaś  tych  zmian  uzależnione  są  od  kierunków  rozwoju  społeczno-gospodarczego  kraju.

### Prognoza  liczby  mieszkańców

Zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Poniec  dynamika  rozwoju  demograficznego gminy w latach 1988-96 wynosiła 99,6, co oznacza iż przyrost naturalny w tym okresie był ujemny. Przewiduje  się  więc, iż  tendencje  rozwoju  demograficznego  gminy  nie  będą  dynamiczne – szacuje  się, że ludność  gminy  będzie  nieznacznie  wzrastać [5].

Nieco odmiennie kształtują się spodziewane wg GUS zmiany  demograficzne w kraju - szczególnie na  wsi - a  mianowicie [2]:

Tabela  nr 8 – Spodziewane  zmiany  demograficzne (wg GUS)

| Roczna stopa wzrostu | miasto | wieś | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| do 2010 roku | 0,2 % | - 0,1% | 0,1 % |
| do 2020 roku | 0,2 % | - 0,1% | 0,1 % |

Przewidywania  powyższe  wynikają  z  obserwowanych  aktualnie  tendencji, tj.:

- zmniejszanie  się  liczby  ludności  na  obszarach  wiejskich  z  uwagi  na  migrację  do  miast,

- niska  liczba  urodzeń  na  obszarach  wiejskich.

Dla  potrzeb  niniejszej Aktualizacji  założono – podobnie jak w PGO z 2004 r. -  wzrost  liczby  ludności  do  2019 roku  na  poziomie  0,05 %, przy czym daną bazową stanowi liczba mieszkańców

Tak  więc,  zgodnie  z  powyższym  w tabeli nr 9 oszacowano  przewidywaną  liczbę  mieszkańców  gminy  Poniec  do  2019 roku.

Tabela  nr 9 – Prognoza  liczby  ludności  do  roku 2019

| Lp. | Rok | Liczba mieszkańców |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2009 | 7 949 |
| 2. | 2010 | 7 953 |
| 3. | 2011 | 7 957 |
| 4. | 2012 | 7 961 |
| 5. | 2013 | 7 965 |
| 6. | 2014 | 7 969 |
| 7. | 2015 | 7 973 |
| 8. | 2016 | 7 977 |
| 9. | 2017 | 7 981 |
| 10. | 2018 | 7 985 |
| 11. | 2019 | 7 989 |

### Prognoza  ilości  odpadów

Tendencje  zmian   ilości  wytwarzanych  w  gminie  odpadów  uzależnione  są  od  wielu  różnorodnych  czynników. Z uwagi na zmiany gospodarcze (spowolnienie rozwoju gospodarczego spowodowane światowym kryzysem) tendencje prognozowania ilości odpadów w dokumentach nadrzędnych również uległy zmianie.

W zaktualizowanym PGO dla Województwa Wielkopolskiego zdiagnozowano – jako jeden z największych problemów w gospodarce odpadami komunalnymi – spadek ilości zbieranych odpadów komunalnych, który dla całego kraju wyniósł 
15,6 %, natomiast na terenie Wielkopolski był jeszcze bardziej drastyczny i wyniósł 21,3 %. Jako powód przedstawionej sytuacji upatruje się ubożenie części społeczeństwa, skutkujące nie zwieraniem umów na odbieranie odpadów, ponadto zaniżanie przez przedsiębiorstwa ilości odpadów w raportach, indywidualnym spalaniem odpadów bądź umieszczaniem ich w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

Tendencji tej nie odnotowano w Gminie Poniec (tabela nr 3), gdzie ilość odpadów odbieranych od mieszkańców systematycznie wzrasta, jednak w dość powolnym tempie.

Stosunkowo dużą rozbieżność z danymi planów wyższego szczebla stanowi wskaźnik nagromadzenia odpadów w Gminie Poniec.

W zamieszczonej poniżej  tabeli  nr 10  dokonano  porównania  literaturowych wskaźników  nagromadzenia  odpadów  ze  wskaźnikami  obliczonymi  na  podstawie  ilości  odpadów  wytwarzanych  w  Gminie  Poniec  w roku 2003 (PGO 2004) oraz obecnie tj. wg danych za rok 2008.

Tabela  nr 10 – Wskaźniki  nagromadzenia  odpadów

| Rok | Liczba mieszkańców | Ilość odpadów |  | Wskaźnik nagromadzenia odpadów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wg danych rzeczywistych |  |  | Wg danych literaturowych (GPGO) |  |  |
|  |  | m3 | Mg* | m3/Mk | kg/Mk | kg/m3 | m3/Mk | kg/Mk | kg/m3 |
| 2003 | 8 073 | 2 008 | 520,0 | 0,25 | 64,4 | 259 | 1,25 | 325 | 259 |
| 2008 | 7 949 | 2355 | 610,0 | 0,30 | 76,7 | 259 | 1,25 | 325 | 259 |

* - wg wskaźnika gęstości odpadów 259 kg/m3 – przyjętego w WPGO

Prognoza  ilości  odpadów  uwzględnia  wzrost  wskaźnika  mieszkańców  objętych  zbiórką  odpadów, który w 2012  roku  powinien  osiągnąć  wartość 100 %, natomiast  wskaźniki  nagromadzenia  odpadów  w  poszczególnych  latach  zgodne z GPGO znacznie odbiegają od rzeczywistych ilości odpadów. Wobec powyższego do dalszych obliczeń przyjęto wskaźniki nagromadzenia odpadów przyjęte w Studium Wykonalności dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, w którym obliczenie wskaźnika nagromadzenia odpadów przyjęto na podstawie danych ankietowych oraz KPGO - szczegółowe  dane  prognostyczne zamieszczono w tabeli nr 11.

Tabela  nr 11 – Prognoza  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana liczba mieszkańców |  | 7 953 | 7 957 | 7 961 | 7 965 | 7 973 | 7 989 |
| Wskaźniki nagromadzenia odpadów [kg/Mk] | wieś | 134,8 | 136,2 | 137,5 | 138,9 | 141,7 | 147,5 |
|  | miasto* | 273,5 | 276,2 | 279,0 | 281,8 | 287,4 | 299,1 |
| Planowany wzrost zbiórki odpadów (% mieszkańców objętych odbiorem odpadów) |  | 90 % | 95% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prognoza ilości odpadów [Mg/rok] |  | 1 323 | 1 412 | 1 501 | 1 516 | 1 547 | 1 614 |

* - do obliczeń przyjęto liczbę mieszkańców miasta Poniec, w 2009 r., tj. 2871

Stwierdzić  należy, że  obliczone  na  podstawie  wskaźników  prognozy  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych  nadal  odbiegają  od  rzeczywistych – aktualnie  pozyskiwanych  ilości  odpadów. W  związku  z  powyższym, prawdopodobnie  przedstawione  ilości  odpadów  mogą  nie  zostać  osiągnięte  w  poszczególnych  latach.

W  tabeli nr 12  przedstawiono  prognozowane  ilości  odpadów komunalnych, jakie  wytwarzane  będą  w  gminie  Poniec w  latach  2010-2013 oraz 2015 i 2019 [Mg/rok] z  uwzględnieniem  ich  składu  morfologicznego.

Tabela nr 12 – Prognozowana ilość odpadów z uwzględnieniem składu morfologicznego

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [%] | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne, biodegradowalne | 18 | 25,74 | 31,86 | 40,86 | 50,22 | 60,84 | 63,9 |
| 2. | Odpady zielone | 4 | 5,72 | 7,08 | 9,08 | 11,16 | 13,52 | 14,2 |
| 3. | Papier i tektura | 12 | 17,16 | 21,24 | 27,24 | 33,48 | 40,56 | 42,6 |
| 4. | Odpady wielomateriałowe | 3 | 4,29 | 5,31 | 6,81 | 8,37 | 10,14 | 10,65 |
| 5. | Tworzywa sztuczne | 12 | 17,16 | 21,24 | 27,24 | 33,48 | 40,56 | 42,6 |
| 6. | Szkło | 8 | 11,44 | 14,16 | 18,16 | 22,32 | 27,04 | 28,4 |
| 7. | Metale | 5 | 7,15 | 8,85 | 11,35 | 13,95 | 16,9 | 17,75 |
| 8. | Tekstylia | 1 | 1,43 | 1,77 | 2,27 | 2,79 | 3,38 | 3,55 |
| 9. | Drewno | 2 | 2,86 | 3,54 | 4,54 | 5,58 | 6,76 | 7,1 |
| 10. | Odpady niebezpieczne | 1 | 1,43 | 1,77 | 2,27 | 2,79 | 3,38 | 3,55 |
| 11. | Odpady mineralne | 34 | 48,62 | 60,18 | 77,18 | 94,86 | 114,9 | 120,7 |
|  | Razem [Mg/rok] : | 100 | 1 323 | 1 412 | 1 501 | 1 516 | 1 547 | 1 614 |

* - wg KPGO 2010

### Prognozowane  zmiany  w  zakresie  systemu  gospodarki  odpadami

Określone  w  planach  wyższego szczebla  kierunki  rozwiązywania  problemów  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami  w  gminach  wskazują  na  tworzenie  ponadgminnych  struktur  organizacyjnych  obsługujących  od  200-500 tysięcy  mieszkańców. Wojewódzki  Plan  Gospodarki  Odpadami  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  określa  potrzebę  utworzenia  12  obszarów  skupiających  gospodarkę  odpadami  w  Zakładach  Zagospodarowania  Odpadów. Dla  gmin  tzw. subregionu  leszczyńskiego, a  więc  gmin  położonych  na  terenie  powiatów  leszczyńskiego, częściowo  kościańskiego,  gostyńskiego  i  rawickiego  przewidziano  utworzenie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów - Obszar  Leszno   zlokalizowanego  w  miejscowości  Trzebania, gmina  Osieczna.

Podjęcie  decyzji  o  przystąpieniu  gminy  do  danego  systemu   należy  do  władz  gminnych  i  jest  całkowicie  dowolne.

Gmina  Poniec  w  dniu  29 października 2003 r. przystąpiła  do planowanego  ponadgminnego  systemu  zagospodarowania  odpadów  przyjmując Uchwałę Nr XII/80/2003 Rady  Miejskiej  w  Poniecu w  sprawie  przystąpienia  i  wniesienia   udziałów  do  Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania  Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Obecnie, gmina  jako  udziałowiec  Spółki,  uczestniczy  w  regionalnym  programie  gospodarki  odpadami  mając  wpływ  na  przyjmowane  kierunki  działań  i  podejmowane  decyzje.

Zakład  Zagospodarowania  Odpadów w Trzebani, do realizacji którego  przystąpiła  gmina  Poniec, składać  się  będzie z  następujących  elementów :

  - składowisko  odpadów  o  powierzchni  2,9 ha,

  - linia  sortownicza  do  doczyszczania  odpadów  selektywnie  zbieranych,

  - linia  sortownicza  do  odzysku  surowców  z  odpadów  zmieszanych,

  - linia technologiczna przygotowania biofrakcji wydzielonej z odpadów komunalnych,

  - komora fermentacyjna służąca do prowadzenia procesu suchej fermentacji biofrakcji odpadów,

  - kompostownia  pryzmowa – do kompostowania odpadów zielonych oraz  doświeżania osadów  pofermentacyjnych,

  - punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych,

  - plac magazynowy na odpady budowlane,

  - tymczasowe  magazyny  surowców  wtórnych  i  odpadów  niebezpiecznych.

Przepustowość  aktualnie  realizowanego ZZO  zapewni  przyjęcie  i  zagospodarowanie  odpadów  z  obszaru  gmin  wchodzących  w  skład  ponadgminnej  struktury  skupionej  wokół  MZO Sp. z o.o.  w  Lesznie – przez  okres  co  najmniej  20  lat.

Planowana  przepustowość  docelowa  Zakładu  określana  jest  na  około  70 000 Mg/rok,  tj. około  280 Mg  odpadów  dziennie  przy  założeniu  pracy  obiektu  przez  250  dni  w  roku.

W  ramach  realizowanego  przedsięwzięcia  gmina  Poniec  w  dniu  28 kwietnia  2004 r.  zawarła  porozumienie  o  przeprowadzeniu  przez  Miasto  Leszno  rekultywacji  gminnego  składowiska  odpadów  w  Wydawach (Uchwała Nr XVII/109/2004 Rady  Miejskiej w Poniecu).

### Plan  gospodarki  odpadami

### Cele

Planowanie  gospodarki  odpadami, mające  na  celu  kompleksowe  rozwiązanie zagadnień  w  tym  zakresie, związane  jest  z  długoterminowym  planowaniem  infrastruktury, dużymi  inwestycjami  i  długimi  horyzontami  czasowymi  procesu  planowania.

Zgodnie  z  założeniami  dokumentów  wyższego  szczebla  -  począwszy  od  KPGO -  rozwiązania  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami  należy  podejmować  na  poziomie  regionalnym, przy  założeniu  współpracy  miedzy  gminami.

W  PGO  dla Województwa  Wielkopolskiego  zostały  poczynione  założenia  mające  na  celu  rozwiązanie  gospodarki  odpadami  dla  subregionu  leszczyńskiego  w  ramach  tzw. „obszaru  Leszno”, w  którym  znajduje  się  gmina  Poniec.

Docelowym  rozwiązaniem  jest  skupienie  gmin  subregionu  wokół  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów, w  którym  kompleksowo  i  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa  oraz  standardami  europejskimi  prowadzona  będzie  gospodarka  odpadami.

W celu realizacji ww. przedsięwzięcia 18 gmin subregionu leszczyńskiego (w tym również gmina Poniec) porozumiało się i podjęło wspólny wysiłek zmierzający do kompleksowego rozwiązania zagadnienia gospodarki odpadami dla około 250 000  mieszkańców powiatów leszczyńskiego, kościańskiego, gostyńskiego, rawickiego  oraz  miasta  Leszna.

W 2003 roku Gmina Poniec wraz z pozostałymi gminami uczestniczącymi w Projekcie podjęła uchwały o przystąpieniu do MZO Sp. z o.o. Leszno i współfinansowaniu zadania - uchwała Nr  XII/80/2003  Rady Miejskiej  w  Poniecu z dnia 29.10.2003 r. w sprawie  przystąpienia  i  wniesienia  udziałów  do  Miejskiego  Zakładu  Oczyszczania  Sp. z o.o.  z  siedzibą  w  Lesznie.

Grupa Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” finansowana jest z wykorzystaniem środków pomocowych z Funduszu Spójności, przyznanych Decyzją Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 roku.

Przedsięwzięcie ma charakter grupowy i obejmuje realizację dwóch następujących Projektów :

Projekt nr 1 – Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani,

Projekt nr 2 – Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów.

Realizacja obu Projektów jest w stanie wysokiego zaawansowania i zakończona będzie z harmonogramem do dnia 31.12.2010 r.

### Zadania  strategiczne  –  długoterminowe

Długoterminowy  program  strategiczny  dla  gminy  Poniec  określony  w  Planie Gospodarki Odpadami Gminy Poniec (2004)  oparty  o  założenia  planu  długoterminowego  dla  powiatu gostyńskiego oraz o założenia projektowanego Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów – Obszar  Leszno  jest nadal aktualny.

W  celu  określenia  najważniejszych  dla  gminy  Poniec  działań  długoterminowych  poddano  analizie  określone  w  PGO Powiatu Gostyńskiego  założenia  planu  długoterminowego  oraz  aktualny  stan  gospodarki  odpadami  w  gminie.

PRIORYTETOWE  CELE  I  DZIAŁANIA  DŁUGOTERMINOWE  DLA  GMINY  PONIEC  są  następujące :

- realizacja  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  ZZO - Obszar Leszno,

- objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  do  roku  2012,

- rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, wraz  ze  stopniowym  wprowadzaniem  segregacji  frakcji  biodegradowalnej (po roku 2012),

- wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie,

- zamknięcie  i  rekultywacja  składowiska  odpadów  w  Wydawach  zgodnie  z obowiązującymi  wymogami  prawa,

- zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest (nowy cel wprowadzony w roku 2008).

Dla  osiągnięcia  sformułowanych  powyżej  celów, podjęto szereg działań, stan realizacji i efekty tych działań przedstawiono w harmonogramie  realizacji  przedsięwzięć  krótkookresowych (pkt. 5.3.).

### Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótkookresowych – weryfikacja założeń PGO

Przedstawiony poniżej harmonogram realizacji przedsięwzięć krótko-okresowych  służył  realizacji  poszczególnych   celów  długoterminowych  i  został  opracowany  na  okres  4  lat, tj. na  lata  2004  do  2007 r.  W niniejszej Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami gminy Poniec dokonano oceny stopnia zaawansowania  realizacji założonych działań oraz wskazano, które z zadań pozostają aktualne na  nową perspektywę czasową, tj. na lata 2010 do 2013. Ponadto dodano jeden cel długookresowy wraz z działaniami krótkookresowymi niezbędnymi do realizacji dla  osiągnięcia tego celu.

Przedstawione  do  realizacji  przedsięwzięcia  krótkookresowe  oparte  są  na  przyjętym  programie  długoterminowym  i  stanowią  jego  rozwinięcie.

KIERUNKI   DZIAŁAŃ   KRÓTKOOKRESOWYCH

- Realizacja  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami (na bazie MZO Sp. z o.o.  w Lesznie)

  - czynne  uczestnictwo  w  pracach  nad  tworzeniem  ponadgminnej  struktury,

  - współfinansowanie  działań  operatora  systemu  w  zakresie  prac  projektowo-inwestycyjnych  dotyczących  nowego  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów (2006-2008),

  - współfinansowanie  programu  zamykania  składowisk  odpadów  położonych  na  terenie  gmin  przystępujących  do  systemu (2005-2008), którym  to  programem  objęte  jest  również  składowisko  odpadów  w  Wydawach .

Wymienione przedsięwzięcia były realizowane przez Gminę Poniec, działania b) i c) zachowują aktualność do zakończenia realizacji Projektu, tj. do 31.12.2010 r. oraz rozliczenia zaciągniętych zobowiązań finansowych.

- Zwiększenie  liczby  mieszkańców  objętych  zorganizowanym systemem zbierania  odpadów

  - intensyfikacja  kontroli  sposobu  postępowania  z  odpadami  wśród  mieszkańców  gminy – zgodnie z uchwałą o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,

  - wdrożenie  programu  edukacji  społeczeństwa  w  celu  podnoszenia świadomości  ekologicznej  mieszkańców  gminy.

Aktualny, bardzo wysoki procent objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych, wynoszący 89% świadczy o skuteczności podjętych działań. Równocześnie nie zaobserwowano gwałtownego wzrostu ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych, która jest zdecydowanie niższa od założeń Planów wyższego stopnia.

Działania zachowują aktualność do osiągnięcia 100% objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – nadal aktualne.

- Rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych

  - zaplanowany system dogęszczenia ilości pojemników wraz z poszerzeniem o zbiórkę kolejnych frakcji odpadów – nie został zrealizowany. Obecny system polega na zbiórce opakowań z tworzyw sztucznych nadal w ogólnodostępnych pojemnikach – po dogęszczeniu ilości tych pojemników (41 szt.) - osiągnięto optymalny poziom dostępności wynoszący ok. 200 mieszkańców na 1 pojemnik. Na terenach zabudowy wielorodzinnej nadal prowadzony będzie system selektywnej zbiórki odpadów do odpowiednich pojemników odpowiednich frakcji odpadów.

Istniejący system selektywnej zbiórki odpadów został uzupełniony o zbiórkę  4 frakcji odpadów do worków „u źródła” tzn. przez mieszkańców. Rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów u źródła odbywa się poprzez  gromadzenie odpadów do worków foliowych w 4 kolorach odrębnie na: szkło kolorowe – zielone, szkło bezbarwne – białe, plastik – żółte, papier – niebieskie. Worki do selektywnej zbiórki odpadów dostarczają nieodpłatnie mieszkańcom przedsiębiorstwa, w ramach podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Zbiórka systemem workowym daje dobre rezultaty, przede wszystkim w zakresie „czystości” zebranych odpadów. Planowane działania winny zmierzać do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych  systemem workowym,

  - podnoszenie  świadomości  ekologicznej  mieszkańców,

  - wydzielenie  odpadów  biodegradowalnych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  oraz  ich  redukcja - na  terenach  wiejskich – powinna  być  realizowana  przez  mieszkańców  w  przydomowych  lub  przyzagrodowych  kompostowniach; przewiduje  się, że  taki  system  zagospodarowania  zapewni – co  najmniej do 2012 roku - osiągnięcie  określonego  w  przepisach  prawa  poziomu  redukcji  tej  frakcji  odpadów, który wynosi 25 % (od 2013 roku poziom 50 %) – szczegółowe  omówienie  pkt  5.4.1. ,

  - wprowadzanie  selektywnej  zbiórki  frakcji  biodegradowalnej  na  terenach  zabudowy  wielorodzinnej  przewiduje  się  po  uruchomieniu  kompostowni  w  Zakładzie  Zagospodarowania  Odpadów.

Działania określone w pkt b), c) i d) nadal zachowują aktualność.

- Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów  komunalnych

  - w I etapie wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych – wydzielanych ze strumienia odpadów  komunalnych - proponuje się następujące  działania : rozmieszczenie specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów  niebezpiecznych, a  mianowicie :

    - zbieranie baterii do specjalistycznych pojemników rozmieszczonych  we  wszystkich  szkołach  na  terenie  gminy, które  zlokalizowane  są  w następujących  miejscowościach : Poniecu, Sarbinowie, Żytowiecku (szkoły podstawowe i gimnazjalne) -  3 specjalistyczne  pojemniki,

    - zbieranie  przeterminowanych  lekarstw  do  specjalistycznych pojemników  usytuowanych  w  3 aptekach  zlokalizowanych  w Poniecu (2) i Łęce Wielkiej (1) - 3 specjalistyczne pojemniki,

  - nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku zajmującą się  zbieraniem  odpadów  niebezpiecznych – możliwość  bezpłatnego  dostarczenia  pojemników  do  gromadzenia  baterii  oraz  odbioru  odpadów,

  - zgodnie  z  zaleceniami  dokumentów  planistycznych  wyższego  stopnia (PGO PG) - pozyskiwanie  odpadów  niebezpiecznych  wydzielanych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  może  być  realizowane  poprzez  urządzenie  na  terenie  gminy tzw. centrum  recyklingu (zbiorczego punktu selektywnego gromadzenia) – rozważyć w przypadku małej  skuteczności zbiórki odpadów niebezpiecznych wprowadzonej w etapie I,

  - edukacja  ekologiczna  mieszkańców  gminy.

Działanie realizowane poprzez wprowadzenie zbiórki zużytych baterii w szkołach oraz przeterminowanych leków w aptekach.

Organizacja gminnego centrum recyklingu realizowana poprzez oddanie do użytkowania magazynu małych ilości odpadów niebezpiecznych na terenie Stacji przeładunkowej odpadów zlokalizowanej w Goli, gm. Gostyń. Planowana data rozpoczęcia funkcjonowania SPO w Goli to 01.01.2010 r.

Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych - nadal aktualna.

- Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielko-gabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie

  - kontynuacja  realizowanych  działań, tj.  przyjmowane  na  składowisko  odpady  budowlane  należy  gromadzić  w  wydzielonym  miejscu  w  celu  poddania  procesowi  rozdrabniania  i  wykorzystania  np. jako  warstwy  przykrywająco-izolującej  na  składowisku.

  - docelowo  należy  przewidzieć  utworzenie  centrum  recyklingu, do  którego  mieszkańcy   bądź  firmy  wywozowe  dowozić  będą  odpady  wielkogabarytowe  i  gdzie  będzie  dokonywana  ich  rozbiórka – w  ramach  planowanego  ZZO.

Działanie realizowane zgodnie z powyższymi zapisami – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani będzie wyposażony w punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz plac odpadów budowlanych. Obiekty te umożliwią właściwe zagospodarowanie ww. frakcji odpadów.

- Zamknięcie  i  rekultywacja  składowiska  odpadów  w  Wydawach  zgodnie  z  obowiązującymi  wymogami  prawa - zagadnienie  to  zostało  szczegółowo  omówione  w  punkcie  5.4.  niniejszej Aktualizacji

Zadanie zrealizowane w ramach Projektu nr 2 pn. „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” stanowiącego jedno z zadań Grupy Projektów 
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności.

- Zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym – dla  odpadów  powstających w sektorze gospodarczym  nakreślono  odpowiednie  kierunki  działań  krótkookresowych  w  zależności  od  rodzaju  odpadów :

  - zużyte  opony

  - promowanie  zbiórki  zużytych  opon  przez  podmioty  zewnętrzne (organizacje  odzysku, przedsiębiorców),

  - baterie  i  akumulatory  małogabarytowe

  - egzekwowanie  zgodnego  z  prawem  sposobu  pozbywania  się  odpadów baterii i akumulatorów,

  - prowadzenie  edukacji  ekologicznej  przedsiębiorców  w  zakresie  zagrożeń  dla  środowiska  powodowanych  przez  niewłaściwie  zagospodarowane  odpady  baterii  i  akumulatorów,

  - oleje  odpadowe

  - egzekwowanie  zgodnego  z  prawem  sposobu  pozbywania  się    olejów  odpadowych,

  - prowadzenie  edukacji  ekologicznej  przedsiębiorców  w  zakresie  zagrożeń  dla  środowiska  powodowanych  przez  niewłaściwie  gospodarowanie  zużytymi  olejami,

  - odpady  zawierające  azbest

  - organizacja  kampanii  informacyjnej  w  zakresie  szkodliwości  wyrobów  i  elementów  zawierających  azbest  oraz  w  zakresie  postępowania  z  odpadami  zawierającymi  azbest,

  - prowadzenie  ewidencji  nieruchomości  zawierających  wbudowane  wyroby  azbestowe.

  - odpady opakowań  po  nawozach  sztucznych i środkach ochrony  roślin

  - do  zbierania  tego  rodzaju  opakowań  zobowiązani  są  producenci  i  importerzy  środków  ochrony  roślin  i  nawozów, wobec  czego  zadaniem  gminy będzie  wdrożenie  kampanii  informacyjnej  dotyczącej  właściwego sposobu  postępowania  z  tymi   odpadami.

Działania zachowują aktualność, w dużej uzależnione są od stopnia świadomości ekologicznej przedsiębiorców.

- Usuwanie wyrobów zawierających azbest - poprzez realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poniec na lata 2008-2032” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Poniecu Nr XVII/140/2008 z dnia 26.05.2008 r.

  - ewidencja nieruchomości zawierających wbudowane wyroby azbestowe,

  - kampania  informacyjna  w  zakresie  szkodliwości  wyrobów  i  elementów  zawierających  azbest  oraz  w  zakresie  postępowania  z  odpadami  zawierającymi  azbest,

  - mobilizacja mieszkańców do usuwania wyrobów zawierających azbest poprzez kampanię informacyjną dotyczącą udzielania kredytów na zadania związane z usuwaniem azbestu,

  - I etap realizacji Programu zakłada usunięcie 25% wyrobów zawierających azbest do końca 2012 r.

Na terenie gminy Poniec przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, obecnie realizowana jest kampania informacyjna w zakresie szkodliwości azbestu oraz możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu, tak więc działania określone w b), c) i d) pozostają aktualne.

Realizacja ww. przedsięwzięć wymaga nakładów finansowych w bardzo zróżnicowanych wielkościach, w zamieszczonej poniżej tabeli zostały wymienione przede wszystkim koszty realizacji zadań związanych z Grupą Projektów.

W  tabeli nr 13 zamieszczono Harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  na  w latach 2010-2013 uwzględniający przewidywane koszty realizacji poszczególnych  zadań, źródła  ich  finansowania  oraz  jednostki  odpowiedzialne.

Tabela  nr 13 - Harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  na  lata  2010 - 2013

| Lp. | Przedsięwzięcie | Okres realizacji | Jednostki odpowiedzialne | Źródło finansowania | Przewidywany koszt [tys. zł] dla gminy Poniec |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Realizacja budowy ZZO | 2008  2010 | UMiG Poniec MZO Sp. z o.o. | Fundusz Spójności MZO Sp. z o.o. NFOŚiGW GFOŚiGW budżet gminy | 240,06 | 5,78 | - | - |
| 2. | Partycypacja w kosztach rekultywacji składowisk odpadów | 2007  2010 | MZO Sp. z o.o. UMiG Poniec | Fundusz Spójności NFOŚiGW GFOŚiGW budżet gminy | 7,79 | 4,67 | - | - |
| 3. | Edukacja mieszkańców gminy | ciągły | UMiG Poniec MZO Sp. z o.o. | budżet gminy GFOŚiGW | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| R a z e m : |  |  |  |  | 249,85 | 12,45 | 2,00 | 2,00 |

Nakłady finansowe wyszczególnione w części kosztorysowej harmonogramu dotyczą przewidywanych kosztów niezbędnych do realizacji wymienionych przedsięwzięć, które powinna ponieść Gmina Poniec.

Zgodnie  ze  sporządzonym  harmonogramem - osiągnięcie  założonych  celów, w tym głównie realizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani i rekultywacji składowiska odpadów w Wydawach  wymaga od gminy poniesienia  bardzo dużych nakładów finansowych. Wydatki Gminy Poniec, ponoszone w związku z realizacją Grupy Projektów w latach 2006-2011 kształtują się następująco:

| Lp. | Rok | Kwota [tys. zł] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2006 | 26,59 |
| 2. | 2007 | 230,74 |
| 3. | 2008 | 424,31 |
| 4. | 2009 | 685,65 |
| 5. | 2010 | 247,87 |
| 6. | 2011 | 10,45 |
| Razem : |  | 1 625,59 |

### Program  zamykania składowisk odpadów  - obiekt  w  Wydawach.

Do dnia 31.12.2009 roku zostanie zrealizowany Program zamykania  składowisk  odpadów  komunalnych  zlokalizowanych  na  terenach  gmin biorących udział w Grupie Projektów pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

Program ten  stanowi  niezwykle  istotny  i  skomplikowany  element  całego  przedsięwzięcia i został  wdrożony w oparciu o dokument pn. „Koncepcja  organizacji  systemu  zamykania  składowisk” sporządzonym  przez  Pracownie  Badawczo –Projektowe „EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Zielonej  Górze.

Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Wydawach zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami ww. Koncepcji.

### Planowane  poziomy  odzysku  odpadów

### Odpady  ulegające  biodegradacji

W  Krajowym  Planie Gospodarki Odpadami  zostały  określone  poziomy  odzysku odpadów ulegających biodegradacji, jakie należy osiągnąć w poszczególnych  latach. Podjęcie  działań  mających  na  celu  wydzielenie  odpadów „bio”  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  wynika  z  konieczności  ograniczenia  składowania  tej  frakcji  na  składowiskach  odpadów, a  mianowicie :

| Lp. | Rok | % odpadów ulegających biodegradacji – dopuszczonych do składowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2010 | 75 |
| 2. | 2013 | 50 |
| 3. | 2020 | 35 |

Wielkością  bazową  do  określenia  ilości  odpadów  biodegradowalnych, jakie  należy  wydzielić  z  odpadów  komunalnych  jest  ilość  odpadów  wytworzonych  w  gminie  w  roku 1995. Ze  względu  na  brak  danych  dotyczących  ilości  i  składu  odpadów  komunalnych  zebranych  w  gminie  Poniec  w  roku  1995  - jako  poziom  odniesienia  przyjęto  rok  2001.

Do  odpadów  biodegradowalnych, występujących  w  odpadach  komunalnych  zaliczyć  należy :

- odpady zielone – pochodzące z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych,

- domowe  odpady  organiczne (kuchenne),

- papier  i  tektura,

- odpady  opakowań  papieru i tektury.

Tabela  nr  14 – Dopuszczalna ilość odpadów biodegradowalnych, przeznaczonych do

składowania

| Strumień odpadów komunalnych | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość wytworzonych odpadów komunalnych – poszczególnych frakcji [Mg] |  |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne, biodegradowalne | 25,7 | 31,9 | 40,9 | 50,2 | 60,8 | 63,9 |
| Odpady zielone | 5,7 | 7,1 | 9,1 | 11,2 | 13,5 | 14,2 |
| Papier i tektura | 17,2 | 21,2 | 27,2 | 33,5 | 40,6 | 42,6 |
| Razem [Mg] | 48,6 | 60,2 | 77,2 | 94,9 | 114,9 | 120,7 |
| Ilość odpadów dopuszczonych do składowania [Mg] |  |  |  |  |  |  |
|  | 36,5 | 45,15 | 57,9 | 47,5 | 57,5 | 60,4 |

Rozpatrując możliwości  pozyskania  określonych  ilości odpadów biodegradowalnych z terenu gminy Poniec – do  przerobu  w  kompostowni  na  terenie  planowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów –  należy uwzględnić fakt zagospodarowywania  domowych  odpadów  organicznych  i  odpadów  zielonych  pochodzących  z  gospodarstw  domowych  - przez  mieszkańców  we  własnym  zakresie.

W gminie Poniec około 60 % ludności zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej, która  predysponuje  do  kompostowania  i zagospodarowywania odpadów organicznych  indywidualnie. Należy  przyjąć, iż  ponad  połowa  odpadów  biodegradowalnych  jest  zagospodarowywana  przez  mieszkańców  gminy  Poniec  we  własnym  zakresie.

Wobec  powyższego - w  kontekście  wymogów  prawa  określających  maksymalne  ilości  odpadów  „bio”  jakie  mogą  trafiać  na  składowiska  odpadów  w  poszczególnych  latach  - na  terenie  gminy  Poniec  co  najmniej  do  końca  roku 2012  poziom  niezbędnego  odzysku  tej  frakcji  odpadów, wynoszący 25 %, będzie dotrzymany. Jako działanie  wspomagające  należy  wdrożyć  kampanię  informacyjno -edukacyjną  zachęcającą  mieszkańców  gminy  do  kompostowania  odpadów  biodegradowalnych  we  własnym  zakresie.

### Poziomy  odzysku odpadów opakowaniowych

Obowiązek  redukcji  odpadów  opakowaniowych  powstał  z  chwilą  wejścia  w  życie  ustawy  z  dnia  11  maja  2001 r. o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami oraz o opłacie  produktowej  i  opłacie  depozytowej  (Dz. U. Nr 63, poz.639 ze zm.) i  dotyczy  on  przedsiębiorców  wprowadzających  na  rynek  krajowy  produkty  w  opakowaniach.

Ustawa  ta  zobowiązuje  przedsiębiorców  do  osiągnięcia  określonych  poziomów  odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które określone zostały w Rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu  odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719 ).

Należy zaznaczyć, że wymagania ogólne odzysku i recyklingu wszystkich opakowań (odzysk - 50%, recykling - 25%) określone zostały dla całego kraju, a nie dla poszczególnych regionów czy poszczególnych składowisk; podobnie szczegółowe „limity” dla konkretnych frakcji dotyczą przedsiębiorców, a nie władz konkretnej gminy, powiatu. Stanowią one jednak pewną wytyczną dla planowania gospodarki odpadami w województwach, powiatach czy gminach gdyż osiągnięcie przez każdą jednostkę administracyjną tych wymagań zapewni automatycznie ich osiągnięcie przez cały kraj [1].

W  PGO  Powiatu  Gostyńskiego  określono  planowane  limity  odzysku  poszczególnych  frakcji  odpadów  opakowaniowych – w okresie  krótkoterminowym do 2013 r., które  przedstawiają  się  następująco :

- opakowania  z  papieru  i  tektury		-  25 %

- opakowania  kompozytowe			-  25 %

- opakowania  z  tworzyw  sztucznych	-  25 %

- opakowania  szklane				-  40 %

- opakowania  stalowe				-  20 %

- opakowania  aluminiowe			-  40 %

W zamieszczonej  poniżej  tabeli  nr 15 przedstawiono ilości poszczególnych frakcji odpadów opakowaniowych, jakie będą zawarte w strumieniu odpadów komunalnych w poszczególnych latach :

Tabela  nr 15 - Planowane do pozyskania ilości odpadów opakowaniowych na terenie

gminy  Poniec  w latach 2010 -  2019 [Mg]

| Lp. | Rodzaj opakowania | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tworzywa sztuczne | 17,16 | 21,24 | 27,24 | 33,48 | 40,56 | 42,6 |
| 2. | papier i tektura | 4,3 | 21,2 | 27,2 | 33,5 | 40,6 | 42,6 |
| 3. | szkło | 11,44 | 14,16 | 18,16 | 22,32 | 27,04 | 28,4 |

Biorąc  pod  uwagę  ilości  odpadów  zebranych  selektywnie  na  terenie  gminy  w  latach  2005-2008 (tabela nr 6) stwierdzić  należy, że w 2008 zebrano odpady tworzyw sztucznych i szkła w ilościach przekraczających wymagane ilości na rok 2010, tak więc przy zachowaniu dotychczasowej efektywności selektywnej zbiórki tych frakcji odpadów – nie będzie problemu z osiągnięciem zakładanych poziomów  odzysku  tworzyw  sztucznych i szkła. Zgodnie z KPGO 2010 wymagane są do pozyskania wysokie poziomy odzysku papieru i tektury, należy zwiększyć skuteczność odzysku tej frakcji odpadów.

Dodać  należy, iż  na  terenach  wiejskich, gdzie  większość  gospodarstw  domowych  zamieszkuje  w  zabudowie  jednorodzinnej  i  posiada  własne  piece  grzewcze, efektywność  segregacji  odpadów  opakowaniowych  z  papieru  i  tektury  może  być  niższa  i  trudne  będzie  osiągnięcie  zakładanego  poziomu  odzysku  w  tym  zakresie.

### Poziomy  odzysku odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

Odpady  wielkogabarytowe  i  budowlane  stanowią  znaczny  procent  w  morfologicznym  składzie  odpadów  komunalnych, a  mianowicie :

- odpady  budowlane		-  25,6 %  (prognoza na rok 2012 – 31,8 % )

- odpady  wielkogabarytowe	-    7,6 %  (prognoza na rok 2012 – 7,0 % ).

Tak  więc, działania  podjęte  w  celu  wydzielenia  tych  frakcji  znacznie  zmniejsza  objętość  odpadów  komunalnych  trafiających  na  składowisko, a ponadto  odpady  te  mogą  być  częściowo  wykorzystane  lub  zagospodarowane.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego zakładane  limity  odzysku  dla  tych  frakcji  odpadów  wynoszą :

- dla  odpadów  budowlanych	-  20,0 %

- odpady  wielkogabarytowe	-  26,0 %.

Stąd  wymagane  dla  gminy  Poniec  poziomy  selektywnej  zbiórki  ww. rodzajów odpadów  w  poszczególnych  latach  będą  wynosiły :

- odpady  budowlane

rok  2004 	-	  55,4  Mg

2005	-	  68,2  Mg

2006	-	  87,8  Mg

2007	-	  99,3  Mg

2012 	-	117,7  Mg

- odpady  wielkogabarytowe

rok  2004 	-	  21,6  Mg

2005	-	  26,3  Mg

2006	-	  34,1  Mg

2007	-	  38,5  Mg

2012 	-	  45,5  Mg

### Sposoby  i  źródła  finansowania

### Przewidywane  źródła  finansowania  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach  międzygminnego  systemu  gospodarowania  odpadami

W  celu  zrealizowania  inwestycji  planowanych  w  ramach  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów – Obszar  Leszno  - Miasto  Leszno  podjęło  działania  o  dofinansowanie  tego  przedsięwzięcia  z  funduszy  oferowanych  przez  Unię  Europejską, a  mianowicie  Fundusz Spójności.

Efektem  podjętych  działań  jest przyznanie dofinansowania Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” ze środków Funduszu Spójności – na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 roku.

### Inne  źródła  finansowania  inwestycji  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami

Wszelkie  działania  inwestycyjne  w  zakresie  zagospodarowania  odpadami  mogą  być finansowane - poza  budżetem  gminy - również   ze  środków  finansowych  oferowanych  przez :

  - fundusze  ekologiczne, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - programy  pomocowe  Unii  Europejskiej,

  - Międzynarodowy  Bank  Odbudowy  i  Rozwoju,

  - fundusze  inwestycyjne,

  - banki  komercyjne (przede  wszystkim  Bank  Ochrony  Środowiska S.A.).

Na  terenie  Powiatu  Gostyńskiego  są  przedsięwzięcia  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami, zrealizowane  przy  współfinansowaniu  z  ww.  źródeł, np. likwidacja  mogilnika  odpadów  niebezpiecznych  zlokalizowanego  w  Tworzymirkach.

### Edukacja  ekologiczna

Edukacja  ekologiczna  społeczeństwa  jest  bardzo  istotnym  elementem  systemu  zagospodarowania  odpadami  w  gminie.

Zapotrzebowanie  na  informacje  o  gospodarce  odpadami  będzie   wzrastać  wraz  z  wprowadzaniem  nowych  metod  postępowania   z  odpadami.

W  niniejszym  dokumencie  zamieszczono propozycje  działań  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  społeczeństwa, jakie  może  wdrożyć  gmina  Poniec  na  swoim  terenie.

Strategia  informacyjna  składa  się  z  następujących  elementów :

- kampania  informacyjna  skierowana  do  właścicieli  domów  jednorodzinnych  i  zabudowy  szeregowej, promująca  kompostowanie  odpadów  z  ogrodów i terenów zieleni,

- kampania  informacyjna  skierowana  do  wszystkich  gospodarstw, promująca  prowadzenie  segregację  surowców  wtórnych,

- kampania  informacyjna  skierowana  do  instytucji  handlowych  dotycząca  segregacji  materiałów  do  recyklingu.

Ponadto, kampanie  powinny  być  kierowane  do  poszczególnych  grup  wiekowych  oraz  społecznych, a  mianowicie :

- do  dzieci,

- do  dorosłych,

- do  osób  podejmujących  decyzje  w  zakresie  gospodarki  odpadami,

- do  osób  bezpośrednio  związanych  z  wprowadzaniem  założeń  planu  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy.

Głównym  elementem, czy  nie  najważniejszym, edukacji  ekologicznej  mieszkańców  są  tematy  związane  z  prowadzeniem  selektywnej  zbiórki  odpadów  wraz  z  segregacją  „u źródła”  oraz  problem  odbioru  odpadów  „w  ogóle” (objęcie  docelowo  wszystkich  mieszkańców  gminy  zorganizowaną  zbiórką  odpadów  komunalnych).

Powodzenie  akcji  edukacyjnej  uzależnione  jest  od  trafnego  wyboru  formy  przekazu  skierowanej  do  odpowiedniej  grupy  odbiorców.

Możliwe  formy  przekazu  informacji :

- artykuły  w  prasie,

- plakaty, broszury, plakietki  informacyjne,

- nauczanie  i  szkolenia  o  odpadach  prowadzone  w  szkołach,

- informacje  zamieszczone  w  internecie,

- porady  udzielane  telefonicznie,

- imprezy  edukacyjne.

Edukacja  dzieci  i  młodzieży

Sukces  akcji  edukacyjnej  jest  w  dużej  mierze  uzależniony  od  ścisłej  współpracy  z  placówkami  oświatowymi. Na  terenie  gminy  Poniec  znajdują  się  trzy zespoły  szkół, w  których  znajdują  się  szkoły  podstawowe  i  gimnazjalne.

Proponuje  się  rozpoczęcie  działań  edukacyjnych  od  wprowadzenia  odpowiednich  programów  w  szkołach. Jednym  z  kierunków  realizacji  tego  zadania  może  być  prowadzenie  cyklicznych  zajęć  o  tematyce  ekologicznej  przez  odpowiednio  przeszkolonych  nauczycieli  przedmiotów  przyrodniczych.

Edukacja  dorosłych

Edukacja  mieszkańców  odbywać  się  może  poprzez  prowadzone  przez  gminę  działania  informacyjne. Różnorodność  formy  tych  działań  powinna  zapewnić  dotarcie  do  wszystkich  grup  społecznych  i  wiekowych  mieszkańców  gminy.

Proponuje  się  stosowanie  następujących  form  przekazu :

  - materiały  drukowane : ulotki, broszury, plakaty,

  - publikacje  w  prasie  lokalnej : artykuły, ogłoszenia, wywiady, komentarze,

  - informacje  w  lokalnych  rozgłośniach  radiowych  i  telewizyjnych : wywiady, programy  tematyczne, ogłoszenia  reklamowe,

  - spotkania  i  imprezy  tematyczne : prelekcje, wykłady, szkolenia (np. dla przedsiębiorców), akcje  okolicznościowe.

### Wnioski  z  analizy  oddziaływania  projektu  planu  na środowisko

Zgodnie  z  § 6 pkt.2 ppkt.7) Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia  9 kwietnia 2003 r. w  sprawie  sporządzania  planów  gospodarki  odpadami  gminne  plany  gospodarki  odpadami  powinny  zawierać  wnioski  z  analizy oddziaływania  projektu  planu  na  środowisko.

Stosownie  więc  do  ww. przepisów  prawa  sformułowano  wnioski  wynikające  z  przeprowadzonej  analizy  wpływu  na  środowisku  określonych  celów  programu  działań  zaproponowanych  w  niniejszym  opracowaniu.

Założenia  Planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Poniec  mają  na  celu  poprawę  sytuacji  w  zakresie  gospodarowania  odpadami – zarówno  komunalnymi  jak  i  pochodzącymi  z sektora  przemysłowego. Realizacja  zaproponowanych  kierunków  działań  służyć  ma  zapobieganiu  oraz  ograniczaniu  uciążliwości  dla  środowiska, a  w  dalszej  konsekwencji  poprawę  jego  stanu  na  terenie  gminy Poniec.

Do  głównych  działań - określonych  w  punkcie 5. niniejszego dokumentu - mających  na  celu  zarówno  zmniejszenie  zagrożeń  jaki  i  ograniczenie  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko  powstających  w  sferze  gospodarowania  odpadami, należą :

      - realizacja  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  ZZO - Obszar Leszno,

      - objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  do  roku  2012,

      - rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, wraz  ze  stopniowym  wprowadzaniem  segregacji  frakcji  biodegradowalnej (po roku 2012),

      - wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,

      - wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie,

      - zamknięcie  i  rekultywacja  składowiska  odpadów  w  Wydawach  zgodnie  z obowiązującymi  wymogami  prawa,

      - zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym,

      - usuwanie wyrobów zawierających azbest (nowy cel wprowadzony w roku 2008).

Realizacja  ww.  założeń  Planu  gospodarki  odpadami  gminy  Poniec  przyczyni  się  do  poprawy  stanu  środowiska  w  następującym  zakresie :

- zmniejszenie  ilości  odpadów  trafiający  w  sposób  niekontrolowany  do  środowiska, aż  do  całkowitego  wyeliminowania  nielegalnego  pozbywania  się  odpadów,

- wzrost  ilości  zbieranych  selektywnie  odpadów  powodujący  zwiększenie    stopnia  recyklingu  poszczególnych  frakcji  odpadów,

- zmniejszenie  ilości  odpadów  przeznaczonych  do  składowania  na  składowisku  odpadów,

- stopniowa  eliminacja  frakcji  biodegradowalnej  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  powodująca  zmniejszenie  uciążliwości  odpadów  deponowanych  na  składowisku  odpadów,

- stopniowe  wydzielanie  odpadów  niebezpiecznych, wielkogabarytowych  i budowlanych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  powodujące  zmniejszenie  uciążliwości  odpadów  deponowanych  na  składowisku,

- zminimalizowanie  negatywnego  oddziaływania  składowiska  odpadów  w  Wydawach  poprzez  wprowadzenie  monitoringu, zakończenie  eksploatacji   obiektu  oraz  jego  rekultywację  przeprowadzoną  zgodnie  z  wymogami  prawa  obowiązującymi   w  tym  zakresie,

- wzrost  odzysku  i  wykorzystania  odpadów  poprodukcyjnych,

- sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest, w pierwszej kolejności z obiektów w złym stanie technicznym, mogących powodować zagrożenie dla ludzi i środowiska.

### Sposób  monitoringu  i  oceny  wdrażania  planu

W  myśl  ustawy  o  odpadach – plany  gospodarki  powinny  zawierać  opis  systemów  monitoringu  i  oceny  wdrożenia  określonych  zadań.

Podstawowym celem systemów ewidencji  i  monitoringu  jest  określenie  ilości  odpadów  na  poszczególnych  etapach  systemu  gospodarowania  odpadami (od  wytwórców  instalacji  odzysku  czy  unieszkodliwiania  odpadów) – zgodnie z Poradnikiem [2].

Zadaniem  systemu  monitoringu, kontroli  i  egzekwowania  przepisów  jest  zapewnienie, aby  wszystkie  jednostki  zobligowane  do  posiadania  określonych  zezwoleń  czy  pozwoleń  w  zakresie  prowadzenia  działalności  związanej  z  gospodarką  odpadami  - rzeczywiście  je  posiadały  i  spełniały  wszystkie  warunki  określone  w  tych  decyzjach  administracyjnych. Główne  zadania  w  tym  zakresie – dla  służb  administracyjnych  różnego  szczebla -  stanowią :

- monitoring  i  kontrola  przewoźników  i  pośredników (posiadaczy odpadów) zajmujących  się  gospodarką  odpadami,

- identyfikacja  nielegalnych  instalacji  lub  działań  w  zakresie  odzysku, unieszkodliwiania  lub  składowania  odpadów,

- egzekwowanie  przepisów  w  związku  z  niedotrzymaniem  warunków  posiadanych  decyzji  lub  nieprzestrzeganiem  przepisów  prawa.

Zgodnie  z  przepisami  prawa,  gminy  odpowiedzialne  są  zarówno  za  planowanie gospodarki  odpadami  jak  i  prawidłowe  zarządzanie  odpadami  na  swoim  terenie. Wobec  powyższego  odpowiedzialność  za  wdrożenie  planu  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy  spada  na  władze  gminne.

W  przypadku, gdy  realizacja  nowego  systemu  gospodarowania odpadami odbywa  się  w  ramach  międzygminnej  struktury  organizacyjnej  należy  wyznaczyć  jednostkę  wiodącą, odpowiedzialną  za  podejmowanie  działań  niezbędnych  do  zrealizowania   projektu.

W myśl zapisów PGO Gminy Poniec (2004) realizacja założeń Aktualizacji planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Poniec uzależniona jest w dużej mierze od stanu realizacji poszczególnych zadań Grupy Projektów.

Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i realizację zadań związanych z tworzeniem międzygminnego systemu gospodarki odpadami jest Miejski Zakład  Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Zgodnie ze stanem zaawansowania realizacji Grupy Projektów przedstawianym kwartalnie na Zgromadzeniu Wspólników Spółki (Gmina Poniec, jako uczestnicząca w Projekcie i wnosząca udziały do MZO Sp. z o.o. jest jednym ze wspólników) – roboty budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramami na poszczególnych kontraktach.

W  myśl  zapisów  ustawy  o  odpadach  Plan  gospodarki  odpadami  gminy  Poniec  powinien  być  weryfikowany  przynajmniej  raz  na  cztery  lata. Wytyczne  Ministerstwa  Środowiska [2]  stanowią, iż  proces  weryfikacji  winien  rozpocząć  się  nie  później  niż  trzy  lata  od  uchwalenia  poprzedniego  planu. Na  procedurę  weryfikacyjną  powinny  składać  się  –  w zależności  od  potrzeb – następujące  etapy :

- weryfikacja  założeń  i  warunków  podstawowych,

- sprawdzenie, czy zadania  zostały  wykonane,

- weryfikacja  analizy  strumienia  odpadów  z  uwzględnieniem  nowych  elementów  wprowadzonych  do  systemu  w  ramach  poprzedniego  planu,

- stwierdzenie, czy  istnieje  konieczność  dokonania  zmian  w  polityce  i  postawionych  w  niej  celach  ogólnych,

- wyznaczenie  nowych  zadań (jeśli  poprzednie  zadania  nie  zostały  wykonane, należy  wykonać  analizę  dlaczego  i  odpowiednio  wyznaczyć  nowe  zadania; jeśli  poprzednie  zostały  wykonane – wyznaczyć  nowe, ambitniejsze),

- weryfikacja  programu  długoterminowego (jeśli  wystąpi  taka  potrzeba),

- zdefiniowanie  nowych  projektów i  inicjatyw  lub  powtórzenie  starych, jeśli  nie  zostały  wdrożone.

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  weryfikacji  planu  przed  upływem  okresu  czteroletniego (np. ze  względu  na  poważne  zmiany  w  założeniach  podstawowych  systemu) może  okazać  się, że  potrzebna  jest  jedynie  weryfikacja  krótkoterminowego  planu  działania  i  budżetu.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno  zawierać  informacje  o  wykonaniu  jakościowych  i  ilościowych  zadań  postawionych  w  planie, może  ono  stanowić  podsumowanie  stanu  realizacji  krótkoterminowego  planu  działań. W  sprawozdaniu  należy  uwzględnić  informację  dotyczącą  niezbędnych  zmian  w  aktualnym  planie  działania  wraz  z  określeniem  konsekwencji  finansowych  dla  budżetu  gminy.

### Streszczenie

Niniejsze  opracowanie  pn. Aktualizacja  planu  gospodarki  odpadami  Gminy Poniec na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 2019 zostało  wykonane   jako  realizacja  ustawowego  obowiązku – art. 14 ust.14 ustawy  o  odpadach - sporządzenia  nie rzadziej niż co 4 lata aktualizacji  planu  gospodarki odpadami szczebla  gminnego. Dokument  opracowano  zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa  oraz  planami  nadrzędnymi.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami Gminy Poniec  uwzględnia zarówno realizację założeń PGO Gminy Poniec z 2004r., jak i stan  aktualny  gospodarki  odpadami  w  gminie, prognozę  zmian  demograficznych  i  ilości  wytwarzanych  odpadów oraz  program  działań  na  najbliższe  4  lata  w  dziedzinie  gospodarowania  odpadami.

- Stan  aktualny

Odpady  komunalne

Średnia  ilość  odpadów  komunalnych  odbieranych  z  terenu  gminy  Poniec  na  przestrzeni  lat 2004-2008  wyniosła  ca 563 Mg/rok i stanowi wzrost o 25% w porównaniu do poprzedniego okresu obliczeniowego obejmującego lata 2001-2003, kiedy średnia ta wynosiła 450 Mg/rok.

System  zbierania  odpadów  komunalnych  oparty  jest  na  gromadzeniu  ich  w typowych pojemnikach o zróżnicowanej pojemności od 60 l do 1100 l oraz w kontenerach o pojemności 7 m3. Aktualnie odbiorem odpadów od  właścicieli  nieruchomości  zajmują  się  następujące  firmy  wywozowe :

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Leszno, ul. Saperska  23,

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu, ul. Nad Kanią 107,

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-KOM B. Rajewska, Gostyń, ul. Bogusławki 8 B,

- EKO-SKÓRTEX Gizałki Sp. z o.o., Nowa Wieś.

Ww.  firmy  przewożą  zebrane  odpady  własnym  transportem  na  następujące  składowiska  odpadów: Dalabuszki (gm. Gostyń) Koszanowo (gm. Kościan). Od dnia 01.01.2010 r. miejscem deponowania odpadów dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców będzie Stacja Przeładunkowa Odpadów zlokalizowana w Goli, gm. Gostyń.

Odpady  opakowaniowe

Ilości zebranych odpadów opakowaniowych (poza frakcją papier i tektura) potwierdzają skuteczność systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych funkcjonującego na terenie gminy Poniec.

- Prognoza zmian ilości mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych :

|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana liczba mieszkańców |  | 7 953 | 7 957 | 7 961 | 7 965 | 7 973 | 7 989 |
| Wskaźniki nagromadzenia odpadów [kg/Mk] | wieś | 134,8 | 136,2 | 137,5 | 138,9 | 141,7 | 147,5 |
|  | miasto* | 273,5 | 276,2 | 279,0 | 281,8 | 287,4 | 299,1 |
| Planowany wzrost zbiórki odpadów (% mieszkańców objętych odbiorem odpadów) |  | 90 % | 95% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Prognoza ilości odpadów [Mg/rok] |  | 1 323 | 1 412 | 1 501 | 1 516 | 1 547 | 1 614 |

- Program  działań

Podstawowym  założeniem  rozwiązania  gospodarki  odpadami  na  terenie  subregionu  leszczyńskiego, do  którego  należy  gmina  Poniec, jest  utworzenie  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów – Obszar  Leszno.  Zadanie to realizowane jest w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

Przedsięwzięcie to realizowane jest przez 18 gmin subregiomu leszczyńskiego przy współudziale środków z Funduszu Spójności – na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 roku.

Kierunki  działań  jakie  powinna  podjąć  gmina  Poniec  związane  są  z  realizacją  tego  systemu, stanowiące cele niniejszego planu :

- współfinansowanie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osieczna,

- zamknięcie  i  rekultywacja  składowiska  odpadów  w  Wydawach,

- objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych zmieszanych  do  roku  2012 (zapewnienie  dopływu  całego  strumienia  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  na  terenie  gminy  do ZZO),

- rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, wraz  ze  stopniowym  wprowadzaniem  segregacji  frakcji  biodegradowalnej,

- wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie,

- zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym,

- objęcie edukacją ekologiczną społeczności gminnej,

- monitoring i ocena wdrożenia systemu.

Niniejsza aktualizacja planu jest dokumentem określającym podstawowe problemy gospodarki odpadami na terenie gminy Poniec i sposoby ich rozwiązywania. Plan ten określa cele i sposoby wdrażania systemu gospodarki odpadami i  koszty jego realizacji, tworzy podstawy do prowadzenia analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb tego systemu.

Plan gospodarki odpadami jest jednym z podstawowych elementów programu ochrony środowiska dla gminy.

PIŚMIENNICTWO

- -  „Plan  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Gostyńskiego”  opracowany  przez

EKO- EFEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- -  „Poradnik – Powiatowe  i  gminne  plany  gospodarki  odpadami” – Wydawnictwo

Ministerstwa  Środowiska

- - „Poradnik  Gospodarki  Odpadami” – Wydawnictwo Verlag Dashofer

- -  „Regionalizacja  fizyczno-geograficzna” – J. Kondracki

- -  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy

Poniec”

- - „Przegląd  ekologiczny składowiska  odpadów  komunalnych  w  Wydawach” -

ZUH PROEKO-ENERGO, Leszno

- -  „Studium  wykonalności” dla Grupy Projektów w zakresie wskaźników nagromadzenia       
    odpadów

 w  nawiasie  podano  liczbę  mieszkańców