Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Ponieca nr 160/2012 z dnia 22.08.2012r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec w okresie pierwszego półrocza 2012 r.

1) Wynik budżetu:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wynik budżetu na poziomie 2.330.342,98 zł.

Plan roczny  i realizację budżetu w okresie sprawozdawczym przedstawia zał. nr 1 do informacji.

2) wielkości zadłużenia:

Na koniec okresu sprawozdawczego wielkość zadłużenia gminy łącznie wyniosła kwotę 2.200.000 zł. na co składają się pożyczki długoterminowe zostały zaciągnięte na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej etap IV - do spłaty pozostaje kwota 640.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.08.2013r.

- budowa kanalizacji sanitarnej etap V - do spłaty pozostaje kwota 750.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.05.2014r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie - do spłaty pozostaje kwota 310.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.05.2014r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie - do spłaty pozostaje kwota 500.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.11.2014r.

3) Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- do spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek,

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i  gwarancji

wraz z należnymi odsetkami - do planowanych dochodów budżetu ogółem wynosi 9,15 %  a po wyłączeniu, w związku z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp, z sumy kredytów kwoty 978.536 zł. wynosi 4,40% gdzie:

- raty wynoszą 1.758.536 zł. a po ww. wyłączeniu - 780.000 zł.

- odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano na  100.000 zł.

- potencjalny wydatek na poręczenie wynosi 25.914 zł.

- plan dochodów na koniec roku określono na 20.590.687 zł.

4) Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykaz przedsięwzięć z całkowitą wartością i okresem realizacji oraz zaawansowanie realizacji w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 2 do informacji

a) Inwestycje:

- Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu – w okresie sprawozdawczym nie podjęto realizacji zadania. Realizacja zakresu 2012 roku przewidziana na drugie półrocze 2012.

- Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu – okresie sprawozdawczym został opracowany wniosek o pożyczkę Jessica wraz z ekspertyzami oraz prace zabezpieczające budynek. Wykonanie zadania planuje się w II półroczu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki i Kopanie – Nie planuje się realizacji w roku 2012.

- Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu – część zadania zaplanowana na rok 2012 do realizacji w drugim półroczu.

- Budowa trasy turystycznej Poniec – Janiszewo - część zadania zaplanowana na rok 2012 do realizacji w drugim półroczu.

- Przebudowa odcinka chodnika w Rokosowie – w okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano.

b) zadania bieżące

- Umowa o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy – w okresie sprawozdawczym Gmina wywiązała się ze zobowiązań wynikających z umowy dokonując spłaty części przypadającej na okres sprawozdawczy.

- Umowa ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego – wywiązywanie się Gminy z umowy rozpocznie się od II półrocza 2012 roku.

c) gwarancje i poręczenia

- Poręczenie wekslowe za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani" – Gmina zabezpieczyła środki na ewentualne wywiązanie się z poręczenia, które w okresie sprawozdawczym nie zostały wykorzystane.

5) Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na podstawie upoważnień określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Ponieca skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej podpisując umowę ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego gminy obejmującą  lata 2012-2015.