Uzasadnienie do uchwały 
Nr XXV/200/2012 
z dn. 28.12.2012 r.

W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi niemożliwa stała się realizacja w roku 2012 inwestycji polegającej na przebudowie skrzyżowania ulic Krobskiej i Kościuszki w Poniecu. Inwestycja ta zostanie zakończona natychmiast po poprawie warunków atmosferycznych, jednak nastąpi to już w roku 2013. W związku z tym, że na wykonanie tych robót została podpisana umowa o zamówienie publiczne konieczne jest jej ujęcie, w niezrealizowanej części, w wykazie wydatków niewygasających i ustalenie ich planu finansowego co jest treścią tej uchwały.