Protokół nr 9/2012

z  posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej,  Mieszkaniowej,

Budżetu i Rolnictwa odbytego w dniu   21 maja  i 14 czerwca   2012 roku w godz.1000  w  sali Urzędu  Miejskiego w Poniecu.

__________________________________________________________________________

W posiedzeniu uczestniczyli :

1. Grażyna      Biernaczyk               Przewodniczący  Komisji

2. Stanisław    Machowski              Zastępca              Przewodniczącego

3. Kazimiera   Biernaczyk               Członek              Komisji

4. Marcin        Stóżyński                        „          „

5. Zdzisław     Zdęga                              „         „

6. Jacek           Widyński                 Burmistrz            Ponieca

7. Zdzisław      Ambroży                 Inspektor   Urzędu Miejskiego

Przewodnicząca Komisji  Grażyna Biernaczyk dokonała otwarcia posiedzenia  i

powitała  przybyłych członków, a w ich imieniu zaproszonych gości. Poinformowała, że tematem dzisiejszego posiedzenia jest  wysłuchanie informacji  dotyczącej przeprowadzania przetargów na realizację inwestycji  uwzględnionych w budżecie Gminy Poniec na 2012 rok. Przewodnicząca komisji zwróciła się z prośbą  do Inspektora Urzędu Miejskiego  o przedstawienie przedmiotowej informacji.

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński  przedstawił  realizację zadań  uwzględnionych w  budżecie  gminy na 2012,  która przedstawia  się następująco :

1.  Odnowienie i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym w

Poniecu.  Wykonanie tych prac wydłuży się w czasie do 2014 roku.

2.  Rewitalizacja Rynku   w Poniecu   to  zadanie zapisane jako przedsięwzięcie w

Wieloletniej Prognozie Finansowej. Planowany okres  realizacji 2011 – 2013.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z

funduszy strukturalnych w ramach PROW,  zostały przeprowadzone  rozmowy z

Wielkopolską Spółką Gazowniczą w Poznaniu – aby ta Spółka w ramach własnej

inwestycji wymieniła na swój koszt instalację gazową wraz z przyłączami na ul.

Kościelnej, M. Focha. Odnowy Rynku .Gmina dokonała zakupu budynku od

Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  za   kwotę  190.000 złotych

5.  Przebudowa skrzyżowania ulic Krobska i Kościuszki w Poniecu ( przy banku )

7.  Przebudowa nawierzchni ulic: Słowackiego,  Mickiewicza  w Poniecu.

9.  Naprawa mostu w Parku Miejskim w Poniecu

10. Zakup sprzętu na plac zabaw i wykonanie boiska w Śmiłowie

11. Przebudowa odcinka chodnika we wsiach : Drzewcach,   Rokosowie,  Szurkowie

i Zawadzie.

12. Zakup  wiaty przystankowej dla wsi : Grodzisko, Kopanie,  Włostki, Waszkowo.

13. Remonty w świetlicy  w Bogdankach i Czarkowie

14.Wykonanie podłogi  z drzewa gminy.

15. Wykonanie  drzwi wejściowych  do świetlicy w Łęce Małej

16. Naprawa przepustu i nawierzchni we wsi Żytowiecko.

17. Przebudowa drogi gminnej w  Sarbinowie i w Poniecu przy ul. Harcerskiej.

18. Zakup chłodni  dla wsi Czarkowo i Teodozewo.

19. Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Janiszewie.

20. Temat zainstalowania  dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego zostanie zakończony w

przyszłym roku, w bieżącym roku  będzie wykonane oświetlenie uliczne w kierunku

bloków mieszkalnych w Łęce Wielkiej.

13. Wykonanie elewacji świetlicy w Łęce Wielkiej, wykonanie prac opóźnia się   ponieważ

wykonawca w drodze przetargu nie zgłosił się do podpisania umowy, zostanie ogłoszony

nowy przetarg. Jest to zadanie realizowane  z dofinansowaniem funduszy strukturalnych

w ramach PROW. Każda oferta jest ważna tylko  30 dni, a termin wykonania  elewacji

w Łęce Wielkiej   mija  30  sierpnia  br.

14. W miesiącu czerwcu br.  odbędzie się drugi przetarg na ubezpieczenie majątku i interesu

majątkowego Gminy, pierwszy  przetarg nie doszedł do skutku.

Inspektor UM Zdzisław Ambroży  przedstawił  informację  z realizacji zadań inwestycyjnych  uwzględnionych w budżecie  Gminy Poniec na 2012 rok

Przeprowadzono postępowanie przetargowe  na realizację  niżej wymienionych zadań :

| Lp. | Nazwa zadania | Nazwa wykonawcy | Wartość kosztorysowa | Wartość ofertowa | Ilość złożonych ofert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego Konopnickiej i części ulicy Mickiewicza w Poniecu’ | Firma „ŻAK” Roboty Drogowo-Mostowe Transport ul. A. Krzyckiego 27 64-100 Leszno cena ofertowa 307.174,57 zł brutto 377.824,72zł. | 564 309,40 netto 694100,56 brutto | cena ofertowa 307.174,57 zł brutto 377.824,72zł. | 11 |
| 2 | Przebudowa odcinka chodnika w Drzewcach Gmina Poniec | Przedsiębiorstwo Drogowo – Transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski ul. Witosa 8 56-200 Góra | 106 911,10 netto 131 224,08 brutto | cena ofertowa 56.328,89 zł brutto 69.284,53 zł. | 9 |
| 4 | Przebudowa odcinka chodnika w Rokosowie Gmina Poniec | Przedsiębiorstwo Drogowo – transportowe „DROGTRANZ” Andrzej Paradowski ul. Witosa 8 56-200 Góra | 133164,98 netto 163792,93 brutto | cena ofertowa 122.622,43 zł brutto 150.825,59 zł. | 7 |
| 5 | Przebudowa chodnika w Szurkowie Gmina Poniec | EKA BRUK Zakład Brukarski SP z o.o. Załęcze 7 63-900 Rawicz | 72 602,54 netto 89 301,12 brutto | cena ofertowa 42.543,99 zł brutto 52.329,11 zł. | 7 |
| 6 | Przebudowa drogi gminnej ul. Harcerska w Poniecu | Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych spółka z o. o. ul. Energetyków 6 64-100 Leszno | 426 850,93 netto 525 026,64 brutto | cena ofertowa 235 767,85 zł brutto 289 994,46 zł. | 7 |
| 7 | Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Harcerskiej z ul. Gostyńską w Poniecu | Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych spółka z o. o. ul. Energetyków 6 64-100 Leszno | 233 784,18 Netto 287554,54 brutto | cena ofertowa 133 336,36 zł brutto 164 003,72 zł. | 7 |
| 8 | Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec | Unieważnienie przetargu drugi przetarg ustalono na dzień 24 maja 2012 |  |  |  |
| 9 | Wykonanie elewacji świetlicy Wiejskiej w Łęce Wielkiej wraz z zagospodarowaniem terenu Gmina Poniec | Postępowanie w trakcie – termin - 4 czerwca 2012 | 100360,91 Netto 123443,92 |  |  |

Gmina Poniec prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na inne zadania i obecnie prowadzone są :

Zapytanie o cenę

- opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Poniec oraz wykonanie projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Poniec II,

– zakup artykułów biurowych dla potrzeb tut. Urzędu.

W dyskusji   głos zabrali  :

1. Stanisław Machowski  w sprawie modernizacji  drogi powiatowej na  odcinku  1500 m

Żytowiecko- Chumiętki, do realizacji tego zadania niezbędna jest przychylność powiatu, bo

jest to odcinek drogi położony na terenie gminy Poniec i Krobia.

2. Przew. Grażyna Biernaczyk w sprawie przystąpienia do wykaszania rowów przy drogach

powiatowych,  zalegająca  wysoka trawa  utrudnia widoczność na drogach.

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński  poinformował, że  wykonanie bieżących zadań jest uzależnione od  możliwości finansowych.

Członkowie komisji w wyniku dyskusji stwierdzili, że przetargi na wykonanie zadań inwestycyjnych uwzględnionych w budżecie  są przeprowadzane zgodnie z obowiązującą

procedurą prawną.

Ustalono,  że na posiedzeniu w miesiącu czerwcu  komisja dokona wizji lokalnej realizacji  inwestycji w terenie.

Po zapoznaniu  się  z treścią  uchwały Nr SO-0954/36/12/Ln/2012 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania  budżetu Gminy Poniec za 2011 rok z informacją o stanie mienia i objaśnieniami  komisja  wysłuchała wyjaśnień  Burmistrza  Gminy w sprawie wykazanych nieprawidłowości i zastrzeżeń,  które Komisja  przyjęła do wiadomości.

Przewodnicząca Komisji  Grażyna Biernaczyk dziękując członkom komisji i gościom za udział  dokonała  zamknięcia posiedzenia.

Na posiedzeniu komisji w dniu  14  czerwca  2012 członkowie komisji  zapoznali  się z dokumentacją przetargową  następujących inwestycji :

1/   wykonanie  elewacji świetlicy Wiejskiej w Łęce Wielkiej wraz z  zagospodarowaniem

terenu Gmina Poniec. W przetargu uczestniczyło 5 oferentów,  w tym 2 oferty  nie

zostały przyjęte ze względów   formalnych, nie zostało  wpłacone Wadium. Oferenci

mogą skorzystać z odwołania  w terminie do  22 czerwca  2012. Termin  wykonania prac

mija 30 sierpnia 2012 roku,

2/   ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Poniec.

Pierwszy przetarg został unieważniony. Drugi przetarg wygrał Polski Związek

Motorowy  za kwotę  324.000 złotych na okres 3 lat czyli po 108.000 złotych rocznie,

3/   przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Harcerskiej z ul.

Gostyńską w Poniecu  Wpłynęło  7  ofert., w wyniku przetargu został wyłoniony

wykonawca  robót   jest  Leszczyńskie  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych za

kwotę   164.003,72 złotych,

4/  przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Harcerskiej z ul.

Gostyńską w Poniecu . Wpłynęło  7 ofert., w wyniku przetargu został wyłoniony

wykonawca  robót,    jest nim   Leszczyńskie  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych za    kwotę   233 784,18 złotych.,

5/  przebudowa chodnika  w Szurkowie Gmina Poniec. Wpłynęło  7 ofert. Wykonawcą

prac była firma  EKA BRUK Zakład Brukarski SP z o.o. Załęcza za kwotę  42.543,99

złotych

6/ Przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego Konopnickiej i części ulicy Mickiewicza

w Poniecu.  Wpłynęło  11  ofert., w wyniku przetargu został wyłoniony  wykonawca

robót,   jest  nim  Leszczyńskie  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych kwotę

307.174,57  złotych.

7/ Przebudowa odcinka chodnika  w Rokosowie Gmina Poniec.  Wpłynęło  7 ofert.

Wykonawcą  robót jest  Przedsiębiorstwo Drogowo – transportowe „DROGTRANZ”

Andrzej Paradowski ul. Witosa 8 56-200 Góra  za kwotę  122.622,43 złotych.

8/ Przebudowa odcinka chodnika  w Drzewcach Gmina Poniec.  Wpłynęło  9 ofert

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – transportowe „DROGTRANZ”

Andrzej Paradowski  ul. Witosa 8 56-200 Góra  za kwotę 56.328,89  złotych

Członkowie komisji  w czasie wizji lokalnej prowadzonych inwestycji w Gminie Poniec

zgłosili następujące uwagi :

1/  na drodze  obok sklepu w Rokosowie  są zastoiny wody,

2/  na wykonanej nawierzchni łącznika  w Żytowiecku występują zastoiny wody na pasie

jezdni.

3/ wykonanie przepustu na odcinku drogi  w Żytowiecku jest zadawalające.

4/  przy opracowywaniu  projektu budżetu  na  przyszły rok uwzględnić  wykonanie prac

związanych z  wycinką  krzewów.

5/ uporządkować miejsca, w którym są składowane kamienie  w Drzewcach i Rokosowie.

W trakcie  realizacji są następujące prace :

1/ założenie płytek chodnikowych w Szurkowie,

2/ przebudowa nawierzchni ulic Słowackiego Konopnickiej i części ulicy Mickiewicza

w Poniecu,

3/ wykonanie  chodnika w Rokosowie,

4/ przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Harcerskiej z ul.

Gostyńską w Poniecu,

5/ przebudowa skrzyżowania drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Harcerskiej z ul.

Gostyńską w Poniecu.

Burmistrz Ponieca Jacek Widyński poinformował, że w lipcu  zostanie ogłoszony przetarg  na przebudowę  zespołu obiektów poszpitalnych na Przedszkole  Samorządowe w Poniecu

oraz wykonanie  parkingu przy ul. Kościelnej. Zostanie także przebudowane skrzyżowanie

obok Banku Spółdzielczego w Poniecu  - na wykonanie tego zadania jest zaplanowana kwota

70.000 złotych.

W  wolnych głosach  głos zabrali

Radna Kazimiera Biernaczyk poruszyła sprawę  oznakowania  przejścia dla pieszych od strony toru kolejowego w stronę wejścia do marketu Dino.

Burmistrz Ponieca  Jacek Widyński udzielając wyjaśnień poinformował, że  droga obok  marketu Dino należy do kategorii dróg powiatowych, a zmiana oznakowania tej drogi

jest w  kompetencji Komisji Bezpieczeństwa   przy Starostwie Powiatowym w Gostyniu.

Obok torów kolejowych – 2 metry od torowiska  będą zlokalizowane  toalety miejskie.

Członkowie komisji  zwrócili uwagę  na zastoiny wody na parkingu przy ulicy Mickiewicza

- uzupełnienie  brakującej  kratki ściekowej.

Przewodnicząca Komisji  Grażyna Biernaczyk dziękując członkom komisji i gościom za udział  dokonała  zamknięcia posiedzenia.

Protokolant                                                                                       Przewodnicząca komisji

Radomiła Repak                                                                                  Grażyna  Biernaczyk