Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Ponieca nr 235/2013 z dnia 20.08.2013r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2013-2032 w okresie pierwszego półrocza 2013 r.

1) Wynik budżetu:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wynik budżetu na poziomie 5830847,43 zł.

Plan roczny  i realizację budżetu w okresie sprawozdawczym przedstawia zał. nr 1 do informacji.

2) wielkości zadłużenia:

Na koniec okresu sprawozdawczego wielkość zadłużenia gminy łącznie wyniosła kwotę 2.190.000 zł. na co składają się pożyczki długoterminowe zostały zaciągnięte na zadania:

- budowa kanalizacji sanitarnej etap IV - do spłaty pozostaje kwota 280 000 zł. Ostatnia rata płatna 20.08.2013r.

- budowa kanalizacji sanitarnej etap V - do spłaty pozostaje kwota 500.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.05.2014r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w Śmiłowie - do spłaty pozostaje kwota 170.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.05.2014r.

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bączylesie - do spłaty pozostaje kwota 340.000 zł. Ostatnia rata płatna 20.11.2014r.

- wykup budynków poszpitalnych w Poniecu w celu ich adaptacji na przedszkole samorządowe – pożyczka w kwocie 900.000 zł. – ostatnia rata do zapłaty w roku 2032

3) Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- do spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek,

- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i  gwarancji

wraz z należnymi odsetkami - do planowanych dochodów budżetu ogółem wynosi 5,84 %  gdzie:

- raty wynoszą 1.110.000 zł.

- odsetki od zaciągniętych kredytów zaplanowano na  60.000 zł.

- potencjalny wydatek na poręczenie wynosi 25.914 zł.

- plan dochodów na koniec roku określono na 20.463.384 zł.

4) Przebieg realizacji przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Wykaz przedsięwzięć z całkowitą wartością i okresem realizacji oraz zaawansowanie realizacji w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik nr 2 do informacji

Inwestycje:

- Budowa hali widowiskowo sportowej w Poniecu – w okresie sprawozdawczym częściowo została przygotowana dokumentacja. Realizacja zakresu 2013 roku przewidziana na drugie półrocze.

- Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie Przedszkola Samorządowego w Poniecu – okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na pożyczkę, zakończono opracowywanie dokumentacji technicznej i przetargowej . Wykonanie zadania w zakresie przewidzianym dla roku 2013 planuje się w II półroczu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsiach Łęka Wielka, Łęka Mała, Bogdanki i Kopanie – Nie planuje się realizacji w roku 2013.

- Przebudowa nawierzchni Rynku w Poniecu – zakończono realizację części zadania zaplanowanej na rok 2013.

- Budowa trasy turystycznej Poniec – Janiszewo – w okresie sprawozdawczym zakończono przygotowywanie dokumentacji i został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania, które planuje się zakończyć w II półroczu.

5) Informacja o zaciągniętych zobowiązaniach na podstawie upoważnień określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Ponieca skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej podpisując umowę Nr ZPI 271.08.2013 na przygotowanie i dostarczenie obiadów dla uczniów i dzieci niepodlegających obowiązkowi szkolnemu, osób dorosłych w tym starszych, chorych i niepełnosprawnych na terenie gminy Poniec, obejmującą lata 2013-2014.