| ###### GMINA PONIEC ###### ul. Rynek 24 ###### 64-125 PONIEC |  |
| --- | --- |

### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie robót budowlanych

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa sieci wodociągowej

we  wsi Wydawy

Gmina Poniec, powiat gostyński, woj. wielkopolskie

SIWZ  ZAWIERA:

ROZDZIAŁ I – 	INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY  Z ZAŁĄCZNIKAMI

ROZDZIAŁ II – 	PROJEKT UMOWY

ROZDZIAŁ III – 	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT

RODZIAŁ    IV	PRZEDMIAR ROBÓT

ROZDZIAŁ  V – 	MATERIAŁY RYSUNKOWE  I MAPOWE

Zatwierdził,dnia  ...........................................

……………………………………………….

(kierownik jednostki).

ROZDZIAŁ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY WRAZ Z  ZAŁĄCZNIKAMI

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina  Poniec

64-125  Poniec, ul. Rynek 24

tel: 065 5731533  fax: 065 5733983

NIP: 696-001-08-22    Regon: 000530867

Adres e-mail: um@poniec.pl

Adres internetowy: www.poniec.pl

- Tryb i numer postępowania

Przetarg nieograniczony – art. 39 ustawy

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 09.02.2004 r. z późniejszymi zmianami),  zwanej dalej pzp.

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Nazwa i kod zamówienia

Budowa sieci wodociągowej we wsi Wydawy gm. Poniec.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień - CPV -  45.23.21 50-8

  - Zakres inwestycji

- Budowa sieci wodociągowej z rur PVC Dz 160  mm		-	792,0 m

- Budowa sieci wodociągowej z rur PVC Dz 110  mm		-	100,0 m

- Budowa przyłączy  z rur  PE   32- 50  mm				-	 607,0 m/ 54 szt.

Szczegółowy opis robót i ich wykonania  zawiera :

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiar  robót,

- dokumentacja wykonawcza – część mapowa i rysunkowa,

stanowiące załączniki do SIWZ.

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac,

- po zakończeniu robót doprowadzenie pomieszczeń budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu,

- Termin wykonania zamówienia

4.1.	Zamówienie należy wykonać w terminie:

- zakończenie  w  nieprzekraczalnym terminie do  30. 11 2006 r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 	tych warunków

Wykonawcą może być osobą fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 	osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie jako konsorcjum - grupa podmiotów 	zrzeszona dla wykonania konkretnego zamówienia.

5.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy:

5.1.1.	Posiadają  prawo do występowania w obrocie prawnym.

5.1.2.	Posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie w robotach, odpowiadających przedmiotowi zamówienia i zrealizowali  w ostatnich 5 latach (2001 – 2005) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością  niniejszemu zamówieniu.

5.1.3.	Dysponują niezbędnym do wykonania zadania potencjałem technicznym

5.1.4.	Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym  osobą proponowaną na 	kierownika 	budowy  z uprawnieniami budowlanymi w specjalności   instalacyjnej w zakresie 	sieci, instalacji i 	urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych oraz z przynależnością do Izby 	Inżynierów 	Budownictwa.

5.1.5.	Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.1.6. 	Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ustawy pzp.

5.1.7. 	Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5.1.8.	Zapewnią 3 letni okres gwarancji na wykonane zadanie.

Uwaga: W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SIWZ ubiegają się podmioty występujące wspólnie (konsorcjum)  warunki w punkcie 5..1.1, 5.1.6  i  5.1.7. musi spełniać każdy podmiot osobno, pozostałe – sumarycznie.

5.2	Ocena spełnienia warunków:

5.2.1.	Oferowane warunki udziału w postępowaniu  winny być zgodne ze wszystkimi wymogami SIWZ oraz zasadami wynikającymi z  ustawy pzp.

5.2.2.	W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku i w konsekwencji dokonania oceny „warunek niespełniony” zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ustawy Pzp, a złożona przez niego oferta nie bierze udziału w ocenie ofert w oparciu o kryteria oceny ofert.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 	spełnienia warunków udziału w postępowaniu

6.1. 	Wypełniony formularz ofertowy /wg załączonego wzoru/, który  powinien zawierać :

    - Oświadczenie wykonawcy, że ma prawo do występowania w obrocie prawnym,  potwierdzone aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ewentualnie dokumentem równoważnym, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Oświadczenie, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w robotach odpowiadających przedmiotowi zamówienia,  potwierdzone wykazem wykonanych w latach 2001 – 2005 robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem Nr 1 Doświadczenie wykonawcy wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  należycie.

    - Oświadczenie, że wykonawca dysponuje niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym, potwierdzone wykazem sprzętu ciężkiego, jakim dysponuje wykonawca - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Potencjał techniczny.

    - Oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzony kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

    - Oświadczenie, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    - Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp.  potwierdzone:

a) Zaświadczenie z właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z  		opłacaniem  podatków, opłat lub zaświadczenia, że  uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,  		odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania 		decyzji 	właściwego organu – 	wystawionych nie wcześniej niż  3 miesiące przed  upływem 		terminu składania ofert..

b) Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że  uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż  3 miesiące przed  upływem terminu składania ofert..

    - Oświadczenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności  gospodarczej, potwierdzone aktualną polisą..

    - Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

    - Wykaz podwykonawców,  którzy będą wykonywać zamówienie, a  także zakres wykonywanych przez nich robót  - na załączniku Nr 3  Informacja o podwykonawcach

    - Harmonogram realizacji zamówienia.-  na załączniku Nr 4

    - Kosztorys ofertowy.

    - Dowód wpłacenia wadium lub kserokopię poręczenia, gwarancji, których oryginały należy dostarczy oddzielnie.

    - Umowę ustalającą pełnomocnika w przypadku podmiotów występujących wspólnie.

    - Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika z dostarczonych dokumentów.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 	oświadczeń i dokumentów, dokumentów także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się 	z wykonawcami

  - Nr sprawy, na który należy powoływać się w korespondencji ZPI-341/14/06

  - Podstawową formą porozumiewania się jest korespondencja pisemna w języku polskim. Zamawiający dopuszcza inne formy przekazywania treści oświadczeń i dokumentów  (poczta elektroniczną faksem) tylko w celu dotrzymania terminu, które będą niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

  - Korespondencja pisemna przyjmowana jest na adres Zamawiającego.

  - Uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami jest:

a/ Zdzisław Ambroży, nr tel. (0-65) 573 1533, w godz. 8.00-15.00, fax zamawiającego

(0-65) 5733983

  - Sposób udzielania wyjaśnień

7.5.1.Wykonawca zgodnie z art. 38 pzp może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie 	treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, 	chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni 	przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań z wyjaśnieniami udostępniona będzie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępnia na stronie internetowej Zamawiającego

  - Wykonawcy nie wolno samodzielnie do treści SIWZ wprowadzać jakichkolwiek zmian lub uzupełnień. W przypadku ich samodzielnego wprowadzenia, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Wymagania dotyczące wadium

81.	Wykonawca przystępujący do przetargu zgodnie z art. 45 pzp jest obowiązany wnieść  wadium w wysokości: -  4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące  00/100 zł)

z tym,  że:

-	wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego:

Nr 90 8682 0004 0030 0461 2000 0060 z adnotacją: "Wadium - „Budowa  sieci wodociągowej we wsi Wydawy” najpóźniej przed upływem terminu składania ofert,

- wadium w formie poręczenia lub gwarancji, bankowych lub ubezpieczeniowych, należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w  Urząd Miejski  Poniec, ul. Rynek 24   –  pok. nr 13 lub w kasie Urzędu

8.2.	Wadium może być wniesione w:

a. pieniądzu,

b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. gwarancjach bankowych,

d. gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn.zm).

8.3.	Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli wpłynęło w wyznaczonym terminie na rachunek Zamawiającego lub zostało w terminie wniesione.

8.4.	Wykonawca, który nie wniósł wadium w formie akceptowanej przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie  zostanie wykluczony z przetargu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

8.5.	Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp, jeżeli :

- upłynął termin związania ofertą,

- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

8.6.	Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

- 	który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

- 	który został wykluczony z postępowania,

- 	którego oferta została odrzucona.

8.7.	Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

8.8.	Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

8.9.	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania ofertą

9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.

9.2.	Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj.

od 29.09.2006 r. do 28.10.2006 r.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  - Opakowanie i oznakowanie ofert :

- Oferta powinna być umieszczona  w wewnętrznej i zewnętrznej zamkniętej kopercie, które powinny być zaadresowane na zamawiającego na adres podany w punkcie 1 oraz będą posiadać oznaczenie należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego  „Oferta – Budowa sieci wodociągowej  we wsi Wydawy”  Nie otwierać przed 29.09.2006r. godz. 11 00

b)   Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ją bez otwierania w przypadku stwierdzenia opóźnienia złożenia oferty lub jej wycofania przez wykonawcę.

10.4. Ofertę składa się (jak również wszystkie zapytania i wyjaśnienia) w formie pisemnej. 		  	 	  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

10.5.  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod 	   warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub

wycofaniu przed ostatecznym terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian

lub wycofaniu   oferty 	powinno być opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami jak

dla oferty, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta winna być dodatkowo oznaczona określeniami 	   „Zmiana” i "Wycofanie".

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmiany w oferencie po upływie 			     ostatecznego terminu 	składania ofert.

10.6..	Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10.7..	Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 	jest niezgodna z ustawą,

- 	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- 	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- 	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- 	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- 	zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,

- 	wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- 	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.8.	Oferta i wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim pismem maszynowym (obowiązuje pisemność postępowania). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

10.9.	Załączniki do  formularza oferty muszą  zostać wypełnione przez  wykonawcę  bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w SIWZ bez dokonywania w nich zmian. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy".

10.10.	Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form warunków jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

10.11.	Zaleca się, aby wszystkie strony lub kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i ułożone w kolejności przedstawionej w formularzu oferty. i połączone w jedną część z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które należy umieścić w oddzielnym pakiecie.

10.12.	Oferta i wszystkie załączniki wymagane do oferty, a stanowiące oświadczenia wykonawcy muszą być podpisane przez wykonawcę  lub osoby upoważnione do reprezentowania.

10.12.1.	W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, należy dołączyć pełnomocnictwo.

10.13.	Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki lub zmiany muszą być naniesione w sposób czytelny i niebudzący wątpliwości co do ich treści.

10.14.	Oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

W związku z powyższym załączniki zastrzeżone należy wymienić w wykazie Załączników do oferty i umieścić je w oddzielnym pakiecie, spiętym, ponumerowanym i opatrzonym: nazwą wykonawcy, numerem sprawy i Nazwa zadania oraz opisem „Załączniki zastrzeżone - o numerach, nr ......... -nr ..........  nie związanym z ofertą w sposób trwały”.

10.15.	Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną dokonuje wykonawca na własny koszt.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1.	Miejsce i termin składania ofert:

Siedziba zamawiającego – Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. nr 13.

Termin składania ofert –  29. 09. 2006 r.- do godziny 10 00.

11.2.	W przypadku przesłania oferty drogą pocztową jako termin złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania przesyłki (data i godzina wpływu do kancelarii zamawiającego).

11.3.	Oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

11.4.	Miejsce i termin otwarcia ofert:

Siedziba zamawiającego –  Urząd Miejski w Poniecu, ul. Rynek 24, pok. nr 7.

Oferty zostaną otwarte        w dniu 29. 09.2006 r.- o godzinie 11 00.

11.5.	Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

11.6.	Informacje dotyczące  otwarcia ofert, doręcza się wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczania ceny

12.1.	Podstawy sporządzenia kosztorysu ofertowego

12.1.1.	W celu obliczenia ceny oferty łącznie z podatkiem VAT należy wykonać kosztorys oferty metodą kalkulacji uproszczonej.

12.1.2.	Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny musi być zgodny z zakresami robót ujętymi w przedmiarach robót, stanowiących załącznik SIWZ.

12.1.3.	Rozliczeń dokonuje się w PLN z dokładnością do 1 grosza.

12.1.4.	Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również  inne koszty /np. uzgodnień, nadzorów, zezwoleń/ koszty, uwzględnione w kosztach ogólnych:

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 	znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1	Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13.2.	Kryterium oceny jest:

-      cena

13.3.	Opis sposobu oceny ofert:

Oferta, która przedstawia najniższą cenę zostanie zaproponowana przez komisję przetargową do zatwierdzenia kierownikowi jednostki. Kierownik jednostki zatwierdzając propozycję komisji przetargowej dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

- Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga

gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej

.

Badanie ofert:

13.4.1.	W toku dokonywania oceny wykonawcy, zamawiający zgodnie z art.25 i 26 pzp, może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie, złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.

13.4.2.	Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zwierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

  - Zamawiający przyzna kontrakt wykonawcy co do którego oferty ustalono, iż odpowiada ona  	      wymaganiom przedstawionym w dokumentach przetargowych i który zaoferował

najkorzystniejszą 	ofertę.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 	zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

14.1.	Prawo Zamówień Publicznych wymaga formy pisemnej umowy, która może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku postępowania i nie później niż przed upływem terminu związania z ofertą.

14.2.	Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania ogłoszenia o wyniku postępowania złożyć u zamawiającego umowę (bez wpisanej daty zawarcia, którą wpisuje strona podpisująca umowę jako ostatnia) oraz następujące załączniki, zgodne ze złożoną ofertą:

- harmonogramem realizacji zamówienia, ,

- kosztorys ofertowy,

- oświadczenia kierownika budowy wraz z kopią uprawnień budowlanych i zaświadczeniem o członkostwie w IIB.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

15.1.	Jest wymagane zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.2.	Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

15.3.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości zamówienia  tj. zaoferowanej ostatecznej ceny łącznie z podatkiem VAT  /po  zaokrągleniu  do 100 zł w górę/. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

15.4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

-	pieniądzu,

- 	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- 	gwarancjach bankowych

- 	gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

15.4.1.	Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

15.4.2.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi  z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

15.5.	Zwrot zabezpieczenia.

15.5.1.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, ewentualnie zatrzymuje część na kaucję gwarancyjną.

15.5.2.	Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia.

15.5.3.	Kwota, o której mowa w ust. 24.5.2 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 	zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 	wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

16.1.	Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

16.2.	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

16.3.	Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

16.4.	Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

16.5.	Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

16.6.	Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.7.	Istotne dla zamawiającego postanowienia, które są wprowadzone przez Zamawiającego do treści umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – załącznik do niniejszej SIWZ.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o 	udzielenie 	zamówienia

Wykonawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez

Zamawiającego 	określonych 	w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługują środki ochrony

prawnej:	  -  w postaci: protestu - art. 180 - 183  ustawy, odwołania - art. 184 ustawy i skargi

do sądu – art. 194 – 	196 ustawy.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 	zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 	i 7 	ustawy

Zamawiający  nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 	67ust.1 pkt 6 	i 7.

- Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 	odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej, jeżeli zamawiający dopuszcza 	porozumiewanie 	się drogą elektroniczną

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 	zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w 	walutach obcych.

- Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

- Wysokość zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich 	zwrot

25.1.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 	publicznego.

25.2.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Załączniki

Oferta  z załącznikami:

1. Doświadczenie wykonawcy – załącznik nr 1

2. Potencjał techniczny 	- załącznik nr 2

4. Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 3

5. Harmonogram  realizacji zamówienia – załącznik nr 4

" FORMULARZ OFERTY"

........................................................

/ nazwa i adres  wykonawcy - pieczęć nagłówkowa   /

GMINA PONIEC

ul. Rynek 24

64-125 PONIEC

# O F E R T A

na  wykonanie robót budowlanych:

„Budowa sieci wodociągowej we wsi Wydawy”

Gmina Poniec, powiat gostyński,  woj. wielkopolskie

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertę przetargową składa:

Nazwa  wykonawcy ………………………………………………………………….... ……….

………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………..

adres  wykonawcy………………………………………………………………………………   ……..

…………………………………………………………………………………………………………..

- Oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

Za cenę w kwocie netto złotych: .............................................................................

- w kwocie brutto złotych:..............................................

(słownie:...............................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości    %, tj. w kwocie: ..........................zł

(słownie:................................................................................................................)

wynikającą z kosztorysu ofertowego -  załącznika do oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji robót, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

- Oświadczamy, że dysponujemy niezbędnym do wykonania potencjałem technicznym.

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Oświadczamy, że  nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp.

- Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*/z udziałem podwykonawców wymienionych w załączniku  - Wykaz podwykonawców.

- Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczamy, że zapewniamy  3 letni okres gwarancji na wykonane zamówienie.

- Podane ceny  w kosztorysie ofertowym oraz cena ofertowa będą obowiązywać w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie z wyjątkiem przypadków przewidzianych  w "projekcie umowy”.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia /SIWZ/ i nie  wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne i niezbędne informacje dla przygotowania niniejszej oferty, tj. zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i w odniesieniu do niej dokonaliśmy weryfikacji przedmiaru robót oraz  dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy.

- Oświadczamy, że umieszczony w SIWZ „projekt umowy” został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania  naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach  podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Jesteśmy świadomi , że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi na rzecz  zamawiającego.

- Wadium w wysokości ............................................zł  /słownie/

...........................................................................................................................................

w formie............................................................................................................................

zostało wpłacone w dniu .............................. na konto.......................................................

zostało wniesione w dniu .............................. do … ...........................................................

a kserokopia dowodu wpłacenia wadium, gwarancji lub poręczenia, została dołączona do oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia należytego zabezpieczenia  wykonania umowy w wysokości określonej w SIWZ, tj. 5 %, co stanowi wartość ........................................ zł   /słownie/ .................................................

...........................................................................................................................................

(wartość od kwoty ostatecznej łącznie z podatkiem VAT, po zaokrągleniu do 100 zł w górę)

w formie .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

- W związku z art. 96, ust. 4 pzp, oświadczam, że niżej wymienione informacje w ofercie (osobna teczka) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz.U.Nr 47, poz. 211 / i zastrzegam, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie n/w załączniki zostały  przez nas wypełnione bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek cześć powyższych dokumentów nie dotyczyła nas wpisano " nie dotyczy "

- Deklarujemy, że wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym FORMULARZU OFERTOWYM są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.

- Upoważniamy zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. Dla tych celów upoważniamy każdą osobę publiczną, bank lub przedsiębiorstwa wymienione w naszym FORMULARZU OFERTOWYM do dostarczenia stosownej informacji uznanej przez zamawiającego za konieczną i wymaganą w celu sprawdzenia oświadczeń i informacji zawartych w naszej ofercie.

- Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podajemy poniżej :  /w godz. ..................-.................../.

a.  ..........................................                    ...................................       ............           ..............

/  imię i nazwisko  /                                      / stanowisko służbowe /               / pokój /            / telefon  /

b.   ..........................................                   ...................................       ............           .......

Załącznikami do niniejszej oferty są :

  - Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 	gospodarczej

  - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

  - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

  - Doświadczenie wykonawcy  – załącznik nr 1

  - Potencjał techniczny – załącznik nr 2

  - Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 3

  - Harmonogram  realizacji zamówienia – załącznik nr 4

  - Kosztorys ofertowy

  - Polisy ubezpieczeniowe OC (kopia)

  - Kserokopia dowodu wpłacenia wadium/ poręczenia lub gwarancji

  - …………………………….

Data ........................................                                                  	        Podpisano

/upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

Załącznik nr 1

...........................................			DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

/ pieczęć wykonawcy /

Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (2001-2005), których należyte wykonanie potwierdzone zostało przez poprzednio zamawiających.

| Lp. | Nazwa i adres inwestora | Rodzaj/nazwa zamówienia opis/parametry urządzeń | Ilość jednostek | Wartość zamówienia | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

1. W uzupełnieniu wykazu załączono potwierdzenie przez zamawiających wykonania robót z należytą starannością.

Data .............................................                                             	          Podpisano

/ upoważniony przedstawiciel wykonawcy  /

Załącznik nr 2

...........................................				POTENCJAŁ TECHNICZNY

/ pieczęć wykonawcy /

Wykaz podstawowych niezbędnych  do wykonania zamówienia, w pełni sprawnych, jednostek sprzętowych będących w naszej dyspozycji

Forma władania              Charakterystyka

Opis, rodzaj, marka            Liczba            Rok                  własny /                         wielkość /

/ nazwa producenta/            jednostek      produkcji        dzierżawiony/                    wydajność

/ nazwa właściciela /                                                      wynajęty/ użyczony

===============================================================

A. Sprzęt

1

2

3

_______________________________________________________________________

B. Pojazdy

1

2

3

_______________________________________________________________________

C. Wyposażenie techniczne

1

2

3

_______________________________________________________________________

D. Inne

1

2

3

_______________________________________________________________________

Data ............................................                                            		Podpisano

/ upoważniony przedstawiciel wykonawcy /

Załącznik nr 3

WYKAZ    PODWYKONAWCÓW

/ pieczęć wykonawcy /

Wykaz robót do zrealizowania przez podwykonawców.

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj/nazwa robót, opis | Ilość jednostek | Wartość zamówienia | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

Data .............................................                                             	          Podpisano

/ upoważniony przedstawiciel wykonawcy  /

|  | .................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pieczęć wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HARMONOGRAM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REALIZACJI ZAMÓWIENIA |  |  |  |  |
|  | Nazwa zamówienia ................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres rzeczowy |  | Wartość etapu |  |  |  |  |  | Rok ......................... |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nazwa etapu / elementu |  |  | elementu | kwartał ..................... |  |  | kwartał ..................... |  |  | kwartał ..................... |  |  | kwartał ..................... |  |  |
|  | Rodzaj robót | Jedn. | Ilość |  |  | m-ce |  |  | m-ce |  |  | m-ce |  |  | m-ce |  |
|  |  | miary |  | brutto | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uwaga : Harmonogram wykonać w formie graficznej - metodą jednowymiarową liniową |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpisano |  |  |  |  |  |
|  | Data ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | / upoważniony przedstawiciel wykonawcy / |  |  |  |  |  |  |

W Z Ó R

UMOWY NA WYKONANIE ROBÓT

Umowa Nr ............................/......................

zawarta w dniu ............................. 2006 r. w ………………………….….., pomiędzy:

Gminą  Poniec,  reprezentowaną przez Burmistrza Ponieca

mającą  siedzibę w Poniecu,  ul.Rynek 24

zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM

w osobach

Burmistrz   Ponieca	             -   Kazimierz Dużałka

przy kontasygnacie

Skarbnika Gminy                        -    Krystyny Kabała

a

- firmą .............................................…..............……………….......................................

mającą siedzibę ...............................................……….......................................….......

- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ,

reprezentowaną przez:

1..............................................................

2..............................................................

w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) na wykonanie robót budowlanych  została zawarta umowa o następującej treści:

# ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

  - Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji :Budowa sieci wodociągowej we wsi Wydawy gm. Poniec.

Kod według Wspólnego Słownika Zamówień -CPV -  45.23.21-50-8

w skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy:

    - Budowa sieci wodociągowej  z rur PVC 160 mm  	-        792,0 m

    - Budowa sieci wodociągowej  z rur PVC 110 mm  	-         100,0 m

    - Budowa przyyłaczy z rur PE 32-50 mm 		-         607,0 m/54 szt

1.2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

kosztorysem ofertowym i  dokumentacją projektową.

## ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

  - Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru  inwestorskiego

    - Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

-informowania w formie pisemnej Zamawiającego  o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego  oraz przedstawiania sprawozdań.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego  sprawować będzie(-ą):

,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam. 	,.

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie 	,

posiadający uprawnienia budowlane 	,

zam.

który sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.

    - Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.)

  - Obowiązki Zamawiającego

    - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy i terenu budowy,  w terminie do dnia 	.

    - Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego  terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

  - Obowiązki Wykonawcy

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym opracowanym przez 	,

- warunkami pozwolenia na budowę nr 	 z dnia 	,

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

- ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysem ofertowym,

- zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

    - Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt. 2.3.1. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

    - Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg kosztorysu ofertowego),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

    - W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

2.3.5.   Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do, :

- urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia,

- poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

- poniesienia kosztów nadzorów związanych z realizacją inwestycji, wynikających z uzgodnień i decyzji (np. nadzór archeologiczny, nadzór nad urządzeniami istniejącej infrastruktury)

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy oraz przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

    - Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

    - Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

    - Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów położonych w pobliżu terenu budowy.

  - Ubezpieczenie

    - Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

- ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy w wysokości 50000,00 PLN,

- ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w wysokości 50000,00 PLN,

- ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:

  - osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

  - osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

w wysokości 50000,00 PLN,.

    - Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny być przez Wykonawcę przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą rozpoczęcia robót budowlanych podaną w Umowie i następnie przedstawiane na żądanie Zamawiającego.

    - Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

  - Ryzyko

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Zamawiającego.

TERMINY

  - Termin rozpoczęcia robót budowlanych nastąpi w dniu  …………….. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi w dniu 30.11.2006 r.

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

  - Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

  - Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu doręczenia pisma.

ARTYKUŁ 4

ODBIORY I PROCEDURA

  - Protokół odbioru częściowego

    - Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.

    - Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- protokóły badań i sprawdzeń6,

    - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

  - Protokół odbioru końcowego

    - Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

    - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

    - Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

    - Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

  - Wady ujawnione w trakcie odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

# ARTYKUŁ 5

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

  - Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

-   stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

-przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do

oceny prawidłowości wykonania Umowy.

  - Podwykonawstwo

    - Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

    - Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

    - Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

    - Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w ust. 5.2.1., Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy.

    - Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

    - Wykonawca będzie współpracował oraz współużytkował teren budowy z innymi wykonawcami, organami władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym.

ARTYKUŁ 6

GWARANCJA JAKOŚCI

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego..

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

  - Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

ARTYKUŁ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu :

- niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

- rękojmii za wady

- gwarancji,

- powstałych szkód wyrządzonych osobom trzecim na mieniu i zdrowiu,

na  zasadach ogólnych.

ARTYKUŁ 8

KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

  - Kary umowne

    - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

    - Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1.% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia określonego w art. 10 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

  - Roszczenia odszkodowawcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ARTYKUŁ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ................................. PLN, co stanowi     5 % wartości umowy, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości i może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych.

Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych należytego przepisach należytego zastawie rejestrowym należytego rejestrze zastawów.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie i zabezpieczające postanowienia  pkt. 9.4

  - Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

- 70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % w ciągu 14 dni po upływie gwarancji jakości.

  - W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiający i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

ARTYKUŁ 10

WYNAGRODZENIE

  - Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ............................ zł (słownie: .................................................................................................    netto, a z ...............% podatkiem VAT ............................ zł (słownie: .......................................................................................................................................................................) zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ............................

  - Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy

  - Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót z uwzględnieniem postanowień art.1.

  - Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do Gmina  Poniec, ul. Rynek 24, 64-125 Poniec..

Termin płatności ( w stosunku do zadeklarowanej w ofercie % realizacji zamówienia wykonawcy) należności wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty wystawienia faktury, po uprzednim podpisaniu protokółu odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek.

Zamawiający dokona wypłaty pozostałych należności ( stosunek procentowej realizacji

zamówienia przez podwykonawców ) w ciągu 7 dni od daty przedłożenia oświadczenia podwykonawcy ( także i kolejnych podwykonawców ), iż wykonawca generalny uregulował jego należności z tytułu wykonanych robót.

  - Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 4.

  - Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy Nr .................................................................. w Banku

w ciągu ........... dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

# ARTYKUŁ 11

ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

# ARTYKUŁ 12

ODSTĄPIENIE

  - Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

    - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

    - Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

    - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  - Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

    - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności  jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

    - W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie zależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- niezwłocznie a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

  - Inne przypadki odstąpienia od umowy

Poza okolicznościami określonymi w 12.2.1. i 12.2.2., Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia Umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z Umowy.

  - Forma odstąpienia

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

# ARTYKUŁ 13

ZAWIADOMIENIA

  - Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

  - Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

  - Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. W przypadku odmowy odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

ARTYKUŁ 14

POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

  - Postanowienia dodatkowe

    - Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

14.2.Postanowienia końcowe

14.2.1.Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy

prawa polskiego.

14.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

14.2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być

rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

    - Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.

  - Wersja obowiązująca umowy

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA:

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Oferta Wykonawcy z załącznikami

- Kosztorys ofertowy

Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych

dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej

we wsi Wydawy”

Gmina  Poniec, powiat  gostyński,

woj. wielkopolskie.

Sporządził:

dnia  28.08.2006 r.

Tytuł projektu :  Budowa sieci wodociągowej   we wsi Wydawy

Gmina Poniec – powiat  gostyński – województwo wielkopolskie

Zamawiający : 	Gmina Poniec

ul. Rynek 24

64-125  PONIEC

tel. + (065) 573 1533, fax. (065)  573 3983

Adres internetowy: www.poniec.pl

poczta  elektroniczna: um@poniec.pl

Przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych /Dz. U. Nr 19 poz.177/ z póź. zmianami.

- WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące

Budowy sieci wodociągowej w m. Wydawy i Waszkowo gm. Poniec.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci wodociągowej  z przyłączami dla m. Wydawy i Waszkowo

Niniejsza specyfikacja techniczna  związana jest z wykonaniem n/w robót :

1.3.1. Budowa  sieci wodociągowej   z rur PVC 160  mm  		-     792,0 m

1.3.2. Budowa  sieci wodociągowej   z rur PVC 110  mm  		-      100,0 m

1.3.4. Budowa przyłączy wodociągowych z  rur PE 32-50 mm 	-       607,0 m.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

2.1. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Teren objęty niniejszą inwestycją obejmuje działki położone w obrębie wsi  Wydawy i Waszkowo gm. Poniec. Teren zainwestowania jest pod względem wysokości jest mało zróżnicowany, o rzędnej 91,50  do 88,50 m  nad poziomem morza.  Zabudowa terenu rozproszona.

# 2.2.Opis rozwiązania technicznego

.	   Projektowana sieć wodociągowa  doprowadzać będzie wodę do części  m. Wydawy i Waszkowo z wodociągu Drzewce.

2.3. Warunki gruntowo wodne

Dla projektowanej sieci wodociągowej wykorzystane zostały  badania geotechniczne gruntu wykonane pod budowę kanalizacji sanitarnej w m. Poniec i Wydawy.  Wykonane badania geotechniczne na trasie projektowanej kanalizacji w dolinie Rowu Polskiego wykazały, że pod warstwą gleby względnie nasypów występują grunty niespoiste, jako piaski drobne, których do głębokości 5,0 m nie przewiercono. Odmienną budowę geologiczną stwierdzono na krawędzi brzegowej doliny. Pod warstwą gleby względnie nasypów nawiercono grunty spoiste – jako gliny piaszczyste. Pod glinami piaszczystymi nawiercono grunty niespoiste – jako piaski drobne.

Stan zagęszczenia gruntów niespoistych określono w terenie w oparciu o zachowanie się narzędzia zwierającego i przyjęto:  do głębokości 1,0 m jako luźne, poniżej głębokości 1,0 m – jako średnio zagęszczone. Stan zagęszczenia gruntów niespoistych określono jako średni.

Wody gruntowe  występują w gruntach niespoistych i przewarstwieniach o zwierciadle swobodnym. Na przeważającej części zalega ona w gruntach niespoistych o zwierciadle swobodnym na głębokościach 1,80 – 3,25 m ppt.

Poziom jej występowania w podłożu jest ściśle zależny od warunków atmosferycznych.

Udział procentowy poszczególnych kategorii przyjęto:

- kategoria   I  -  II        -   70%

- kategoria  III -  IV      -   30%

Dla celów kosztorysowych przyjęta została średnia głębokość posadowienia rurociągów w

granicach 1,35 - 1,40m.

- 2.5. Zakres robót  wodociągowych

- Sieć wodociągowa    - rury PVC -   110  - 160 mm

- Przyłącza wodociągowe  z rur PE 32 – 50   mm  wraz z montażem wodomierzy skrzydełkowych  i . zaworami antyskażeniowymi.

- Hydranty p.poż nadziemne, na kolanie stopowym kołnierzowym -   80

- Rury ochronne w przewiertach na sieci i przyłączach wodociągowych

- związane roboty ziemne, włącznie z odwodnieniem wykopu,

- związana rozbiórka i odtworzenie nawierzchni drogowych.

Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja budowlana i przedmiary robót.

2.6. Przeszkody i kolizje.

- Uzbrojenie podziemne

Projektowany wodociąg  i przyłącza kolidują z siecią napowietrznych i kablowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych oraz jezdniami dróg o nawierzchni asfaltowej i brukowej.  Przy realizacji wykopów, gdzie występują zbliżenia do sieci energetycznej i telekomunikacyjnej roboty należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli i po wyłączeniu z tymczasowej eksploatacji (napięcia).

2.7. Obiekty i urządzenia na sieci.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano:

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe wg fig.002 z obudową i skrzynką uliczną, jako

odcinkowe i na odgałęzieniach  sieci,

- hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm wg fig. 854 z samoczynnym układem odwadniania kolumny, rozmieszczone w zależności od zabudowy mieszkalnej i gospodarczej,

- nawiertki wodociągowe   160/32, 160/40, 160/50 jako połączenie przyłączy z  siecią.

Na odgałęzieniach sieci i odejściach do hydrantów zastosowano trójniki żeliwne

kołnierzowe.

3. MATERIAŁY

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny :

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych  w niniejszej specyfikacji technicznej i na rysunkach oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

- mieć wymagane  przepisami atesty, świadectwa, aprobaty techniczne,

certyfikaty oraz znaki firmowe umożliwiające ich identyfikację.

- być zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub posiadać równoważne parametry.

3.1. Sieć wodociągowa

Rurociągi :

- rury  PCV /nieplastyfikowanego polichlorku winylu/ ciśnieniowych, kielichowych łączonych na uszczelkę gumową  wg PN-74/C-89204 , PN-C-89222 1997,

PN-C-89202  o średnicy 160, 110   mm  (pełnościennych).na ciśnienie 1,0  MPa

- rury PE o średnicy 32 – 50  mm

- rury stalowe jako ochronne pod przeszkodami   273/7, i 114/6,4  mm wg PN -79/H-74244

- armatura wodociągowa żeliwna ciśnieniowa uliczną    150, 100, 80 mm

- hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm, 1,0 MPa, z zasuwami odcinającymi wg PN-89/M-74091

- bloki oporowe z betonu zgodnie z BN-81/9192-05

- nawiertki 160/32, 160/40 i 160/50  mm

- wodomierze skrzydełkowe średnicy 20 mm

- zawory antyskażeniowe

4. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do budowy zakresu objętego niniejszą specyfikacją winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Roboty ziemne

W terenie należy wytyczyć lokalizację osie sieci i trwale oznaczyć przez założenie reperów roboczych. Lokalizacje i wytyczenie trasy z założeniem reperów należy do uprawnionych geodetów.

Sieć wodociągowa  winna  być ułożona na głębokości min. 1,50 - 1,40  m licząc od terenu do wierzchu rury. Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych mechanicznych i ręcznych. Wykopy ręczne należy wykonywać, gdzie brak jest możliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności  w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi).

Wykopy pod rurociąg, podsypkę oraz zasypkę oraz pionowe umocnienie ścian   wykonać zgodnie z normami PN-B-10725, PN-91/B-10729, PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz wytycznymi producenta materiałów.

Wykopy w miejscach niezabudowanych i wolnych od innych urządzeń wykonywać mechanicznie, w pozostałych ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

W przypadku, gdy na wskutek wykonywania robót ziemnych zostaną uszkodzone rowy przydrożne, urządzenia melioracyjne, kanalizacja deszczowa itp. należy je po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych należy zabezpieczyć wykopy pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie, jakie one stanowią dla osób trzecich. Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań, gdzie przebiegają kable energetyczne

Ochronie podlegają znaki geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne należy wykonywać tak, by znaki nie zostały uszkodzone.

6.2.  Roboty montażowe

Budowę sieci wodociągowej prowadzić zgodnie z ustalonymi trasami zawartymi w dokumentacji projektowej. Wykonanie robót montażowych powinny odpowiadać normie  PN-B-10725-1997, PN-74/B-10733  i instrukcjom oraz zaleceniom producentów.

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi “Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne.

Na sieci, przy głównych węzłach należy zamontować zasuwy odcinające ze skrzynkami i obudowami, z zasuwami odcinającymi.

Wszystkie węzły na sieci wodociągowej, zmiany kierunku przebiegu trasy rurociągu, miejsca zainstalowania armatury należy zabezpieczyć blokami oporowymi z betonu zgodnie z normą BN-91/9192-05.  Wszelką armaturę sieci oznaczyć tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki umieścić na wysokości ok. 1,2 – 2,0 m od terenu.

Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Wodociągi. Przewody zewnętrzne, PN-74/-B10733 – Wodociągi

Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

Przy montażu rur należy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcji producenta materiałów. W wykopach o niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą należy dokładnie wyprofilować i zagęścić.

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Przed zasypaniem zmontowanych i ułożonych rurociągów, należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelność  przewodów".

6.3. Naprawa dróg

Przejścia wodociągu  pod drogami należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu bez naruszania jezdni. Roboty wykonywać z zachowaniem warunków  decyzji Nr PZD-544/89/2006     z dnia 06.01 2006 r. wydanej przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu.

Po wykonaniu robót  teren zajęty w granicach pasa drogowego należy przywrócić do stanu pierwotnego. zgodnie  z  warunki uzgodnienia.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania prób i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca udostępni na każdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty służące określeniu jakości robót i materiałów oraz umożliwi służbom powołanym przez Zamawiającego do przeprowadzenia prawidłowości wykonywanych robót, jakości użytych materiałów oraz zgodności realizacji robót z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, a w szczególności z wymogami normy           PN-92/B-10735 i  PN-70/B-10715.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiorowi robót zanikających,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór  będzie przeprowadzony  niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia, wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbiór częściowy robót dokonuje się wg zasad odbioru końcowego Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru i Zamawiający.

8.3. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,          o których mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Komisja, odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i uzgodnieniami.

uzgodnieniami toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających poprawkowych.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

- dokumentację  projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona wszystkich trakcie realizacji budowy,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiarów oraz badań wszystkich oznaczeń laboratoryjnych, jeżeli były wymagane,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót,

- kopie mapy zasadniczej powstałą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania tych robót wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu oraz opinii   i spostrzeżeń przekazanych przez służby eksploatacyjne.

9. PODWYKONAWSTWO

Strona Zamawiająca zezwala na podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

10. PODSTAWA WYCENY

10. 1 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wycenić  wszystkie obiekty ujęte  w przedmiarze robót,  dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

10.2. Elementy nie ujęte w przedmiarze robót, które Wykonawca zobowiązany jest ująć w wycenie robót :

- Pełną obsługę geodezyjną, która powinna zostać wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

- Opłaty związane z uzyskaniem uzgodnień, nadzorów /archeologiczny/, opinii i zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotowej inwestycji..

jeśli dotyczy

6 jeśli dotyczy